# Téma stretnutia:  Prvý pokus snímania videa pri chôdzi

| Dátum stretnutia: | 29.11.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| Dĺžka trvania: | 9,00 – 11,00 |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
|  | Doc. Šperka |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Peter Argaláš |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Riešená |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 22. 11. 2004 | Riešená |
| # 5.8 | # Celý tím | Urobiť si predstavu o analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 15. 11. 2004 | 25. 11. 2004 | Ukončená |
| # 6.1 | # Ľudo | Okopírovať materiály od doktora | 18. 11. 2004 | 25. 11. 2004 | Ukončená |
| # 6.2 | # Celý tím | Vyhodnotenie efektivity blesku vzhľadom na pozíciu zdroja blesku a kamery | 18. 11. 2004 | 29. 11. 2004 | Riešená |
| # 6.3 | # Celý tím | Vymyslieť spôsob riešenia prípadu, keď jedna noha zabraňuje v zistení pozície značky umiestnenej zboku na druhej nohe | 18. 11. 2004 | 29. 11. 2004 | Zrušená |
| # 6.4 | # Martin | Úprava dokumentácie vzhľadom na prijatý posudok k dokumentácii | 18. 11. 2004 | 22. 11. 2004 | Ukončená |

# Opis stretnutia

Konzultácie k odovzdanej dokumentácií:

- Na začiatku stretnutia nám doc. Šperka povedal svoje výhrady ku odovzdanej dokumentácii

- Názov kapitoly 2.1 nevystihuje podstatu obsahu kapitoly, a preto nám doc. Šperka odporučil zmeniť názov

- ďalšia výhrada sa týkala použitia celuloidovej pásky ako média na záznam videa

## Informácie ohľadne kamery

- V tejto časti sme spoločne zisťovali, aká je situácia s kamerami, ktoré nutne potrebujeme na zosnímanie videa

- Zistili sme, že aj keď nebude mať doktor sľubovanú kameru, tak sme schopní zosnímať video pomocou dvoch kamier, z ktorých jedna bude školská a druhú poskytne doc. Šperka

- Jedna z kamier by mala mať dokonca usb výstup, čo môže byť výhoda, keďže na prenos záznamu do počítača potom nepotrebujeme firewire kartu

## Snímanie chôdze

- ďalej sme diskutovali o spôsobe označovania kĺbov. Do úvahy prichádzali rôzne alternatívy ako zisťovanie obrysov nohy, hľadanie čiar na nohe a použitie značiek

- Dospeli sme k záveru, že pre náš projekt bude najlepšie použiť metódu hľadania značiek.

- Potom sme uvažovali o tom, akej farby by mali byt značky. Dospeli sme k tomu, že farba by mala byť blízka komplementu ku farbe kože.

- Doktor na predošlom stretnutí vravel, že potrebuje snímať obe nohy naraz. My sme sa však dohodli na tom, že v tejto fáze budeme snímať iba jednu nohu. Problém by sa dal vyriešiť aj za použitia troch kamier, kde jedna by snímala zozadu a zvyšné dve by snímali z boku (každá inú nohu). Problém je však v tom, že v ordinácií nie je dosť miesta na umiestnenie tretej kamery, keďže bežiaci pás je umiestnený pri stene.

- Rozoberali sme aj možnosti ako rekonštruovať 3D súradnice objektov, ktoré nie sú viditeľné z niektorých uhlov. Dostali sme za úlohu pozrieť sa na možnosti využitia epipolárnej geometrie.

- Diskutovali sme aj o možnosti vytvorenia softvéru, v ktorom by sme mohli manuálne pomocou myši označovať pozície kĺbov v jednotlivých snímkach. Týmto by sme dostali dáta, ktoré by sa dali použiť na animáciu chôdze. Takáto pomôcka by sa dala využiť v prvej fáze, kým ešte nie sme schopný detekovať pozície kĺbov automaticky.

- Na záver sme boli v kabinete doc. Šperku, kde sme dostali na CD zdrojové kódy a dokumentáciu k projektom, ktoré pracovali so skin color modelom. Bola nám zapožičaná knižka, v ktorej sa nachádzajú materiály ku štúdiu epipolárnej geometrie

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? |
| # 5.6 | # Peťo a Ľudo | Vyriešiť problém digitalizácie videozáznamu vyhotovenom na analógovej kamere | 15. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 6.2 | # Ľudo | Vyhodnotenie efektivity blesku vzhľadom na pozíciu zdroja blesku a kamery | 15. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.1.1 | # Martin | Urobiť hrubý návrh obrazovky k analytickej časti systému (t.j. výstup – grafy) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.1.2 | # Martin | Zapracovať námietky doc. Šperku do dokumentácie | 29.11.2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.2.1 | # Peťo | Na získaných snímkach overiť použiteľnosť navrhovanej segmentácie pomocou skincolor modelu | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.2.2 | # Peťo | Príprava značiek – namaľovanie rôznymi farbami | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 |
| # 7.2.3 | # Peťo | Rozdelenie vstupného modelu kostry nohy – pätu rozdeliť na dve časti | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.3.1 | # Zuzka | Zabezpečenie statívu pre kameru | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 |
| # 7.3.2 | # Zuzka | Vypracovanie reakcie na posudok tímu č. 4 | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.4.1 | # Ľudo | Zabezpečiť meter na meranie vzdialenosti kamery od bežiaceho pásu | 29. 11. 2004 | 2. 12. 2004 |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 7.4.4 | # Ľudo | Vyriešenie organizačných problémov okolo piateho člena tímu (Alexandra Hýbala) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |