# Téma stretnutia:

| Dátum stretnutia: | 6.12.2004 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio, neskôr kabinet doc. Šperku |
| Dĺžka trvania: | 9,05 – 11,00 |
| Prítomní: | Bc. Peter Argaláš Bc. Zuzana Halanová Bc. Ľudovít Lučenič Bc. Martin Šoltis |
|  | Doc. Šperka |
| Neprítomní: | Ing. Alexander Hýbal |
| Vypracoval/a: | Bc. Zuzana Halanová |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia | # Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4.3.1 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Zrušená |
| # 4.3.2 | # Nino | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 8.11.2004 | ? | Zrušená |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Predĺžená |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Riešená |
| # 7.4.4 | # Ľudo | Vyriešenie organizačných problémov okolo piateho člena tímu (Alexandra Hýbala) | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 | Ukončená |
| # 8.1 | # celý tím | Extrahovať záznamy urobené v ordinácii pri druhom experimentovaní | 4.12.2004 | 10.12.2004 | Riešená |
| # 8.2 | # Martin | Upraviť používateľské prostredie a implementovať požadované funkcie v analytickej časti podľa lekárových požiadaviek | 4.12.2004 | 10.12.2004 | Riešená |

# Opis stretnutia

### Prototyp

- Pýtali sme sa doc. Šperku, čo máme odovzdať ako prototyp:

  - problémový kĺb sme opravili – môže byť súčasťou prototypu

  - spravili sme obrazovku používateľského rozhrania analytickej aplikácie, zatiaľ je nefunkčné, avšak modeluje rozvrhnutie ovládacích prvkov v GUI - môže byť súčasťou prototypu

  - za prototyp môžeme považovať aj nasnímané videá a analýzu blesku

  - na stránke doc. Bielikovej sme pozerali, čo presne má byť súčasťou prototypu

  - k prototypu treba vypracovať aj dokumentáciu

- treba vypracovať dokumentáciu k protytypu, kde by sme mali zahrnúť a uviesť:

  - opis GUI

  - že pokusy a skúšky, ktoré vykonávame sú dôležité a zaberajú veľa času. Jedná sa o výskumný projekt.

  - že sme robili pokusy s bleskom ako synchronizačnou informáciou.  Napísať závery, ku ktorým sme prišli.

  - snímky, ktoré znázorňujú zachytenie blesku kamerou

  - že sme bleskami vyriešili synchronizáciu na 1/50 sekundy

### Piaty člen tímu

- doc. Šperka povedal, že sa máme považovať za 4-členný tím, pretože Nino (A. Hýbal) sa zúčastnil iba jedného stretnutia a na emaily neodpovedá

- Doc. Šperka sa spýta doc. Bielikovej, či môžeme do dokumentácie doplniť chýbajúce časti, ktoré mal vypracovať A. Hýbal.

### Grabovanie videa

- rozprávali sme o tom ako preniesť videá nasnímané u lekára do počítača

- Ľudo sa pokúšal inštalovať si do notebooku softvér, ktorý by tento prenos zabezpečil

- Doc. Šperka nám ukazoval web kameru, ako sníma a ako je to hneď vidieť na počítači

- Pripájali sme kameru k notebooku cez USB

- Po dlhšom skúšaní sa nám podarilo na notebooku prehrať záznam z kamery

- Prenos videa do počítača je cez USB pomalé, preto sme sa rozhodli skúsiť to cez USB2. Keďže sme nemali možnosť to skúšať hneď (neboli hardvérové prostriedky), dostane to za úlohu niekto z nás.

- Kameru s páskami si od doc. Šperku prevzal Peťo.

## Iné

- Doc. Šperka povedal, že ak by sme išli s naším projektom na konfereciu, ktorú už niekoľko krát spomínal, mohlo by sa nám to počítať do hodnotenia. Túto skutočnosť bude doc. Šperka konzultovať s doc. Bielikovou.

- Pýtali sme sa doc. Šperku, či nie je potrebné doplniť niečo do odovzdanej dokumentácie k analýze a návrhu. Nespomenul nič okrem maličkostí, ktoré spomínal na minulom stretnutí v soft. štúdiu.

- Do odovzdanej dokumentácie sme po stretnutí s lekárom doplnili špecifikáciu. Doc. Šperka spomenul, že sa mu zdá, že odovzdaná dokumentácia sa už nemá meniť, preto doplnenú špecifikáciu priložíme ako prílohu.

- Doc. Šperka upozornil, že i keď analógová kamera zachytila blesky, nemusí to znamenať, že ich zachytila aj digitálna kamera. To zistíme po prenose nasnímaných záznamov z kamier do počítača a po získaní snímok z videa.

# Úlohy pre členov tímu

| # ID | # Zodpovedný | # Popis úlohy | # Termín zadania | # Termín dokončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7.4.2 | # Ľudo | Naštudovať problematiku epipolárnej geometrie (literatúra strana 150) | 29. 11. 2004 | 31. 1. 2005 |
| # 7.4.3 | # Ľudo | Navrhnúť obrazovku pre manuálne hľadanie pozícií značiek | 29. 11. 2004 | 6. 12. 2004 |
| # 8.1 | # celý tím | Extrahovať záznamy urobené v ordinácii pri druhom experimentovaní | 4.12.2004 | 10.12.2004 |
| # 8.2 | # Martin | Upraviť používateľské prostredie a implementovať požadované funkcie v analytickej časti podľa lekárových požiadaviek | 4.12.2004 | 10.12.2004 |
| # 9.1 | # Peťo | Cez USB2 grabnúť video do počítača, napáliť a distribuovať ostatným | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 |
| # 9.2 | # Peťo | Do dokumentácie k prototypu napísať o oprave kĺbu | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 |
| # 9.3 | # Martin | Do dokumentácie k prototypu napísať opis GUI | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 |
| # 9.4 | # Ľudo | Do dokumentácie k prototypu napísať záver z použitia bleskov | 6. 12. 2004 | 9. 12. 2004 |
| # 9.5 | # Martin | Vytlačiť doplnenú špecifikáciu (pridať k dokumentácii ako prílohu) | 6. 12. 2004 | 13. 12. 2004 |
| # 9.6 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.3 špecifikácie | 6. 12. 2004 | ? |
| # 9.7 | # Celý tím | Analýza a hrubý návrh k bodu 1.4 špecifikácie | 6. 12. 2004 | ? |