- PRÍLOHA  A – Zápisy zo stretnutí

| # Zápisnica č.1 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.10.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadny hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úvodné stretnutie tímu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzájomné predstavenie sa členov tímu. - JZ a ML predstavili ostatným členom tímu súťaž RoboCup a stručne zhrnuli pravidlá súťaže. - Rozhodlo sa o niektorých funkciách a zodpovednostiach členov: - Vedúci tímu: JZ - Vytvorenie a údržba stránky: SK - Integrátor dokumentácie: MR - Vývoj: TM, IB, JB - Všetci členovia sa podľa potreby budú podieľať na vývoji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žiadne úlohy neboli pridelené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 1.0 | TM |  | Analýza tímov LastUnited 2 a Tsinghuaeolus |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímov Sklo a CM United |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímov LastUnited 1 a Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.3 | SK |  | Analýza tímov Step alebo RoboSina |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.4 |  |  | Vytvorenie stránky |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímov StjupidDox a Merset |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 1.6 | JZ |  | Analýza tímov UVA TriLearn |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| Zapisoval |  | TM |  | Vypracoval |  |  | TM |  |  |  | Overil |  |  |  |  | SK |  |  |
| # Zápisnica č.2 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.10.2004 |  |  |  |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadny hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie niektorých už vypracovaných analýz tímov, stanovenie cieľa tímového projektu na zimný semester. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Členovia JZ a JB pripravili prehľad analyzovaných tímov formou stručnej prezentácie, pričom sa sústredili na najzákladnejšie črty pridelených tímov. - JB sa sústredil v prezentácií na tím Brainstormers. Pomenoval vybrané techniky ako napríklad N.S.R.L, alebo využitie neurónových sietí (ďalej NS) na základné činnosti hráčov. Téma NS vyvolala radu otázok nakoľko je to technológia, ktorú potenciálne využijeme pri implementovaní vlastností aj našich hráčov. Jaro vysvetlil architektúru skladajúcu sa z modulu vnútorný svet a rozhodovacieho modulu. - IB prezentoval v bodoch analýzu svojich tímov, ktorej sa ešte bude venovať do najbližšieho stretnutia budúci týždeň. Stručné informácie boli vhodné ako prierez každého tímu. Spomenul napr. použitie formácií tímu Stupidox, alebo možnosť cúvanie ich brankára. - JZ chronologicky opísal vývoj jednotlivých tímov. Spomenul najsilnejšie črty prvého tímu ako použitie MMTB –model predikcie hráčov, systém rýchlej hry, matematické popisy pre správanie. Pri tíme deravá kopačka použitie plánov, ktoré však neboli úspešne použité resp. použili len málo z nich. - Spomenuli sme niektoré vlastnosti, ktoré bude musieť obsahovať písaný dokument ako napríklad delenie kapitol, názvy jednotlivých kapitol, alebo celkový postup integrácie dokumentu. - Jadro diskusie sa prenieslo na ciele projektu na zimný semester. Odhadovali sa možnosti nášho tímu a časová náročnosť konkrétnych krokov. Návrh stavať nízku úroveň hráča od úplného začiatku sa ukázal ako nevhodný, nakoľko by zabral majoritnú časť času a návrh a implementácia techník hry by nedostala dostatočný priestor na prepracovanie. Zhodli sme sa na použití častí hráčov existujúcich tímov (máme na mysli nízke úrovne), poupratovať už vytvorený kód. Vhodný kandidát na znovu použitie kódu sa javí tím Stupidox. Zrušiť mnohé dedičnosti, vytvoriť priateľné rozhranie na komunikáciu s vyššími vrstvami. Kód je však rozsiahly čo môže byť náročné. Uľahčiť výber tímu by mal model tried poskytnutý technikou reverse engineering nasledujúci týždeň. Snahou refactoringu bude zvýšenie modularity hráčov, čo je možné dosiahnuť nahradením dedičností rozhraniami. Najvhodnejší tím sa vyberie podľa jeho doterajšej úspešnosti v lige RoboCup-u, ale aj podľa architektúry hráčov. - Ujasňovalo sa zadanie a jeho body ako napríklad Nové prístupy do tejto hry. Čo vlastne nové prístupy predstavujú čo by mali riešiť. Navrhli sa napríklad kopanie jedenástky, alebo rola trénera, ktorý môže do istej miery hru hráčov riadiť a koordinovať. - Diskutovalo sa o výhodách a nevýhodách jednotlivých prístupov.v - využitie neurónových sietí (tím Brainstormers) - výpočet uhla kopu na bránu (tím StjupidDox) - rýchla hra predikcia akcií spoluhráčov (tím TriLearn) - Bol navrhnutý nový prístup vo forme využitia neurónových sietí. Toto riešenie doteraz ešte nik na FIIT úspešne nevyužil. Neurónová sieť pravdepodobne nebude použitá na riadenie stratégie hráčov, ale na získanie vhodnejších vlastností nízkej vrstvy, tj. driblovanie, kľučkovanie, kop, prihrávky do behu a pod. Taktiež môže byť použitá na vyhodnocovanie úspešnosti plánovanej akcie ešte pred jej uskutočnením. - Stanovili sa ciele projektu: - hľadanie nových prístupov a stratégií - úprava zdrojových textov ("upratanie") - zvýšenie modularity hráčov - interface najnižšej vrstvy pre vrstvy vyššie. - jednoduchý prototyp (aj na zahodenie) s komunikáciou. - Dohodla sa vzájomná komunikácia v tíme pomocou mailinglistu poskytovaný bezplatne na serveri Yahoo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 1.0 | TM |  | Analýza tímov LastUnited 2 a Tsinghuaeolus |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímov Sklo a CM United |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímov LastUnited 1 a Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 1.3 | SK |  | Analýza tímov Step alebo RoboSina |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.4 |  |  | Vytvorenie stránky |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímov StjupidDox a Merset |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.6 | JZ |  | Analýza tímov UVA TriLearn |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 2.0 | TM |  | Overenie funkcionality trénera tímu StjupidDox |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.1 |  |  | Štúdium konfiguračného súboru trénera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.2 | MR |  | Spájanie dokumentov analýzy tímov |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.3 | JB |  | Podrobná analýza tímu LastUnitet. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.4 | SK |  | Vytvorenie úvodu o RoboCup-e |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.5 | IB |  | Reverse engineering zdrojových súborov StjupidDox, Sklo a iných. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.6 | JZ |  | Analýza servera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 2.7 |  |  | Vytvorenie tímovej e-mail schránky a mailing listu. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 2.8 | Každý z členov porozmýšľa nad prínosom tímu pre projekt a nad smerovaním projektu. |  |  |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| Zapisoval |  | MR |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  | Overil |  |  |  |  | TM |  |  |
| # Zápisnica č.3 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.10.2004 |  |  |  |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadny hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončenie zhodnotenia analyzovaných tímov, ktoré sa na predošlom stretnutí ešte nespomenuli, analýza servera a stručný návrh k častiam systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. IB mal porozprávať o iranskom tíme Mercad, ale žiaľ sa mu nepodarilo zohnať potrebnú dokumentáciu. - TM na základe analýzy v dokumentácii Stjupidox porozprával v skratke o čínskom tíme Thualengous. Rozprával o tom, že učenie tímu vychádza zo základných taktických vlastností, medzi hráčmi sa nepoužíva komunikácia a logika každého hráča je postavená na odhadovaní správania sa súperového hráča. JZ a ML dodali, že tento tím využíva globálne plánovanie z lokálnej perspektívy tzv. PGP (Partial Global Planning). Tomáš mal porozprávať o tíme LAST United 2, ale nepodarilo sa mu nájsť k nej samostatnú dokumentáciu. Ďalej mal porozprávať o trénerovi tímu Stjupidox, ale keďže analyzoval namiesto neho kouča, táto úloha sa odkladá na budúci týždeň. - MR vypracoval rozsiahlu analýzu tímu CM United (z r. 2000 s odvolávkami na rok 1998) a spomenul nám jeho niektoré typické vlastnosti: - hráči, ktorých tím nazýva agentami, majú 3 vrstvy, ktoré sledujú stav sveta a stav svojho vnútorného sveta (nový prístup: analýza stavu na ihrisku založená nielen z lokálneho aspektu ale aj globálneho) - úlohy sa prideľujú hráčom na základe ich rozmiestnenia, a na základe momentálnej udalosti na ihrisku, ktorú dokážu dokážu hráči identifikovať (asociácia: pozícia + udalosť <-> plán). Rozhoduje sa o tom, kde sa majú hráči v najbližšom čase rozmiestniť a majú kopnúť loptu. - model sveta je opísaný trocha netradičným spôsobom a to objektom. Môže byť buď stacionárny alebo pohyblivý, pričom pohyblivý môže byť buď hráč alebo lopta. Všetky objekty tohoto sveta sú reprezentované práve takýmto objektom s danými vlastnosťami, pričom o každom objekte nie je explicitne stanovené to, čo reprezentuje - schopnosti agentov sú stavané na nízkej a vysokej úrovni. Pričom na nízkej úrovni sa použila na trénovanie základných schopností hráča (ako je prihrávka, dribling a kopy) neurónová sieť. - JZ pripravil analýzu servera v. 7.03 a spomenul jeho niekoľko dôležitých charakteristík: - systém na simuláciu robotického futbalu je založený na princípe klient/server. Úlohou servera je vytvoriť ihrisko resp. prostredie pre každého zúčastneného klienta, ktorý ovláda svojich agentov-hráčov. - Server vykonáva rolu automatického rozhodcu, ktorý riadi štandardné situácie ako sú ofsajdy, rohy a góly - vytvára špeciálne situácie po strelení gólu. Server dá čas na to aby si klienti rozmiestnili svojich hráčov na ihrisku. Pričom tím, ktorý dostal gól rozohráva loptu tak, že hráči z druhého tímu musia zachovať odstup od lopty minimálne 9 m. - ak brankár drží loptu server prepne hru na špeciálny režim, na štandardný režim tzv. playon sa prepne späť až keď lopta opusti šestnástku - malá domo je zakázaná - za faul sa považuje i nahrávka samému sebe (pri vhadzovaní outu, pri kickine a pod.) - pokutové kopy nie sú vo verzii 7.03 podporované (pravdepodobne to zostalo zachované i vo verzii 9.45) - brankár nemôže využívať na premiestňovanie opakované vymieňanie činností catch-kick-catch (toto je už však posudzované ľudským rozhodcom) - správy sú posielané okamžite v rámci jedného cyklu, nie až po jeho uplynutí - prichádzajúca správa obsahuje automaticky aj informáciu o tom skadiaľ bola odoslaná (teda sa nemusí obsadzovať jeden z desiatich kanálov na sprostredkovanie tejto informácie) - hráč dokáže naraz spracovať dve zvukové kapacity, jednu od svojho a jednu súperového hráča - zrakový kanál – hráč môže vidieť čo je v kruhu okolo neho do 3 m – dokáže rozlíšiť typ objektu, nie jeho konkrétnu inštanciu. Do 20 m hráč dokáže vidieť na 100 % číslo tímu, od 20 m po 40 m sa pravdepodobnosť jeho rozoznania lineárne zmenšuje na 0 %, ale ešte stále dokáže rozlíšiť do ktorého tímu patrí, pri 40 m až 60 m sa pravdepodobnosť jeho rozlíšenia takisto znižuje až na 0%. ML nám prezradil o bugu servera, ktorý nám umožní zistiť číslo hráča - hráč aktualizuje svoj pohľad na svet raz za 150 ms – čím je vyššia kvalita vnímania sveta vyššia (resp. je nízka šumovosť), tým je frekvencia vizuálnej aktualizácie sveta nižšia, typy pohľadov – narrow, normal, wide - problémy kolízie, môže sa stať, že lopta prejde cez hráča, bez toho aby sa spomalila alebo zmenila svoj smer - možnosť využitia heterogénnych hráčov - kouč môže striedať 3xkrát za celý zápas - správy od rozhodcu sú prijímané v neobmedzenom množstve, bez toho aby sa obmed - spôsoby oberania lopty – tackle, kick, block - parameter effort sa obnovuje aj keď stamina dosiahne svoju kritickú hodnotu, i keď sa potom dosť pomaly regeneruje JZ povedal, že nenašiel žiadne serve, ktoré umožňujú neplatené forwardovanie správ. ML mu poradil yahoogroups. - Viedla sa krátka diskusia k návrhu niektorých častí systému: - spôsoby obzerania sa hráča na ihrisku - JZ prišiel zo zaujímavým návrhom sledovania situácie na ihrisku. A to tak, že sa ihrisko rozdelí na niekoľko rovnakých štvorcov (resp. sektorov) a sleduje sa, ako dlho a často je obsadzovaný. Kouč takto posúdi aké formácie využíva súper, a ktoré miesta na ihrisku si najviac bráni - problémy s odovzdávaním správ od kouča ku hráčom - plánovanie akcií - možnosti využitia neurónových sietí – naučenie správneho rozhodovania sa hráčov počas niektorých častých resp. opakovaných situáciách na ihrisku (kopanie rohov, útok na bránu 2 na 1 a pod.) - riešenie driblingu (pomalý a rýchly) – vypočítajú sa schopnosti kopania, určí sa miesto kam sa má dostať lopta a jej rýchlosť spolu s jej smerom. Realizácia pomocou využitia funkcií z nižších vrstiev - možnosti využitia vlákien (threadov) – trilearn mal 3, Deravá Kopačka 2 a Stjupidox len 1 - Chceli sme si pozrieť a analyzovať hierarchiu usporiadania objektov v zdrojových súboroch tímov StjupidDox, Sklo a pod., ktorú vygeneroval IB, ale v softvérovom štúdiu nebol nainštalovaný Rational Rose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 0.0 | TM |  | Vypracovanie ponuky |  |  |  |  |  | 27.09.04 |  |  | 04.10.04 |  | 04.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.0 |  |  | Overenie funkcionality trénera tímu StjupidDox |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 2.1 |  |  | Štúdium konfiguračného súboru trénera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímu CM United |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.2 |  |  | Spájanie dokumentov analýzy tímov |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímu LU, Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.3 |  |  | Podrobná písomna analýza tímu LU |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 1.4 | SK |  | Tvorba www stránky tímu |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 2.4 |  |  | Úvod k Robocup-u |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímu Stjupidox |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.5 |  |  | Reverse engineering zdrojových súborov StjupidDox, Sklo a iných. |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 1.6 | JZ |  | Analýza timu Trilearn |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.6 |  |  | Analýza servera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| 2.7 |  |  | Vytvorenie tímovej e-mail schránky a mailing listu. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 3.0 | MR |  | Vytvorenie štruktúry dokumentu |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| 3.1 |  |  | Stanovenie projektového plánu na obidva semestre. |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |  |
| 3.2 | Špecifikácia a hrubý návrh projetku |  |  |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| Zapisoval |  | JB |  | Vypracoval |  |  | JB |  |  |  | Overil |  |  |  |  | SK |  |  |

| # Zápisnica č.4 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o tíme, z ktorého sa bude vychádzať, rekapitulácia a rozvedenie špecifikácie a hrubého návrhu kouča a využitia neurónových sietí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TM dodal vypracovanú analýzu trénera Stupit Dox. Tréner stále opakoval situácie, ktoré mu boli zadávané pomocou konfiguračných súborov. Z jeho analýzy vyplynulo, že ich tréner bude použiteľný pre trénovanie nami navrhnutých neurónových sietí. - SK prezentovala návrh web stránky tímu. Boli do nej doplnené zápisnice zo stretnutí, úlohy jednotlivých členov tímu. - Padol návrh, aby sa vytvoril generátor konfiguračných súborov pre trénera Stupit Dox. - JZ prezentoval návrh kouča. Tento by mal mimo iné meniť formácie tímu na základe analýzy hry protivníka. Ďalej by využíval možnosť striedania hráčov počas zápasu za účelom nahradenia unavených alebo nevhodných hráčov. - Prebrali sa návrhy na využitie funkcie pointto. Ako alternatívy boli navrhnuté ukazovanie hráča s loptou na miesto, kam chce nahrávať, druhá alternatíva bola ukazovanie na hráča, ktorému je smerovaná nahrávka. - Tím sa zhodol, že pomocou neurónových sietí sa pokúsi v rámci prototypu naučiť hráča driblovať s loptou. Ako typ neurónovej siete bola zvolená sieť typu „reinforced learning“. MR bude konzultovať aplikáciu neurónových sietí do nášho tímu s odborníkom na neurónové siete, prof. Kvasničkom. - Padol návrh na alternatívne využitie neurónových sietí vo vyšších vrstvách hráča, na rozhodovanie o vykonaní ďalšej akcie. Táto myšlienka ale nebola ďalej rozvíjaná. - Boli dokončené niektoré formality týkajúce sa prihlasovania sa jednotlivých členov tímu do e-mailovej skupiny tímu. Bola vytvorená skupina fc_farmari[zavináč]yahoogroups[bodka]com. Akýkoľvek e-mail poslaný na danú adresu bude preposlaný každému členovi tímu. - Vytvorili sa páry starajúce sa o návrh a implementáciu jednotlivých častí prototypu a hráča. Sú to skupiny: Kouč – JZ a JB, Neurónové siete – MR a IB, Integrácia existujúcich prístupov – TM a SK. - SK bola poverená vytvorením dokumentu porovnávajúceho brankárov RoboCupu na fakulte a niektorých medzinárodných brankárov za účelom výberu brankára pre náš tím. - TM bol poverený doplnením špecifikácie a hrubého návrhu hráča o informácie netýkajúce sa kouča, neurónových sietí a niektorých ďalších už navrhnutých vlastností hráča. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 0.0 | TM |  | Vypracovanie ponuky |  |  |  |  |  | 27.09.04 |  |  | 04.10.04 |  | 04.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.0 |  |  | Overenie funkcionality trénera tímu StjupidDox |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 2.1 |  |  | Štúdium konfiguračného súboru trénera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímu CM United |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.2 |  |  | Spájanie dokumentov analýzy tímov |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 3.0 |  |  | Vytvorenie štruktúry dokumentu |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  | 04.11.04 |  |  | ukončená |
| 3.1 |  |  | Stanovenie projektového plánu na obidva semestre. |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  | 04.11.04 |  |  | ukončená |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímu LU, Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.3 |  |  | Podrobná písomna analýza tímu LU |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 1.4 | SK |  | Tvorba www stránky tímu |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 2.4 |  |  | Úvod k Robocup-u |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímu Stjupidox |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.5 |  |  | Reverse engineering zdrojových súborov StjupidDox, Sklo a iných. |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 1.6 | JZ |  | Analýza timu Trilearn |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.6 |  |  | Analýza servera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.7 |  |  | Vytvorenie tímovej e-mail schránky a mailing listu. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 4.0 | TM |  | vytvoriť špecifikáciu a hrubý návrhu správania sa hráča, vychádzajúc zo Stupit Dox. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.1 | MR |  | dodať prvú verziu dokumentácie k 1. kontrolnému bodu na revíziu všetkým členom tímu. |  |  |  |  |  | 9.11.04 |  |  | 10.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.2 | MR+IB |  | špecifikácia a hrubý návrh neurónovej siete na dribling. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.3 | SK |  | doladenie webu - spam protekcia, doplnenie zápisníc. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.4 |  |  | vytvoriť kvalitatívne porovnanie brankárov a vybrať brankára vhodného pre náš tím. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | IB |  | upraviť vygenerované dátové modely Stupit Dox, Deravej Kopačky, dodať dokumentaristovi v podobe použiteľnej v dokumentácii. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.6 | JZ+JB |  | doplniť špecifikáciu a hrubý návrh kouča. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 4.7 | dodať všetky vypracované úlohy dokumentaristovi |  |  |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | JZ |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |

| Zápisnica č.5 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentácia k prvému kontrolnému bodu. Jej kontrolovanie a úprava. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JB navrhol heterogénnych hráčov. - JB vytvoril slovný návrh formácií. Navrhol zisťovanie formácií pomocou neurónových sietí ako jednu z alternatív. - Diskusia o generovaní konfiguračných súboroch trénera. - Dokončenie hrubého návrhu. - Pripomienkovanie dokumentácie. Doplnenie popisov obrázkov a zmena ich číslovania podľa kapitol. - Debata o obsahu prílohy. - Odstraňovanie formálnych chýb dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpovednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  | Stav |  |  |  |  |
| 4.0 | TM |  |  | vytvoriť špecifikáciu a hrubý návrhu správania sa hráča, vychádzajúc zo Stupit Dox |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.1 | MR |  |  | dodať prvú verziu dokumentácie k 1. kontrolnému bodu na revíziu všetkým členom tímu. |  |  |  |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  | 10.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.2 | MR+IB |  |  | špecifikácia a hrubý návrh neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.3 | SK |  |  | doladenie webu - spam protekcia, doplnenie zápisníc. |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | vytvoriť kvalitatívne porovnanie brankárov a vybrať brankára vhodného pre náš tím. |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.5 | IB |  |  | upraviť vygenerované dátové modely Stupit Dox, Deravej Kopačky, dodať dokumentaristovi v podobe použiteľnej v dokumentácii. |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 4.6 | JZ+JB |  |  | doplniť špecifikáciu a hrubý návrh kouča. |  |  |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpovednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  | Stav |  |  |  |  |
| 5.0 | SK |  |  | vypracovanie kapitoly Riadenie |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |  |
| 5.1 | IB+MR |  |  | dokončenie, vytlačenie a odovzdanie dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |  |
| 5.2 | JZ+MR |  |  | vytvorenie posudku k dokumentácii tímu Squirell |  |  |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Začiatok |  |  |  |  | ## Koniec |  |  |  |  | ### Splnenie |  |  |  |  |  |  | ## Stav |  |  |  |
| 5.3 |  | zahájenie práce na prototype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |
| 5.4 |  | návrh, čo by mal prototyp obsahovať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |
| 5.5 |  | odstránenie formálnych a iných chýb v častiach dokumentu prislúchajúcim členom nimi vytvorených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |
| Zapisoval |  |  | SK+IB |  |  | Vypracoval |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |
| # Zápisnica č.6 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.2004 |  |  |  |  |  |  |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie odovzdania dokumentácie k prvému kontrolnému bodu, posúdenie posudku k tímu Squirrel Squadron (tím č. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ a MR prezentovali svoje návrhy na posudok k dokumentácii tímu Squirrel Squadron (tím č. 1). - ostatní členovia tímu poskytli svoje pripomienky a návrhy k posudku, ktoré budú následne do neho zapracované, - JZ a MR sa zaviazali dokončiť a upraviť posudok, - upresnil sa čas a spôsob odovzdania posudku, - stanovil sa počet kópií, v ktorých je potrebné posudok vypracovať. - Diskusia o návrhu vytvorenia generátora konfiguračných súborov pre trénera Stupit Dox. - Prebehla diskusia o cieľoch, ktoré je reálne ešte možné dosiahnuť v priebehu tohto semestra (zimného semestra) a v rámci tejto diskusie bol navrhnutý minimálny obsah prototypu, a to na: - naučenie hráča driblovať s loptou pomocou neurónových sietí, - analýza ihriska pomocou kouča - optimálne riešené formácie hráčov - Návrh na efektívnejší spôsob prístupu k dokumentácii, a to prostredníctvom jej archivovania na servery labss2, kde má každý člen tímu vytvorené svoje konto. - ML nám prezentoval svoj návrh na použitie podporných prostriedkov CVS pre kontrolu verzií zdrojových súborov. - V prípade dostatku času sme sa rozhodli využiť ako alternatívne riešenie formácií neurónové siete. - TM sa bude priebežne venovať utriedeniu, už existujúcich zdrojových textov, čo je náročná úloha, a preto nie je časovo obmedzená. Vzniká predpoklad pokračovania v tejto úlohe aj v letnom semestri. - Na základe predchádzajúceho rozhodnutia tímu, že sa pokúsi pomocou neurónových sietí v rámci prototypu naučiť hráča driblovať s loptou, mal MR konzultovať aplikáciu neurónových sietí do nášho tímu s odborníkom na neurónové siete, prof. Kvasničkom, čo však neprebehlo kvôli zaneprázdneniu prof. Kvasničku, a preto sa toto stretnutie uskutoční v najbližšom období. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpovednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  |  | Stav |  |
| 5.0 | SK |  |  | vypracovanie kapitoly Riadenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 5.1 | IB+MR |  |  | dokončenie, vytlačenie a odovzdanie dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 5.2 | JZ+MR |  |  | vytvorenie posudku k dokumentácii tímu Squirell |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpovednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 6.1 | MR+JZ |  |  | dokončenie posudku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 19.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 6.2 | MR+IB |  |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 6.3 | SK+JB |  |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 6.4 | JZ |  |  | zaslanie %podielu na ponuke |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 6.5 |  |  |  | pracovať na koučovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  |  | Stav |  |
| 6.6 | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| Zapisoval |  |  | SK |  |  | Vypracoval |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Zápisnica č.7 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.11.2004 |  |  |  |  |  |  |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie dokumentácie a rozdelenie úloh pre vypracovanie prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diskusia ohľadom odovzdanej dokumentácie. Výhrady a zhodnotenia k jej formálnej a obsahovej stránke. ML nás oboznámil s jeho stanoviskom k nej. - Zvažovanie vytvorenia novej dokumentácie, vzhľadom na množstvo formálnych chýb v tej pôvodnej. Nakoniec nám však ML neodporučil takýto postup. - Diskusia o posudku vytvorenom JZ. - Tréner. Možnosti použitia trénera tímu SKLO. Teamassistance je utilita generujúci konfiguračné súbory trénera. - Organizačné zmeny. TM bude spravovať našu webovú stránku. SK bude naša dokumentaristka. - Do prototypu bude zahrnutá neurónová sieť, ktorá bude implementovať driblovanie hráča s loptou a taktiež prototyp kouča. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  | Stav |  |  |  |  |
| 6.0 | TM |  |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |  |  |  |
| 6.1 | JZ+MR |  |  | dokončenie posudku |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 19.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 19.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 6.2 | MR+IB |  |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |  |  |  |
| 6.3 | JB+SK |  |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |  |  |  |
| 6.4 | JZ |  |  | zaslanie %podielu na ponuke |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  |  | ukončená |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  | pracovať na koučovi |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  |  |  |  |  |  | Splnenie |  |  |  |  | Stav |  |  |  |  |
| 7.0 | IB |  |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |  |  |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID |  | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  |  |  | ### Koniec |  |  |  |  |  | ### Splnenie |  |  |  |  |  | ### Stav |  |  |
| 6.6 |  | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |  |
| Zapisoval |  |  | IB |  |  | Vypracoval |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |

| Zápisnica č.8 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práca na prototype. Jednotlivé časti prototypu. Problémy prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diskusia ohľadom implementácie nízkej schopnosti – driblingu. Definovanie jednotlivých typov driblingu, ich použitie, nasadenia a rozhodnutie, ktorý typ bude implementovaný v prototype. - Funkcia trénera v učení neurónovej siete. Inicializácia pozície, nastavovanie hodnôt ako poloha(východzia a cieľová) lopty a hráča. - Vstupy neurónovej siete. Komplikovaná otázka, množstvo návrhov a nejednoznačností. Je stále otázne či navrhnuté vstupy budú správne. Návrh kódovania vstupov. Kódovanie akcií bude binárne – one hot, parametre akcií pravdepodobne reálnym číslom. - Problémy integrácie neurónovej siete do hráča. Funkcie hráča (nové) na zabezpečenie fungovania neurónovej siete a jej samotného učenia. - Návrh ohraničiť učenie pomocou zmeny Play módu, napríklad z Play on na Time Over alebo podobne. - Význam funkcie Act v hráčovi tímu Stupit Dox. - Generovanie jednotlivých vstupov akcií. Návrh negenerovať kompletnú sadu vstupných dát, ale naopak urobiť výber len tých relevantných. Takýmto spôsobom sa zjednoduší učenie, keďže trénovacia množina sa zmenší. - Organizačné zmeny. TM bude spravovať našu webovú stránku. SK bude naša dokumentaristka. - Prediskutované problémy s formáciami. - Dohodnutie prezentácie prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 6.0 |  | TM |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.2 |  | MR+IB |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.3 |  | JB |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.5 |  | JZ |  | pracovať na prototype kouča |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 7.0 |  | IB |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 8.0 |  | SK |  | finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  | začatá |  |
| ## Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  |  | Stav |
| 6.6 | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 8.1 | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  | začala |
| Zapisoval |  |  | MR |  |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |

| Zápisnica č.9 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.12.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zistenie stavu prototypu a dohoda o obsahu dokumentácie k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preberal sa stav neurónovej siete. Z dôvodu neprítomnosti implementátorov tejto časti prototypu bol tím informovaný o stave z 7.11., kedy sieť bolo potrebné integrovať do zdrojového kódu hráča a začať učiť. - Prebrali sa formality ohľadom odovzdania a prezentácie prototypu. Tím sa zhodol v tom, že na prezentáciu sú vhodné dni pondelok a piatok, s tým že pondelok je viac vyhovujúci. Je potrebné tieto dni konzultovať s tímom č. 1. Toto si vzal na starosti JZ - JZ a JB dostali za úlohu do 10.12. dodať dokumentáciu k prototypu analýzy koučom a formáciám. - JB bol oboznámený s dodatočnými požiadavkami na systém formácií, ktoré sa budú implementovať v nasledujúcom semestri. Jedná sa hlavne o systém „offsetov“ slúžiacich na presnejšie umiestnenie obrannej subformácie. Taktiež bude v ďalšej fáze vhodné realizovať úpravu systému formácií na konigurovateľnosť pomocou konfiguračných súborov. - Na odovzdanie dokumentácie sa určil čas a miesto 13.11. do 12.25, miestnosť D208 - JB predviedol navrhovač subformácií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.2 | MR+IB |  |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.3 | JB |  |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  | 18.11.01 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.5 | JZ |  |  | pracovať na prototype kouča |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 7.0 | IB |  |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 8.0 | SK |  |  | finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 9.0 | JZ |  |  | Dohodnúť stretnutie na prezentáciu |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 9.1 | JZ |  |  | Dodanie dokumentácie k prototypu kouča |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 11.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 9.2 | JB |  |  | Dodanie dokumentácie k prototypu formácií |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 11.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID |  | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 |  | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 8.1 |  | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  |  | JZ |  |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |

| Zápisnica č.10 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie dokumentácie, stanovenie cieľov a úloh na ďalší semester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zhodnotenie niektorých častí dokumentácie (chýbajú zhodnotenia, odkazy v literatúre a stanovené ciele v prototypovaní) - V stručnosti sme prebrali hlavné ciele a približný plán na daný semester (formácie, trénovanie hráčov, bránkár a pod.) - Uvažovalo sa o reálnosti dokončenia natrénovania neurónovej siete pre dribbling a ďalších možných využitiach. Cielom je v najbližšom čase nakonfigurovať trénera tak, aby sa zrýchlila simulácia tréningu na urýchlenie trénovania neurónovej siete. - Hovorilo sa o využitiach brankára z tímu Deravá kopačka (DK) a jeho výhodách a nevýhodách oproti brankárovi z tímu Stjupidox. Ako ML povedal, brankár DK má lepšie rozohrávanie lopty: teleport na „default“ pozíciu, obzretie situácie, teleport na najvhodnejšiu pozíciu pre rozohrávku, rozohrávka. - Diskutovalo sa o možnostiach zlepšenia manažmentu staminy hráčov pre rôznych (heterogénnych) hráčov, vzhľadom na danú situáciu na ihrisku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 8.0 | SK |  | Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 10.0 | JZ |  | Prepísať plán |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.2 | TM |  | Vytvoriť stručnú príručku k používaniu CVS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 | Pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |
| 8.1 | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  | 25.01.05 |  |  |  | ukončená |
| Zapisoval |  | JB |  |  | Vypracoval |  |  | JB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |

| Zápisnica č.11 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVS, diskusia o častiach hráča, ktoré je potrebné implementovať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TM prezentoval nevýhody CVS, ktoré podľa neho hovoria proti využitiu systému CVS v našom tíme. Navrhol nepoužívať verziovací systém, prípadne použiť MS Project - MR oboznámil tím so stavom vývoja neurónovej siete, odôvodnil nedokončenie učenia neurónovej siete na dribling. - Padol návrh implementovať väčšiu konfigurovateľnosť hráča cez príkazový riadok, konkrétne možnosť, aby bol hráč spustiteľný s driblingom riadeným analyticky, alebo neurónovou sieťou. - SK bola oboznámená s verziami stamina manažmentu, ktorý je potrebný implementovať do hráča. Pri tzv. základnom stamina manažmente sa bude jednať o jednoduché pravidlo, aby útočníci FC Farmári počas doby, kedy tím nevlastní loptu nebehali maximálnou rýchlosťou(nakoľko len útočníci trpeli dlhodobo nedostatkom staminy). Pri tzv. pokročilom stamina manažmente sa jedná o integráciu stamina manažmentu z tímu Deravá Kopačka do tímu FC Farmári. - TM bol poverený zháňaním výstupov, ktoré má tím vyprodukovať na základe plánu a termínov odovzdania platných pre tímový projekt. Ako prvá úloha v tejto funkcii mu bola pridelená úloha zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  | neurčený |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.0 | JZ |  | Prepísať plán |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 04.03.05 |  |  | 02.03.05 |  |  | ukončená |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.2 | TM |  | Vytvoriť stručnú príručku k používaniu CVS |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 04.03.05 |  |  | 02.03.05 |  |  | ukončená |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  | začatá |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  | neurčený |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | JZ |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  |  | Overil |  |  |  | TM |  |

| Zápisnica č.12 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | Tomáš Vanderka |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie pokračovania prác na projekte a pridelenie nových úloh a smerovanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Problémy s implementovaním formácií a analýzera. Formácie sú ťažko rozšíriteľné. Predpokladá sa vynaloženia veľkého úsilia a potreba väčšieho množstva času. - Vidina zlepšenia vo formáciách je v dorobení offsetu, novej správe o zmene formácii a rozoznávanie či som obranca alebo útočník. - Implementácia formácií sa predpokladá na 2 týždne. - Diskusia o pokroku v stamina manažmente a brankárovi. Pokrok nebol znateľný, preto bude úloha predĺžená. - Diskusia o tom prečo padá učenie. Táto diskusia vyústila do úlohy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  | neurčený |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  | začatá |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  | neurčený |  |  |  |  |  | začatá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  | neurčený |  |  |  |  |  | začatá |
| 12.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | IB |  | Vypracoval |  |  | IB |  |  |  |  | Overil |  |  |  | TM |  |

| Zápisnica č.13 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | Žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentovanie stavu prác na projekte a ich usmerňovanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bol prezentovaný stav implementácie jednotlivých častí prototypu, za ktoré sú zodpovední jednotliví členovia tímu. - Problémy s implementovaním formácií a analyzéra. Formácie sú ťažko rozšíriteľné. Predpokladá sa vynaloženia veľkého úsilia a potreba väčšieho množstva času. - Implementácia formácií pokračuje. - TM nás oboznámil s pokrokom prác na brankárovi. - Diskusia o priebehu učenia, kde sa objavujú stále nové problémy, ktoré si vyžadujú ďalšie vylepšenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | SK |  |  | Vypracoval |  |  | SK |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zápisnica č.14 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie doterajších výsledkov, stanovenie cieľov a úloh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov jednotlivých skupín tímu. - Výsledky práce na neurónových sieťach nemajú stále požadovanú kvalitu, problémy s učením , resp. konvergenciou hráča. Pravdepodobne stále nevhodné vstupy, alebo krátky čas učenia. - Skupina pre vývoj neurónových sietí predložila novú úlohu v oblasti prihrávok hráčov. Vysvetlenie celého procesu učenia a využitia novej črty. Prezentovaná vlastnosť rieši otázku prihrávok, konkrétne či je prihrávka schopná prejsť ku spoluhráčovi. - V oblasti formácií sme dosiahli výrazný pokrok. Formácie sa vytvárajú na základe sledovania hry Kouča. Táto časť sa považuje za dokončenú. - Navrhovali sa možné zlepšenia pri driblingu ako napríklad rozširovanie videnia. V tíme sa tento návrh nepresadil. - JB je poverený vytvorením nových Unitov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 14.1 | JB |  | Vytvoriť nové unity |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  | MR |  |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | IB |  |  |

| Zápisnica č.15 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.04.2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | Tomáš Vanderka |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie pokračovania prác na projekte a pridelenie nových úloh a smerovanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ poodhalil problém týkajúci sa presnosti nahrávok , hráči nevedia využiť pokrytie protivníka a len sa tak okolo nich motkajú. Ďalej sa JZ zmienil o vhodnosti implementácie parametrov programu pre formácie avšak po zrelej úvahe a doporučení ML sa to zmenilo na konfiguračný súbor. - IB a MR sa zmienili o problémoch pri trénovaní neurónovej siete hráča pri zrýchlení servera. Avšak nálada sa zlepšila s príchodom informácie o inteligencii hráča trénovaného na driblovanie, ktorý už bol schopný 5x za sebou kopnúť do lopty – prvopočiatky driblingu. - Bolo navrhnutých zopár zlepšení pre sledovanie ohodnotenia akcií neurónovej siete a to vytvoriť akýsi graf ohodnotení. Tiež bolo navrhnuté meniť počet možných akcií. - Prerokovala sa možnosť učenia hráčov na nahrávky pomocou Backprop. A nie pomocou Reinforce. algoritmu. - TM sa zmienil o dokončení úlohy rozoznávania heterotypov brankárom, aby sa ten mohol správne rozhodnúť či pri útoku má šancu loptu chytiť ak po nej vybehne. - Používanie CVS sa zhodnotilo ako neefektívne nakoľko ho nik nepoužíval. Pre potreby spojenia zdrojových súborov sa použije nejaký mergovací nástroj. - JB spomenul problémy so svojou úlohou kde zistil, že všetci hráči aj napriek tomu, že sú heterotypy majú rovnakú hodnotu player_speed. Pokúsi sa zistiť player_max_speed. - SK oznámila pokračovanie na úlohe stamina manažmentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  | 06.04.05 |  |  |  | ukončená |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 12.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 14.1 | JB |  | Vytvoriť nové unity |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  | TM |  |  | Vypracoval |  |  | TM |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | IB |  |

| Zápisnica č.16 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dokončení častí projektu, ktoré sa majú nachádzať v prvej funkčnej verzii projektu FC Farmari a o úlohách na vytvorení technickej dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ + JB hovorili o stave analyzéra formácií (padá ak frekvencia analýzy je menšia ako 300), o probléme s ofsetom subformácií (zmena ofsetu neovplyvňuje posun defenzívnej subformácie) a o stave heterogénnych hráčoch, ktorí majú problém s manažmentom funkcie dash. - MR+IB oboznámili tím so stavom vývoja neurónovej siete, kde zapracovali výpisy do súboru o informáciách zo sledovania situácie na ihrisku počas prihrávok. Sledujú sa pozície týchto hráčov: ten čo prihráva loptu, ten komu je prihrávka mierená plus + nepriateľ. Zhodnotenie celej situácie je určené na základe toho, či bola prihrávka chytená resp. nechytená. - TM vytvoril parser pre načítanie údajov z tohto súboru na vstupy neurónovej siete. - Padli ďalšie návrhy o rozšírenie vstupov neurónovej siete, kde JZ navrhol rozšírenie o silu kopu a ML o ofset. Týmto vznikla úloha (MR+IB) porovnať výsledky zhodnotenia prihrávok s týmito vstupmi a bez nich. - Neurónová sieť určuje pre každého nepriateľa, ktorý je v blízkosti prihrávky pravdepodobnosť, že nechytí loptu. ML navrhol rozšírenie o ďalšiu neurónovú sieť, ktorá na základe týchto pravdepodobností určila to, či sa má resp. nemá daná prihrávka uskutočniť + zapracovanie možnosti zmeny prahu akceptovania prihrávky počas zápasu. - ML nám povedal, že máme povinnosť sa zúčastniť pri prezentácii hráča Farmári na ŠVOČ. - Stanovenie úloh pre vytvorenie technickej dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.4 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  | 13.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  | 13.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 14.1 | JB |  | Vytvoriť nové unity |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 13.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 16.0 | JB |  | Opraviť ofsety subformácii + heterogénnych hráčov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.1 | IB+MR+TM |  | Zmergovať projekt |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.2 | IB + MR |  | Porovnať výsledky NS s a bez rošírených vstupov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.3 | JB |  | Používateľská príručka k UnitCreator |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.4 | JZ |  | Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.5 | TM+IB |  | Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.6 | TM |  | Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  | JB |  |  | Vypracoval |  |  | JB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |

| Zápisnica č.17 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dokončení projektu, používateľskej príručky a o priebehu ich odovzdania. Účasť na ŠVOČ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prebehla diskusia o tom čo treba ešte doplniť do používateľskej príručky. - Stanovil sa čas a miesto odovzdania používateľskej príručky a prototypu. - JZ potvrdil naše prihlásenie na školský turnaj v robotickom futbale, ktorý sa uskutoční 26. a 27. mája 2005 v priestoroch školy. - Bol upresnený čas a miesto diania ŠVOČ, na ktorej sa náš tým zúčastní s prezentáciou svojej práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.0 | JB |  | Opraviť ofsety subformácii + heterogénnych hráčov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.1 | IB+MR+TM |  | Zmergovať projekt |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.2 | IB + MR |  | Porovnať výsledky NS s a bez rošírených vstupov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.3 | JB |  | Používateľská príručka k UnitCreator |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.4 | JZ |  | Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.5 | TM+IB |  | Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.6 | TM |  | Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 17.0 | MR+JZ |  | Pripraviť prezentáciu na ŠVOČ |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 27.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 17.1 | SK |  | Scelenie používateľskej príručky a jej odovzdanie |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 17.2 | Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | SK |  |  | Vypracoval |  |  | SK |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zápisnica č.18 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízia používateľskej príručky, určenie obsahu dokumentácie, technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prebralo sa, ako opraviť chyby v používateľskej príručke. - JZ popísal tímu, čo si predstavuje v technickej príručke k produktu, stanovil sa postup spísania príručky. - Určilo sa, kto bude písať zhodnotenie jednotlivých častí produktu a kto vypracuje celkové zhodnotenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.3 | JB |  | Používateľská príručka k UnitCreator |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.4 | JZ |  | Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.5 | TM+IB |  | Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.6 | TM |  | Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 17.0 | MR+JZ |  | Pripraviť prezentáciu na ŠVOČ |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 27.04.05 |  |  |  | 27.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 17.1 | SK |  | Scelenie používateľskej príručky a jej odovzdanie |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 18.0 | SK |  | Spojenie technickej príručky, spojenie používateľskej príručky |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 18.1 | MR+IB |  | Zhodnotenie neurónových sietí |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 18.2 | JZ |  | Celkové zhodnotenie produktu |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  | 21.04.05 |  |  |  | ukončená |
| 17.2 | Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 18.3 | Používateľská a technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | JZ |  |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |

| Zápisnica č.19 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízia používateľskej príručky, určenie obsahu dokumentácie, technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vyjasňovali sa náležitosti dokumentácie, ktoré veci by mali byť doplnené a čo by mala finálna dokumentácia obsahovať - Hovorilo sa o neurónovej sieti a o nutnosti experimentovania s ňou na dosiahnutie optimálnych výsledkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.0 | SK |  | Spojenie technickej príručky, spojenie používateľskej príručky |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.1 | MR+IB |  | Zhodnotenie neurónových sietí |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.2 | JZ |  | Celkové zhodnotenie produktu |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 17.2 | Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 18.3 | Používateľská a technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |
| Zapisoval |  | IB |  |  | Vypracoval |  |  | TM |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |