Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo

Simulácia robotického futbalu

Dokument riadenia

Vedúci projektu:  Ing. M. Lekavý

Tím FC Farmári: Miroslav Rusnák, Ivan Bernaťák, Tomáš Molnár

Jaroslav Zajac, Jaroslav Belluš, Stanka Kekerová

Školský rok:	2004/2005

1.	Úvod	2

2.	Riešiteľský tím	2

3.	Plán projektu	3

3.1.	Plán projektu na zimný semester	3

3.2.	Plán projektu na letný semester	4

4.	Komunikácia v tíme	5

4.1.	Stretnutia	5

4.2.	E-mailová komunikácia	5

4.3.	Internetová stránka tímu	6

5.	Rozdelenie úloh	6

5.1.	Úlohy členov tímu	6

6.	Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester	7

PRÍLOHA A.	Zápisnice

PRÍLOHA B.	Ponuka

PRÍLOHA C.	Preberacie protokoly

PRÍLOHA D.	Posudok dokumentácie tímu č.1

PRÍLOHA E.	Posudok dokumentácie od tímu č.1

PRÍLOHA F.	Reakcia na posudok od tímu č.1

# Úvod

V tomto dokumente sa nachádzajú všetky informácie, ktoré vznikli v súvislosti s riadením projektu. Je rozdelená do viacerých samostatných kapitol. Prvá z nich predstavuje členov nášho tímu. Ďalej je uvedený časový plán projektu, ktorý zaznamenáva jednotlivé úlohy a činnosti tímu v rámci časového harmonogramu. Vzájomnej komunikácii tímu je venovaná kapitola Komunikácia v rámci tímu. Úlohy jednotlivých členov tímu a ich príspevok do celkovej dokumentácie je popísaný v kapitole s názvom Rozdelenie úloh. V prílohe tohto dokumentu sa nachádza nami vypracovaná ponuka a zápisy z našich stretnutí v chronologickom poradí.

# Riešiteľský tím

Náš tím tvoria šiesti študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Bc. Stanislava Kekerová

Bc. Tomáš Molnár

Bc. Ivan Bernaťák

Bc. Miroslav Rusnák

Bc. Jaroslav Zajac

Bc. Jaroslav Belluš

Podrobnejšie informácie o každom členovi tímu sa nachádzajú v Prilohe D v ponuke nášho tímu, ktorá bola vypracovaná na tému Elektronická prihláška na štúdium – vyhodnocovanie prijímacej skúšky.

# Plán projektu

## Plán projektu na zimný semester

Plán projektu prehľadne ukazuje, v akom slede by mali prebiehať jednotlivé aktivity v tíme. Slúži nielen na rozvrhnutie práce počas semestra, ale aj na spätnú kontrolu splnenia prác.

| Týž. | Dátum | Aktivita |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.9. – 24.9. | rozdelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky |
| 2 | 27.10 – 1.10 | vypracovanie ponuky – všetci členovia tímu |
| 3 | 4.10 – 8.10 | odovzdanie ponúk vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a termín stretnutí tímu |
| 4 | 11.10 – 15.10 | prvé stretnutie členov tímu a vedúceho, , identifikovanie funkcií členov tímu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, štúdium problematiky, kompozícia web stránky |
| 5 | 18.10 – 22.10 | analýza existujúcich tímov, analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia, vytvorenie šablóny zápisnice z jednotlivých stretnutí. |
| 6 | 25.10 – 29.11 | prvá verzia dokumentu, kompletná analýza existujúcich tímov, hrubý návrh riešenia, špecifikácie požiadaviek |
| 7 | 1.11 – 5.11 | analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia, vytvorenie konečnej podoby dokumentu analýzy a špecifikácie požiadaviek a hrubého návrhu riešenia |
| 8 | 8.11 – 12.11 | parciálne výsledky dokumentácie od jednotlivých členov tímu odovzdať dokumentaristovi do 9.11. Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom, príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie, vypracovanie posudkov |
| 9 | 15.11 – 19.11 | odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu, návrh jednotlivých častí prototypu |
| 10 | 22.11 – 26.11 | hodnotenie a posúdenie návrhu prototypu, vypracovanie reakcie na posudky iného tímu, detailnejšia špecifikácia častí systému, prvé práce na implementácií prototypu |
| 11 | 29.11 – 3.12 | implementácia prototypu, kontrola výstupu implementovaných častí prototypu, integrácia a testovanie prototypu |
| 12 | 6.12 – 10.12 | odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou, kompletizácia dokumentu, finalizácia nedokončených častí systému |

Tabuľka č.1   Plán projektu na zimný semester

## Plán projektu na letný semester

Hrubý plán projektu na letný semester je zachytený v nasledujúcej tabuľke .

| Týž. | Aktivita |
| --- | --- |
| 1 | odovzdanie posudku prototypu iného tímu, zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh |
| 2 | zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku |
| 3 | dokončenie podrobného návrhu, implementácia |
| 4 - 6 | implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie |
| 7 -8 | integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu |
| 9 | integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie |
| 10 | odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu) |
| 11 | používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie |
| 12 | odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia) |

Tabuľka č.2   Plán projektu na letný semester

# Komunikácia v tíme

Dôležitou funkciou pri tímovej práci je predovšetkým komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu. Preto jej venujeme patričnú pozornosť.

## Stretnutia

Náš tím má pevne stanovený čas stretnutí v Softvérovom štúdiu na štvrtok od 11.00 hod do 14.00 hod. Tieto stretnutia sú predpísané v rozvrhu hodín, avšak nie sú to jediné stretnutia, ktoré sa v rámci tímu organizujú. Na oficiálnych stretnutiach tímu s pedagogickým vedúcim sa pravidelne stretáva celý tím, aby prehodnotil svoju činnosť za posledný týždeň. Prebieha tu vyhodnocovanie úloh jednotlivých členov, ktoré boli pridelené na predchádzajúcom stretnutí alebo na ďalších stretnutiach, ak sa jedná o viac týždňové úlohy. Náplňou každého stretnutia je, aj zhrnutie aktuálneho stavu projektu a analýza a pridelenie úloh na najbližšie obdobie.

Doteraz sa uskutočnili všetky plánované stretnutia s pedagogickým vedúcim projektu. Z každého stretnutia sa vypracúva zápis, pri ktorom vyhotovovaní sa striedajú jednotliví členovia tímu. Každý zápis obsahuje niekoľko hlavných bodov: zoznam zúčastnených osôb, tému stretnutia, priebeh stretnutia, stav plnenia úlohy a zoznam úloh do nasledujúceho stretnutia.

Okrem oficiálnych stretnutí sa tím podľa potreby stretáva, aj neoficiálne. Pričom z týchto stretnutí sa nevypracúva oficiálny zápis, avšak každý člen tímu si vedie vlastné zápisy vo svojom Projektovom denníku. Úlohou neoficiálnych stretnutí je prediskutovať niektoré otázky, ktoré sa nestihli alebo nemohli prediskutovať s pedagogickým vedúcim, hodnotenie priebežného vypracovania zadaných úloh, prípadne dodatočné rozdelenie úloh. Tieto stretnutia sa uskutočňujú po vzájomnej dohode členov tímu.

## E-mailová komunikácia

Pre zjednodušenie komunikácie v rámci tímu bol zriadený spoločný mailinglist, v ktorom sú zahrnutí všetci členovia tímu. Podstatnú časť komunikácie tu tvorí dokumentácia k projektu, jej čiastkové dokumenty, priebeh ich riešenia. Ďalšou oblasťou sú oznamy, jednak o stretnutiach a termínoch, ale aj o pridelení úloh na najbližšie obdobie. Tento spôsob komunikácie sa osvedčuje ako dobré riešenie, keďže má každý člen tímu rovnaký prísun informácií, a tak môže v krátkom čase poskytnúť svoje pripomienky ku každej časti riešenia projektu.

## Internetová stránka tímu

Tím má zriadenú internetovú stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky informácie o tíme a projekte. Sú tu k dispozícii zápisy zo všetkých stretnutí tímu, voľne prístupné cez internetový prehliadač. Tímová www prezentácia takisto obsahuje aj stránku so zoznamom súborov, ktoré si môže záujemca stiahnuť a odkazy na iné stránky, ktoré sa viažu k problematike RoboCup-u.

# Rozdelenie úloh

## Úlohy členov tímu

Nasledujúca tabuľka obsahuje stručné zhrnutie úloh členov tímu.

| Meno | Úloha | Úlohy pre návrh a implementáciu jednotlivých častí prototypu |
| --- | --- | --- |
| Bc. Stanislava Kekerová | Vytvorenie a údržba stránky, vývojár | Integrácia existujúcich prístupov |
| Bc. Tomáš Molnár | Dizajn stránky, vývojár, | Integrácia existujúcich prístupov |
| Bc. Ivan Bernaťák | Vývojár | Neurónové siete |
| Bc. Miroslav Rusnák | Integrátor dokumentácie, vývojár | Neurónové siete |
| Bc. Jaroslav Zajac | Vedúci tímu, vývojár | Kouč |
| Bc. Jaroslav Belluš | Vývojár | Kouč |

Tabuľka č.3   Prehľad úloh členov tímu

Krátkodobé úlohy, ktoré boli prideľované na jednotlivých stretnutiach, a ktoré mali platnosť jeden týždeň, prípadne dva týždne sú prehľadne uvedené v zápisoch zo stretnutí, a tak isto sa nachádzajú aj na web stránke tímu. Každý zápis obsahuje tabuľku s pridelenou úlohou, menom riešiteľa a dátumom predpokladaného splnenia. Tieto úlohy sa na ďalšom stretnutí kontrolovali a vyhodnocovali.

# Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester

Tu je uvedený zoznam jednotlivých kapitol, aj s iniciálkami jednotlivých členov tímu, ktorý vypracovali daný dokument:

1.	Úvod

1.1 	RoboCup - Stanislava Kekerová

2.	Zadanie projektu: RoboCup - nové stratégie

3.	Analýza

3.1 	Analýza servera - Jaroslav Zajac

3.1.1 	Zaujímavé zmeny v serveri 9.xx - Jaroslav Zajac

3.2 	Analýza existujúcich systémov

3.2.1 	Analýza tímu CMUnited98 - Miroslav Rusnák

3.2.2 	Analýza tímu Uva Trilearn - Jaroslav Zajac

3.2.3 	Analýza tímu Trilearn 2003 - Jaroslav Zajac

3.2.4 	Analýza tímu Deravá kopačka - Ivan Bernaťák

3.2.5 	Tím L.A.S.T United - Jaroslav Belluš

3.2.6 	Tím Karlsruhe Brainstormers - Jaroslav Belluš

3.2.7 	Stjupid Dox – Ivan Bernaťák

3.2.8 	TsinghuAeolus - Tomáš Molnár

3.2.9 	L.A.S.T United 2 - Tomáš Molnár

3.3 	Analýza brankára - Stanislava Kekerová

3.4 	Zhodnotenie analýzy tímov - Miroslav Rusnák

4. 	Špecifikácia požiadaviek

4.1 		Využitie zrakového kanálu hráča – Jaroslav Zajac

4.2 		Umiestňovanie hráčov - Jaroslav Zajac

4.3 		Kouč - Jaroslav Zajac

4.4 		Analýza súperovho tímu - Jaroslav Belluš

4.5 		Formácie – Jaroslav Belluš

4.6 		Výber heterogénnych hráčov - Jaroslav Belluš

4.6.1 	Obranca - Jaroslav Belluš

4.6.2 	Stredopoliar - Jaroslav Belluš

4.6.3 	Stredný útočník - Jaroslav Belluš

4.6.4 	Útočiaci krídelník - Jaroslav Belluš

5. 	Hrubý návrh systému

5.1 	Využitie neurónovej siete na ovládanie nízkych schopností hráča - Miroslav Rusnák, Ivan Bernaťák

5.1.1 	Návrh vstupov siete - Miroslav Rusnák, Ivan Bernaťák

5.2 	Hráč

5.2.1 	Využitie zrakového kanálu - Jaroslav Belluš

5.2.2 	Logický model hráča - Tomáš Molnár, Ivan Bernaťák

5.3 	Kouč

5.3.1 	Analýza obsadenosti ihriska súperovým tímom - Jaroslav Belluš, Jaroslav Zajac

5.3.2 	Analýza súperových formácií - Jaroslav Belluš, Jaroslav Zajac

5.3.3 	Skladanie informácií - Jaroslav Belluš, Jaroslav Zajac

5.3.4 	Extrémna obrana, extrémny útok - Jaroslav Belluš, Jaroslav Zajac

5.3.5 	Heterogénni hráči a striedanie - Jaroslav Belluš, Jaroslav Zajac

6.	Prototyp

6.1 	Analyzátor ihriska v koučovi	- Jaroslav Zajac

6.1.1	 	Funkčnosť - Jaroslav Zajac

6.1.2	 	Vizualizácia - Jaroslav Zajac

6.1.3 	 	Budúce využitie - Jaroslav Zajac

6.2 	UnitCreator - Tvorba a vyhodnotenie pokrytia subformácií - Jaroslav Belluš

6.2.1 	 	Úprava triedy pre subformáciu - Jaroslav Belluš

6.3 	Neurónová sieť učiaca sa driblovať s loptou - Ivan Bernaťák

6.3.1 		Analýza - Ivan Bernaťák, Miroslav Rusnák

6.3.2		Návrh - Ivan Bernaťák, Miroslav Rusnák

6.3.3		Návrh úpravy hráča - Ivan Bernaťák, Miroslav Rusnák

    - Implementácia - Ivan Bernaťák, Miroslav Rusnák

II.	Riadenie projektu

1.	Úvod - Miroslav Rusnák

2.	Riešiteľský tím - Stanislava Kekerová

3.	Plán projektu

3.1 	Plán projektu na zimný semester - Miroslav Rusnák

3.2 	Plán projektu na letný semester - Miroslav Rusnák

4.	Komunikácia v tíme - Stanislava Kekerová

4.1		Stretnutia - Stanislava Kekerová

4.2 	E-mailová komunikácia - Stanislava Kekerová

4.3 	Internetová stránka tímu - Stanislava Kekerová

5.	Rozdelenie úloh

5.1 	Úlohy členov tímu - Stanislava Kekerová

5.2 	Autorstvo častí dokumentácie za zimný semester - Stanislava Kekerová

III. 	Ponuka – Tomáš Molnár