| Zápisnica č.9 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.12.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zistenie stavu prototypu a dohoda o obsahu dokumentácie k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preberal sa stav neurónovej siete. Z dôvodu neprítomnosti implementátorov tejto časti prototypu bol tím informovaný o stave z 7.11., kedy sieť bolo potrebné integrovať do zdrojového kódu hráča a začať učiť. - Prebrali sa formality ohľadom odovzdania a prezentácie prototypu. Tím sa zhodol v tom, že na prezentáciu sú vhodné dni pondelok a piatok, s tým že pondelok je viac vyhovujúci. Je potrebné tieto dni konzultovať s tímom č. 1. Toto si vzal na starosti JZ - JZ a JB dostali za úlohu do 10.12. dodať dokumentáciu k prototypu analýzy koučom a formáciám. - JB bol oboznámený s dodatočnými požiadavkami na systém formácií, ktoré sa budú implementovať v nasledujúcom semestri. Jedná sa hlavne o systém „offsetov“ slúžiacich na presnejšie umiestnenie obrannej subformácie. Taktiež bude v ďalšej fáze vhodné realizovať úpravu systému formácií na konigurovateľnosť pomocou konfiguračných súborov. - Na odovzdanie dokumentácie sa určil čas a miesto 13.11. do 12.25, miestnosť D208 - JB predviedol navrhovač subformácií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.2 | MR+IB |  |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.3 | JB |  |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  | 18.11.01 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.5 | JZ |  |  | pracovať na prototype kouča |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 7.0 | IB |  |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 8.0 | SK |  |  | finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 9.0 | JZ |  |  | Dohodnúť stretnutie na prezentáciu |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 9.1 | JZ |  |  | Dodanie dokumentácie k prototypu kouča |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 11.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 9.2 | JB |  |  | Dodanie dokumentácie k prototypu formácií |  |  |  |  |  |  | 9.12.04 |  |  | 11.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID |  | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 |  | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 8.1 |  | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  |  | JZ |  |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |