| Zápisnica č.12 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.03.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanka Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | Tomáš Vanderka |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie pokračovania prác na projekte a pridelenie nových úloh a smerovanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Problémy s implementovaním formácií a analýzera. Formácie sú ťažko rozšíriteľné. Predpokladá sa vynaloženia veľkého úsila a potreba väčšieho množstva času. - Vidina zlepšenia vo formáciách je v dorobení offsetu, novej správe o zmene formácii a rozoznávanie či som obranca alebo útočník. - Implementácia formácií sa predpokladá na 2 týždne. - Diskusia o pokroku v stamina manažmente a brankárovi. Pokrok nebol znateľný, preto bude úloha predĺžená. - Diskusia o tom prečo padá učenie. Táto diskusia vyustila do úlohy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 10.4 | IB+MR |  | Pokračovanie v učení. |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | TM |  | Pokračovanie. |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 8.0 | SK |  | Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 11.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzer. |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 11.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 9.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 11.2 | Zhodnotenie prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  |  | neurčené |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | IB |  |  | Vypracoval |  |  | IB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |