| # Zápisnica č.2 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.10.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie niektorých už vypracovaných analýz tímov, stanovenie cieľa tímového projektu na zimný semester. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Členovia JZ a JB pripravili prehľad analyzovaných tímov formou stručnej prezentácie, pričom sa sústredili na najzákladnejšie črty pridelených tímov. - JB sa sústredil v prezentácií na tím Brainstormers. Pomenoval vybrané techniky ako napríklad N.S.R.L, alebo využitie neurónových sietí (ďalej NS) na základné činnosti hráčov. Téma NS vyvolala radu otázok nakoľko je to technológia, ktorú potenciálne využijeme pri implementovaní vlastností aj našich hráčov. Jaro vysvetlil architektúru skladajúcu sa z modulu vnútorný svet a rozhodovacieho modulu. - IB prezentoval v bodoch analýzu svojich tímov, ktorej sa ešte bude venovať do najbližšieho stretnutia budúci týždeň. Stručné informácie boli vhodné ako prierez každého tímu. Spomenul napr. použitie formácií tímu Stupidox, alebo možnosť cúvanie ich brankára. - JZ chronologicky opísal vývoj jednotlivých tímov. Spomenul najsilnejšie črty prvého tímu ako použitie MMTB –model predikcie hráčov, systém rýchlej hry, matematické popisy pre správanie. Pri tíme deravá kopačka použitie plánov, ktoré však neboli úspešne použité resp. použili len málo z nich. - Spomenuli sme niektoré vlastnosti, ktoré bude musieť obsahovať písaný dokument ako napríklad delenie kapitol, názvy jednotlivých kapitol, alebo celkový postup integrácie dokumentu. - Jadro diskusie sa prenieslo na ciele projektu na zimný semester. Odhadovali sa možnosti nášho tímu a časová náročnosť konkrétnych krokov. Návrh stavať nízku úroveň hráča od úplného začiatku sa ukázal ako nevhodný, nakoľko by zabral majoritnú časť času a návrh a implementácia techník hry by nedostala dostatočný priestor na prepracovanie. Zhodli sme sa na použití častí hráčov existujúcich tímov (máme na mysli nízke úrovne), poupratovať už vytvorený kód. Vhodný kandidát na znovu použitie kódu sa javí tím Stupidox. Zrušiť mnohé dedičnosti, vytvoriť priateľné rozhranie na komunikáciu s vyššími vrstvami. Kód je však rozsiahly čo môže byť náročné. Uľahčiť výber tímu by mal model tried poskytnutý technikou reverse engineering nasledujúci týždeň. Snahou refactoringu bude zvýšenie modularity hráčov, čo je možné dosiahnuť nahradením dedičností rozhraniami. Najvhodnejší tím sa vyberie podľa jeho doterajšej úspešnosti v lige RoboCup-u, ale aj podľa architektúry hráčov. - Ujasňovalo sa zadanie a jeho body ako napríklad Nové prístupy do tejto hry. Čo vlastne nové prístupy predstavujú čo by mali riešiť. Navrhli sa napríklad kopanie jedenástky, alebo rola trénera, ktorý môže do istej miery hru hráčov riadiť a koordinovať. - Diskutovalo sa o výhodách a nevýhodách jednotlivých prístupov.v - využitie neurónových sietí (tím Brainstormers) - výpočet uhla kopu na bránu (tím StjupidDox) - rýchla hra predikcia akcií spoluhráčov (tím TriLearn) - Bol navrhnutý nový prístup vo forme využitia neurónových sietí. Toto riešenie doteraz ešte nik na FIIT úspešne nevyužil. Neurónová sieť pravdepodobne nebude použitá na riadenie stratégie hráčov, ale na získanie vhodnejších vlastností nízkej vrstvy, tj. driblovanie, kľučkovanie, kop, prihrávky do behu a pod. Taktiež môže byť použitá na vyhodnocovanie úspešnosti plánovanej akcie ešte pred jej uskutočnením. - Stanovili sa ciele projektu: - hľadanie nových prístupov a stratégií - úprava zdrojových textov ("upratanie") - zvýšenie modularity hráčov - interface najnižšej vrstvy pre vrstvy vyššie. - jednoduchý prototyp (aj na zahodenie) s komunikáciou. - Dohodla sa vzájomná komunikácia v tíme pomocou mailinglistu poskytovaný bezplatne na serveri Yahoo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 1.0 | TM |  | Analýza tímov LastUnited 2 a Tsinghuaeolus |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímov Sklo a CM United |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímov LastUnited 1 a Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |
| 1.3 | SK |  | Analýza tímov Step alebo RoboSina |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.4 |  |  | Vytvorenie stránky |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímov StjupidDox a Merset |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.6 | JZ |  | Analýza tímov UVA TriLearn |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 2.0 | TM |  | Overenie funkcionality trénera tímu StjupidDox |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.1 |  |  | Štúdium konfiguračného súboru trénera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.2 | MR |  | Spájanie dokumentov analýzy tímov |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.3 | JB |  | Podrobná analýza tímu LastUnitet. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.4 | SK |  | Vytvorenie úvodu o RoboCup-e |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.5 | IB |  | Reverse engineering zdrojových súborov StjupidDox, Sklo a iných. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.6 | JZ |  | Analýza servera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| 2.7 |  |  | Vytvorenie tímovej e-mail schránky a mailing listu. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 2.8 | Každý z členov porozmýšľa nad prínosom tímu pre projekt a nad smerovaním projektu. |  |  |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | MR |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  | Overil |  |  |  |  | TM |  |