| Zápisnica č.11 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.03.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVS, diskusia o častiach hráča, ktoré je potrebné implementovať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TM prezentoval nevýhody CVS, ktoré podľa neho hovoria proti využitiu systému CVS v našom tíme. Navrhol nepoužívať verziovací systém, prípadne použiť MS Project - MR oboznámil tím so stavom vývoja neurónovej siete, odôvodnil nedokončenie učenia neurónovej siete na dribling. - Padol návrh implementovať väčšiu konfigurovateľnosť hráča cez príkazový riadok, konkrétne možnosť, aby bol hráč spustiteľný s driblingom riadeným analyticky, alebo neurónovou sieťou. - SK bola oboznámená s verziami stamina manažmentu, ktorý je potrebný implementovať do hráča. Pri tzv. základnom stamina manažmente sa bude jednať o jednoduché pravidlo, aby útočníci FC Farmári počas doby, kedy tím nevlastní loptu nebehali maximálnou rýchlosťou(nakoľko len útočníci trpeli dlhodobo nedostatkom staminy). Pri tzv. pokročilom stamina manažmente sa jedná o integráciu stamina manažmentu z tímu Deravá Kopačka do tímu FC Farmári. - TM bol poverený zháňaním výstupov, ktoré má tím vyprodukovať na základe plánu a termínov odovzdania platných pre tímový projekt. Ako prvá úloha v tejto funkcii mu bola pridelená úloha zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.0 | JZ |  | Prepísať plán |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.2 | TM |  | Vytvoriť stručnú príručku k používaniu CVS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 10.5 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.4 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 11.1 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 11.2 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 11.3 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| Zapisoval |  | JZ |  |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |