| Zápisnica č.7 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.11.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie dokumentácie a rozdelenie úloh pre vypracovanie prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diskusia ohľadom odovzdanej dokumentácie. Výhrady a zhodnotenia k jej formálnej a obsahovej stránke. ML nás oboznámil s jeho stanoviskom k nej. - Zvažovanie vytvorenia novej dokumentácie, vzhľadom na množstvo formálnych chýb v tej pôvodnej. Nakoniec nám však ML neodporučil takýto postup. - Diskusia o posudku vytvorenom JZ. - Tréner. Možnosti použitia trénera tímu SKLO. Teamassistance je utilita generujúci konfiguračné súbory trénera. - Organizačné zmeny. TM bude spravovať našu webovú stránku. SK bude naša dokumentaristka. - Do prototypu bude zahrnutá neurónová sieť, ktorá bude implementovať driblovanie hráča s loptou a taktiež prototyp kouča. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.1 | JZ+MR |  |  | dokončenie posudku |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 19.11.04 |  |  |  | 19.11.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.2 | MR+IB |  |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.3 | JB+SK |  |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.4 | JZ |  |  | zaslanie %podielu na ponuke |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 25.11.04 |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  | ukončená |  |
| 6.5 |  |  |  | pracovať na koučovi |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 7.0 | IB |  |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID |  | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 |  | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| Zapisoval |  |  | IB |  |  | Vypracoval |  |  | IB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |