| Zápisnica č.8 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práca na prototype. Jednotlivé časti prototypu. Problémy prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diskusia ohľadom implementácie nízkej schopnosti – driblingu. Definovanie jednotlivých typov driblingu, ich použitie, nasadenia a rozhodnutie, ktorý typ bude implementovaný v prototype. - Funkcia trénera v učení neurónovej siete. Inicializácia pozície, nastavovanie hodnôt ako poloha(východzia a cieľová) lopty a hráča. - Vstupy neurónovej siete. Komplikovaná otázka, množstvo návrhov a nejednoznačností. Je stále otázne či navrhnuté vstupy budú správne. Návrh kódovania vstupov. Kódovanie akcií bude binárne – one hot, parametre akcií pravdepodobne reálnym číslom. - Problémy integrácie neurónovej siete do hráča. Funkcie hráča (nové) na zabezpečenie fungovania neurónovej siete a jej samotného učenia. - Návrh ohraničiť učenie pomocou zmeny Play módu, napríklad z Play on na Time Over alebo podobne. - Význam funkcie Act v hráčovi tímu Stupit Dox. - Generovanie jednotlivých vstupov akcií. Návrh negenerovať kompletnú sadu vstupných dát, ale naopak urobiť výber len tých relevantných. Takýmto spôsobom sa zjednoduší učenie, keďže trénovacia množina sa zmenší. - Organizačné zmeny. TM bude spravovať našu webovú stránku. SK bude naša dokumentaristka. - Prediskutované problémy s formáciami. - Dohodnutie prezentácie prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 6.0 |  | TM |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.2 |  | MR+IB |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.3 |  | JB |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 6.5 |  | JZ |  | pracovať na prototype kouča |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 7.0 |  | IB |  | vypracovať reakciu na posudok |  |  |  |  |  |  | 25.11.04 |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 8.0 |  | SK |  | finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  | začatá |  |
| ## Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  |  | Koniec |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |
| 6.6 | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 8.1 | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  | 13.12.04 |  |  |  |  |  |  |  | začala |
| Zapisoval |  |  | MR |  |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |