| Zápisnica č.5 |  |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentácia k prvému kontrolnému bodu. Jej kontrolovanie a úprava. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JB navrhol heterogénnych hráčov. - JB vytvoril slovný návrh formácií. Navrhol zisťovanie formácií pomocou neurónových sietí ako jednu z alternatív. - Diskusia o generovaní konfiguračných súboroch trénera. - Dokončenie hrubého návrhu. - Pripomienkovanie dokumentácie. Doplnenie popisov obrázkov a zmena ich číslovania podľa kapitol. - Debata o obsahu prílohy. - Odstraňovanie formálnych chýb dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 4.0 | TM |  |  | vytvoriť špecifikáciu a hrubý návrhu správania sa hráča, vychádzajúc zo Stupit Dox |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.1 | MR |  |  | dodať prvú verziu dokumentácie k 1. kontrolnému bodu na revíziu všetkým členom tímu. |  |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  | 10.11.04 |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.2 | MR+IB |  |  | špecifikácia a hrubý návrh neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.3 | SK |  |  | doladenie webu - spam protekcia, doplnenie zápisníc. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.4 |  |  |  | vytvoriť kvalitatívne porovnanie brankárov a vybrať brankára vhodného pre náš tím. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.5 | IB |  |  | upraviť vygenerované dátové modely Stupit Dox, Deravej Kopačky, dodať dokumentaristovi v podobe použiteľnej v dokumentácii. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | ukončená |  |
| 4.6 | JZ+JB |  |  | doplniť špecifikáciu a hrubý návrh kouča. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 09.11.04 |  |  |  |  | 09.11.04 |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 5.0 | SK |  |  | vypracovanie kapitoly Riadenie |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 5.1 | IB+MR |  |  | dokončenie, vytlačenie a odovzdanie dokumentácie |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 5.2 | JZ+MR |  |  | vytvorenie posudku k dokumentácii tímu Squirell |  |  |  |  |  | 12.11.04 |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Začiatok |  |  |  | ## Koniec |  | ### Splnenie |  |  |  |  | ## Stav |
| 5.3 |  | zahájenie práce na prototype |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| 5.4 |  | návrh, čo by mal prototyp obsahovať |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| 5.5 |  | odstránenie formálnych a iných chýb v častiach dokumentu prislúchajúcim členom nimi vytvorených |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  |  | 12.11.04 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  |  | SK+IB |  |  | Vypracoval |  |  | IB |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |