| Zápisnica č.17 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dokončení projektu, používateľskej príručky a o priebehu ich odovzdania. Účasť na ŠVOČ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prebehla diskusia o tom čo treba ešte doplniť do používateľskej príručky. - Stanovil sa čas a miesto odovzdania používateľskej príručky a prototypu. - JZ potvrdil naše prihlásenie na školský turnaj v robotickom futbale, ktorý sa uskutoční 26. a 27. mája 2005 v priestoroch školy. - Bol upresnený čas a miesto diania ŠVOČ, na ktorej sa náš tým zúčastní s prezentáciou svojej práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.0 | JB |  | Opraviť ofsety subformácii + heterogénnych hráčov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.1 | IB+MR+TM |  | Zmergovať projekt |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.2 | IB + MR |  | Porovnať výsledky NS s a bez rošírených vstupov. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 16.3 | JB |  | Používateľská príručka k UnitCreator |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.4 | JZ |  | Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.5 | TM+IB |  | Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku. |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 16.6 | TM |  | Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS |  |  |  |  |  |  | 13.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 17.0 | MR+JZ |  | Pripraviť prezentáciu na ŠVOČ |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 27.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 17.1 | SK |  | Scelenie používateľskej príručky a jej odovzdanie |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  | 21.04.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 13.1 | Práca na produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 17.2 | Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | SK |  |  | Vypracoval |  |  | SK |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |  |  |