| Zápisnica č.15 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanka Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | Tomáš Vanderka |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie pokračovania prác na projekte a pridelenie nových úloh a smerovanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ poodhalil problém týkajúci sa presnosti nahrávok , hráči nevedia využiť pokrytie protivníka a len sa tak okolo nich motkajú. Ďalej sa JZ zmienil o vhodnosti implementácie parametrov programu pre formácie avšak po zrelej úvahe a doporučení ML sa to zmenilo na konfiguračný súbor. - IB a MR sa zmienili o problémoch pri trénovaní neurónovej siete hráča pri zrýchlení servera. Avšak nálada sa zlepšila s príchodom informácie o inteligencii hráča trénovaného na driblovanie, ktorý už bol schopný 5x za sebou kopnúť do lopty – prvopočiatky driblingu. - Bolo navrhnutých zopár zlepšení pre sledovanie ohodnotenia akcií neurónovej siete a to vytvoriť akýsi graf ohodnotení. Tiež bolo navrhnuté meniť počet možných akcií. - Prerokovala sa možnosť učenia hráčov na nahrávky pomocou Backprop. A nie pomocou Reinforce. algoritmu. - TM sa zmienil o dokončení úlohy rozoznávania heterotypov brankárom, aby sa ten mohol správne rozhodnúť či pri útoku má šancu loptu chytiť ak po nej vybehne. - Používanie CVS sa zhodnotilo ako neefektívne nakoľko ho nik nepoužíval. Pre potreby spojenia zdrojových súborov sa použije nejaký mergovací nástroj. - JB spomenul problémy so svojou úlohou kde zistil, že všetci hráči aj napriek tomu, že sú heterotypy majú rovnakú hodnotu player_speed. Pokúsi sa zistiť player_max_speed. - SK oznámila pokračovanie na úlohe stamina manažmentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 10.4 | IB+MR |  | Pokračovanie v učení. |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | TM |  | Pokračovanie. |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 8.0 | SK |  | Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 11.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzer. |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 11.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 9.03.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 11.2 | Zhodnotenie prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  |  | neurčené |  |  |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | TM |  |  | Vypracoval |  |  | TM |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | IB |  |  |