| Zápisnica č.14 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.03.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie doterajších výsledkov, stanovenie cieľov a úloh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov jednotlivých skupín tímu. - Výsledky práce na neurónových sieťach nemajú stále požadovnú kvalitu,problémy s učením , resp. konvergenciou hráča. Pravdepodobne stále nevhodné vstupy, alebo krátky čas učenia. - Skupina pre vývoj neurónových sietí predložila novú úlohu v oblasti prihrávok hráčov. Vysvetlenie celého procesu učenia a využitia novej črty. Prezentovaná vlastnosť rieši otázku prihrávok, konkrétne či je prihrávka schopná prejsť ku spoluhráčovi. - V oblasti formácií sme dosiahli výrazný pokrok. Formácie sa vytvárajú na základe sledovania hry Kouča. Táto časť sa považuje za dokončenú. - Návhovali sa možné zlepšenia pri driblingu ako napríklad rozšorovanie videnia. V time sa tento návrh nepresadil. - JB je poverený vytvorením nových Unitov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 10.4 | IB+MR |  | Pokračovanie na trénovaní driblingu |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.5 | TM |  | Pokračovanie. |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 11.1 | IB+MR |  | Nahradiť vstupy na sférické súradnice a implementovať parameter na zapínanie a vypínanie siete. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | 30. 30.0. 30.03.05005 |  |  |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 11.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzer. |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 30.03.0500 |  |  |  |  |  |  |  | ukončená |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  |  | Splnenie |  |  | Stav |  |
| 14.1 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 14.2 | JB |  | Vytvoriť nové unity |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  | ### Splnenie |  |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 | Pracovať nadalej vo svojich oblastiach. Zdokonalovanie výsledkov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prebieha |
| Zapisoval |  | MR |  |  | Vypracoval |  |  | MR |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | IB |  |  |