| # Zápisnica č.4 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o tíme, z ktorého sa bude vychádzať, rekapitulácia a rozvedenie špecifikácie a hrubého návrhu kouča a využitia neurónových sietí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TM dodal vypracovanú analýzu trénera Stupit Dox. Tréner stále opakoval situácie, ktoré mu boli zadávané pomocou konfiguračných súborov. Z jeho analýzy vyplynulo, že ich tréner bude použiteľný pre trénovanie nami navrhnutých neurónových sietí. - SK prezentovala návrh web stránky tímu. Boli do nej doplnené zápisnice zo stretnutí, úlohy jednotlivých členov tímu. - Padol návrh, aby sa vytvoril generátor konfiguračných súborov pre trénera Stupit Dox. - JZ prezentoval návrh kouča. Tento by mal mimo iné meniť formácie tímu na základe analýzy hry protivníka. Ďalej by využíval možnosť striedania hráčov počas zápasu za účelom nahradenia unavených alebo nevhodných hráčov. - Prebrali sa návrhy na využitie funkcie pointto. Ako alternatívy boli navrhnuté ukazovanie hráča s loptou na miesto, kam chce nahrávať, druhá alternatíva bola ukazovanie na hráča, ktorému je smerovaná nahrávka. - Tím sa zhodol, že pomocou neurónových sietí sa pokúsi v rámci prototypu naučiť hráča driblovať s loptou. Ako typ neurónovej siete bola zvolená sieť typu „reinforced learning“. MR bude konzultovať aplikáciu neurónových sietí do nášho tímu s odborníkom na neurónové siete, prof. Kvasničkom. - Padol návrh na alternatívne využitie neurónových sietí vo vyšších vrstvách hráča, na rozhodovanie o vykonaní ďalšej akcie. Táto myšlienka ale nebola ďalej rozvíjaná. - Boli dokončené niektoré formality týkajúce sa prihlasovania sa jednotlivých členov tímu do e-mailovej skupiny tímu. Bola vytvorená skupina fc_farmari[zavináč]yahoogroups[bodka]com. Akýkoľvek e-mail poslaný na danú adresu bude preposlaný každému členovi tímu. - Vytvorili sa páry starajúce sa o návrh a implementáciu jednotlivých častí prototypu a hráča. Sú to skupiny: Kouč – JZ a JB, Neurónové siete – MR a IB, Integrácia existujúcich prístupov – TM a SK. - SK bola poverená vytvorením dokumentu porovnávajúceho brankárov RoboCupu na fakulte a niektorých medzinárodných brankárov za účelom výberu brankára pre náš tím. - TM bol poverený doplnením špecifikácie a hrubého návrhu hráča o informácie netýkajúce sa kouča, neurónových sietí a niektorých ďalších už navrhnutých vlastností hráča. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 0.0 | TM |  | Vypracovanie ponuky |  |  |  |  |  | 27.09.04 |  |  | 04.10.04 |  | 04.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.0 |  |  | Overenie funkcionality trénera tímu StjupidDox |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 2.1 |  |  | Štúdium konfiguračného súboru trénera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 1.1 | MR |  | Analýza tímu CM United |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.2 |  |  | Spájanie dokumentov analýzy tímov |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  |  |  |  | pokračuje |
| 3.0 |  |  | Vytvorenie štruktúry dokumentu |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  | 04.11.04 |  |  | ukončená |
| 3.1 |  |  | Stanovenie projektového plánu na obidva semestre. |  |  |  |  |  | 28.10.04 |  |  | 04.11.04 |  | 04.11.04 |  |  | ukončená |
| 1.2 | JB |  | Analýza tímu LU, Brainstormers |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 21.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.3 |  |  | Podrobná písomna analýza tímu LU |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 1.4 | SK |  | Tvorba www stránky tímu |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 2.4 |  |  | Úvod k Robocup-u |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 4.11.04 |  |  | ukončená |
| 1.5 | IB |  | Analýza tímu Stjupidox |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.5 |  |  | Reverse engineering zdrojových súborov StjupidDox, Sklo a iných. |  |  |  |  |  | 14.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 1.6 | JZ |  | Analýza timu Trilearn |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.6 |  |  | Analýza servera |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| 2.7 |  |  | Vytvorenie tímovej e-mail schránky a mailing listu. |  |  |  |  |  | 21.10.04 |  |  | 28.10.04 |  | 28.10.04 |  |  | ukončená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 4.0 | TM |  | vytvoriť špecifikáciu a hrubý návrhu správania sa hráča, vychádzajúc zo Stupit Dox. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.1 | MR |  | dodať prvú verziu dokumentácie k 1. kontrolnému bodu na revíziu všetkým členom tímu. |  |  |  |  |  | 9.11.04 |  |  | 10.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.2 | MR+IB |  | špecifikácia a hrubý návrh neurónovej siete na dribling. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.3 | SK |  | doladenie webu - spam protekcia, doplnenie zápisníc. |  |  |  |  |  | 04.11.04 |  |  | 11.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.4 |  |  | vytvoriť kvalitatívne porovnanie brankárov a vybrať brankára vhodného pre náš tím. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | IB |  | upraviť vygenerované dátové modely Stupit Dox, Deravej Kopačky, dodať dokumentaristovi v podobe použiteľnej v dokumentácii. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 4.6 | JZ+JB |  | doplniť špecifikáciu a hrubý návrh kouča. |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splne-nie |  |  | Stav |
| 4.7 | dodať všetky vypracované úlohy dokumentaristovi |  |  |  |  |  |  |  | 4.11.04 |  |  | 9.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | JZ |  | Vypracoval |  |  | JZ |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |