| Zápisnica č.19 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízia používateľskej príručky, určenie obsahu dokumentácie, technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vyjasňovali sa náležitosti dokumentácie, ktoré veci by mali byť doplnené a čo by mala finálna dokumentácia obsahovať - Hovorilo sa o neurónovej sieti a o nutnosti experimentovania s ňou na dosiahnutie optimálnych výsledkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.0 | MR+IB |  | Dodanie pozorovateľných výsledkov učenia neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | 9.3.2005 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 11.1 | TM |  | Zohnať zhodnotenie prototypu, produktu a celkové zhodnotenie projektu. |  |  |  |  |  |  | 2.3.2005 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 12.0 | JZ+JB |  | Implementovať formácie a analyzér. |  |  |  |  |  |  | 09.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 13.0 | SK |  | Stamina manažment |  |  |  |  |  |  | 16.03.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 14.0 | IB+MR |  | Návrh a implementácia rozhodovania o prihrávkach |  |  |  |  |  |  | 30.3.05 |  |  | neurčený |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.0 | SK |  | Spojenie technickej príručky, spojenie používateľskej príručky |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.1 | MR+IB |  | Zhodnotenie neurónových sietí |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| 18.2 | JZ |  | Celkové zhodnotenie produktu |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  | 16.05.05 |  |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 17.2 | Práca na konečnom odovzdaní tímového projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  |  |  |  |  | pokračuje |
| 18.3 | Používateľská a technická príručka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.04.05 |  |  |  | 16.05.05 |  |  | 11.05.05 |  |  |  | ukončená |
| Zapisoval |  | IB |  |  | Vypracoval |  |  | TM |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | SK |  |  |