| Zápisnica č.9 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie dokumentácie, stanovenie cieľov a úloh na ďalší semester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zhodnotenie niektorých častí dokumentácie (chýbajú zhodnotenia, odkazy v literatúre a stanovené ciele v prototypovaní) - V stručnosti sme prebrali hlavné ciele a približný plán na daný semester (formácie, trénovanie hráčov, bránkár a pod.) - Uvažovalo sa o reálnosti dokončenia natrénovania neurónovej siete pre dribbling a ďalších možných využitiach. Cielom je v najbližšom čase nakonfigurovať trénera tak, aby sa zrýchlila simulácia tréningu na urýchlenie trénovania neurónovej siete. - Hovorilo sa o využitiach brankára z tímu Deravá kopačka (DK) a jeho výhodách a nevýhodách oproti brankárovi z tímu Stjupidox. Ako ML povedal, brankár DK má lepšie rozohrávanie lopty: teleport na „default“ pozíciu, obzretie situácie, teleport na najvhodnejšiu pozíciu pre rozohrávku, rozohrávka. - Diskutovalo sa o možnostiach zlepšenia manažmentu staminy hráčov pre rôznych (heterogénnych) hráčov, vzhľadom na danú situáciu na ihrisku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 6.0 | TM |  | Utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 8.0 | SK |  | Finalizácia dokumentácie |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  | 13.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  |  | ukončená |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 10.0 | JZ |  | Prepísať plán |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.2 | TM |  | Vytvoriť stručnú príručku k používaniu CVS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.3 | TM |  | Úprava stránky |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 04.03.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 10.4 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| 6.6 | Pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  |  | 09.12.04 |  |  | 09.12.04 |  |  |  | ukončená |
| 8.1 | Dokumentácia.Správa k prototypu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.12.04 |  |  |  | 13.12.04 |  |  | 25.01.05 |  |  |  | ukončená |
| Zapisoval |  | JB |  |  | Vypracoval |  |  | JB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |