| # Zápisnica č.6 |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanislava Kekerová |  |  | SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie odovzdania dokumentácie k prvému kontrolnému bodu, posúdenie posudku k tímu Squirrel Squadron (tím č. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ a MR prezentovali svoje návrhy na posudok k dokumentácii tímu Squirrel Squadron (tím č. 1). - ostatní členovia tímu poskytli svoje pripomienky a návrhy k posudku, ktoré budú následne do neho zapracované, - JZ a MR sa zaviazali dokončiť a upraviť posudok, - upresnil sa čas a spôsob odovzdania posudku, - stanovil sa počet kópií, v ktorých je potrebné posudok vypracovať. - Diskusia o návrhu vytvorenia generátora konfiguračných súborov pre trénera Stupit Dox. - Prebehla diskusia o cieľoch, ktoré je reálne ešte možné dosiahnuť v priebehu tohto semestra (zimného semestra) a v rámci tejto diskusie bol navrhnutý minimálny obsah prototypu, a to na: - naučenie hráča driblovať s loptou pomocou neurónových sietí, - analýza ihriska pomocou kouča - optimálne riešené formácie hráčov - Návrh na efektívnejší spôsob prístupu k dokumentácii, a to prostredníctvom jej archivovania na servery labss2, kde má každý člen tímu vytvorené svoje konto. - ML nám prezentoval svoj návrh na použitie podporných prostriedkov CVS pre kontrolu verzií zdrojových súborov. - V prípade dostatku času sme sa rozhodli využiť ako alternatívne riešenie formácií neurónové siete. - TM sa bude priebežne venovať utriedeniu, už existujúcich zdrojových textov, čo je náročná úloha, a preto nie je časovo obmedzená. Vzniká predpoklad pokračovania v tejto úlohe aj v letnom semestri. - Na základe predchádzajúceho rozhodnutia tímu, že sa pokúsi pomocou neurónových sietí v rámci prototypu naučiť hráča driblovať s loptou, mal MR konzultovať aplikáciu neurónových sietí do nášho tímu s odborníkom na neurónové siete, prof. Kvasničkom, čo však neprebehlo kvôli zaneprázdneniu prof. Kvasničku, a preto sa toto stretnutie uskutoční v najbližšom období. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 5.0 | SK |  | vypracovanie kapitoly Riadenie |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | 12.11.04 |  | 12.11.04 |  |  | ukončená |
| 5.1 | IB+MR |  | dokončenie, vytlačenie a odovzdanie dokumentácie |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | 12.11.04 |  | 12.11.04 |  |  | ukončená |
| 5.2 | JZ+MR |  | vytvorenie posudku k dokumentácii tímu Squirell |  |  |  |  |  | 11.11.04 |  |  | 18.11.04 |  | 18.11.04 |  |  | ukončená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 6.0 | TM |  | utriedenie existujúcich zdrojových textov |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | neurčený |  |  |  |  | začatá |
| 6.1 | MR+JZ |  | dokončenie posudku |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 19.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 6.2 | MR+IB |  | zostavenie neurónovej siete na dribling |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | začatá |
| 6.3 | SK+JB |  | navrhnutie formácií |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | začatá |
| 6.4 | JZ |  | zaslanie %podielu na ponuke |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 25.11.04 |  |  |  |  | začatá |
| 6.5 |  |  | pracovať na koučovi |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 02.12.04 |  |  |  |  | začatá |
| Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Úloha |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  | Splnenie |  |  | Stav |
| 6.6 | pracovať na dosiahnutí funkčného prototypu |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.04 |  |  | 09.12.04 |  |  |  |  | začatá |
| Zapisoval |  | SK |  | Vypracoval |  |  | SK |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  |  |