| Zápisnica č.16 |  |  |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápisnica z priebehu formálneho stretnutia členov tímu FC Farmári. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zúčastnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Členovia tímu |  |  | Jaroslav Belluš |  |  |  | JB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ivan Bernaťák |  |  |  | IB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tomáš Molnár |  |  |  | TM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jaroslav Zajac |  |  |  | JZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miroslav Rusnák |  |  |  | MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Marian Lekavý |  |  |  | ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hostia |  |  | žiadni hostia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dokončení častí projektu, ktoré sa majú nachádzať v prvej funkčnej verzii projektu FC Farmari a o úlohach na vytvorení technickej dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JZ + JB hovorili o stave analyzéra formácií (padá ak frekvencia analýzy je menšia ako 300), o probléme s ofsetom subformácií (zmena ofsetu neovplyvňuje posun defenzívnej subformácie) a o stave heterogénnych hráčoch, ktorí majú problém s manažmentom funkcie dash. - MR+IB oboznámili tím so stavom vývoja neurónovej siete, kde zapracovali výpisy do súboru o informáciach zo sledovania situácie na ihrisku počas prihrávok. Sledujú sa pozície týchto hráčov: ten čo prihráva loptu, ten komu je prihrávka mierená plus + nepriateľ. Zhodnotenie celej situácie je určené na základe toho, či bola prihrávka chytená resp. nechytená. - TM vytvoril parser pre načítanie údajov z tohto súboru na vstupy neurónovej siete. - Padli ďalšie návrhy o rozšírenie vstupov neurónovej siete, kde JZ navrhol rozšírenie o silu kopu a ML o ofset. Týmto vznikla úloha (MR+IB) porovnať výsledky zhodnotenia prihrávok s týmito vstupmi a bez nich. - Neurónová sieť určuje pre každého nepriateľa, ktorý je v blízkosti prihrávky pravdepodobnosť, že nechytí loptu. ML navrhol rozšírenie o ďalšiu neurónovú sieť, ktorá na základe týchto pravdepodobností určila to, či sa má resp. nemá daná prihrávka uskutočniť + zapracovanie možnosti zmeny prahu akceptovania prihrávky počas zápasu. - ML nám povedal, že máme povinnosť sa zúčastniť pri prezentácii hráča Farmári na ŠVOČ. - Stanovenie úloh pre vytvorenie technickej dokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Priebeh |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 10.1 | JZ + JB |  | Implementovať pre trénera analýzu formácii (s podporou heterogénnych hráčov HP) |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  | 13.04.05 (bez HP) |  |  |  | pokračuje |  |
|  | SK |  | Manažment staminy hráčov |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 18.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.5 | TM |  | Úprava brankára na rozpoznávanie heterotypov |  |  |  |  |  |  | 02.03.05 |  |  | 16.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| 10.4 | IB + MR |  | Pokračovať na trénovaní NS |  |  |  |  |  |  | 23.02.05 |  |  | 25.03.05 |  |  |  |  |  |  |  | pokračuje |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Zodpo-vednosť |  | Úloha |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  |  | Koniec |  |  |  | Splnenie |  |  |  | Stav |  |
| 16.1 | JB |  | Opraviť ofsety subformácii + heterogénnych hráčov. |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 20.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.2 | IB+MR+TM |  | Zmergovať projekt |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 20.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.3 | IB + MR |  | Porovnať výsledky NS s a bez rošírených vstupov. |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 20.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.4 | JB |  | Používateľská príručka k UnitCreator |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 21.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.5 | JZ |  | Príručka pre inštaláciu a spustenie projektu |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 21.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.6 | TM+IB |  | Vytvoriť technickú príručku s uvedením konfigurácie PC. Zmergovať príručku. |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 21.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| 16.7 | TM |  | Vytvoriť používateľskú príručku k parseru pre NS |  |  |  |  |  |  | 13.5.05 |  |  | 21.5.05 |  |  |  |  |  |  |  | začatá |  |
| # Úlohy pre všetkých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | ### Úloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Začiatok |  |  |  | ### Koniec |  |  | ### Splnenie |  |  |  | ### Stav |
| Zapisoval |  | JB |  |  | Vypracoval |  |  | JB |  |  |  |  |  | Overil |  |  |  |  |  | TM |  |  |