### Zápis zo stretnutia tímu Arym labs.

Téma:				Mechanizmus vytvárania skúškových rozvrhov

Dátum:			24. novembra 2004

Čas:				10:00

Miesto:			 Softvérové štúdio

Prítomní:

Bc. Miroslav Gális

Bc. Michal Jakubík

Bc. Marek Kováč

Bc. Ľubomír Majtás

Bc. Ondrej Mikita

Ing. Miroslav Galbavý

Stretnutie vedie:

Ing. Miroslav Galbavý

Vypracoval:

Marek Kováč

Obsah:

- diskusia o zábere a rozsahu prototypu systému

- problematické rozbehnutie pôvodného systému

- alternatívne ODBC a MS Access prototypovanie

- dohodnutie rozsahu zadávaných ostrých údajov z tohto semestra

- pripomienky Ing. Galbavého k odovzdanej dokumentácii

Kontrola úloh:

Vypracovanie posudku 			- Splnená

Reverse engineering 				- prebiehajúca

Úlohy na nasledujúce stretnutie:

Klikacia mriežka pre rozvrhy			- M. Kováč

Hack pôvodného systému			- Ľ. Majtás

Formuláre špeciálnych pož. na predmet 	- M.Gális

Evidencia pomôcok a miestností		- O. Mikita

Základné info o predmetoch (formuláre)	- M. Jakubík

Priebeh stretnutia:

- tím pre problém s front-endom starého systému rozmýšľa o inklúzii do nového

- rozhranie pre zber požiadaviek : MS Access -> ODBC -> PostGreSQL

- problematická definícia časového kvanta v dokumentácii

- rozvrh nikdy nie je finálny

- kontakt na osobu je vhodný aj viacnásobný

- zvážiť neštandardné časovanie skúšky

- zvážiť raster skúškového obdobia

- dohoda: rola Garant musí byť prototypovaná celá