### Zápis zo stretnutia tímu Arym labs.

Téma:	Plán ukončenia projektu

Dátum:			10. mája 2005

Čas:				13:00

Miesto:			Softvérové štúdio

Prítomní:

Bc. Michal Jakubík

Bc. Marek Kováč

Bc. Ľubomír Majtás

Bc. Ondrej Mikita

Bc. Miroslav Gális

Stretnutie vedie:

Ondrej Mikita

Vypracoval:

Marek Kováč

# Obsah

- zozbieranie hlásení o chybných častiach systému, odôvodnenia alebo hľadanie chýb

- odhalený závažný problem s konzistenciou dát a funkcionalitou zadávania rozvrhu

- diskusia o častiach chýbajúcej dokumentácie, ktorú je potrebné odovzdať

- strategický plan záverečných fáz projektu a plánovanie uzavretia

Kontrola úloh:

Identifikácia chýbajúcich častí dokumentácie	- splnená

Oprava chybných častí systému			- prebiehajúca

Úlohy na nasledujúce stretnutie:

Kompletizácia web stránky a prechod na statickú 	- M. Jakubík

Popis dátového modelu 				- M. Kováč, O. Mikita, M. Gális

Scenár pre spracovanie verzií a CSV			- M. Jakubík

Formátovanie dokumentu 				- Ľ. Majtás

Kompletizácia stretnutí				- M. Kováč

Príprava obsahu media				- M. Kováč, O. Mikita