Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Tímový projekt

Elektronická prihláška - štatistika

Dokumentácia k riadeniu projektu

Tím 10: 		Bc. Jozef Beňo

Bc. Martin Donoval

Bc. Ladislav Gažo

Bc. Marek Gregor

Bc. Michal Grosoš

Bc. Peter Šimún

Vedúci projektu:	Ing. Vladimír Marko

Školský rok:	2004 / 2005

Obsah

1	Úvod	1-1

2	Ponuka	2-1

2.1	Úvod	2-1

2.2	Predstavenie tímu	2-1

2.3	Predpokladané zdroje	2-3

2.3.1	Požiadavky na softvér	2-3

2.3.2	Požiadavky na hardvér	2-3

2.3.3	Vývoj a testovanie	2-4

2.4	Záver	2-7

2.5	Použité zdroje	2-7

Príloha A : Zoradenie tém podľa poradia	2-9

Príloha B : Rozvrh členov tímu v zimnom semestri	2-9

3	Predstavenie tímu	3-1

3.1	Členovia tímu	3-1

3.2	Úlohy členov	3-2

4	Plán práce tímu na zimný semester	4-1

5	Metodika tvorby dokumentov	5-1

5.1	Šablóny	5-1

5.2	Konvencie pri písaní dokumentov	5-1

6	Zápisy zo stretnutí	6-1

6.1	Zápis zo stretnutia č. 1	6-1

6.1.1	Téma stretnutia	6-1

6.1.2	Priebeh stretnutia	6-1

6.1.3	Úlohy do nasledujúceho stretnutia	6-3

6.1.4	Dlhodobé úlohy	6-3

6.2	Zápis zo stretnutia č. 2	6-4

6.2.1	Téma stretnutia	6-4

6.2.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia	6-4

6.2.3	Priebeh stretnutia	6-4

6.2.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia	6-7

6.2.5	Dlhodobé úlohy	6-8

6.3	Zápis zo stretnutia č. 3	6-9

6.3.1	Téma stretnutia	6-9

6.3.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:	6-9

6.3.3	Priebeh stretnutia:	6-10

6.3.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia:	6-12

6.3.5	Dlhodobé úlohy	6-13

6.4	Zápis zo stretnutia č. 4	6-14

6.4.1	Téma stretnutia	6-14

6.4.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:	6-14

6.4.3	Priebeh stretnutia	6-14

6.4.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia:	6-17

6.4.5	Dlhodobé úlohy	6-17

6.5	Zápis zo stretnutia č. 5	6-18

6.5.1	Téma stretnutia	6-18

6.5.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:	6-18

6.5.3	Priebeh stretnutia:	6-18

6.5.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia:	6-20

6.5.5	Dlhodobé úlohy	6-20

6.6	Zápis zo stretnutia č. 6	6-22

6.6.1	Téma stretnutia	6-22

6.6.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:	6-22

6.6.3	Priebeh stretnutia:	6-23

6.6.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia:	6-23

6.7	Zápis zo stretnutia č. 7	6-25

6.7.1	Téma stretnutia	6-25

6.7.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:	6-25

6.7.3	Priebeh stretnutia:	6-25

6.7.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia:	6-28

6.7.5	Dlhodobé úlohy	6-28

6.8	Zápis zo stretnutia č. 8	6-29

6.8.1	Téma stretnutia	6-29

6.8.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia	6-29

6.8.3	Priebeh stretnutia	6-29

6.8.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia	6-30

6.9	Zápis zo stretnutia č. 9	6-32

6.9.1	Téma stretnutia	6-32

6.9.2	Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia	6-32

6.9.3	Priebeh stretnutia	6-33

6.9.4	Úlohy do nasledujúceho stretnutia	6-33

7	Autorstvo jednotlivých kapitol	7-34

8	Posudky	35

8.1	Posudok tímu č. 7 v prvom bode	35

8.1.1	Úvod	36

8.1.2	Formálna stránka	36

8.1.3	Obsahová stránka	37

8.2	Reakcia na posudok od tímu č. 7, Hydra	42

8.2.1	Hodnotenie formálnej stránky	42

8.2.2	Obsahová stránka	42

8.2.3	Zhodnotenie	42

8.3	Posudok projektu tímu č.7, Hydra	43

8.4	Úvod	8-1

8.4.1	Formálna stránka dokumentácie	8-1

8.5	Obsahová stránka dokumentácie	8-2

8.5.1	Úvod	8-2

8.5.2	Analýza problému	8-2

8.5.3	Špecifikácia požiadaviek	8-3

8.5.4	Hrubý návrh	8-4

8.6	Zhodnotenie	8-4

9	Preberacie protokoly	9-1

Príloha A – podrobný plán projektu	1

# Úvod

Dokument je venovaný výstupom riadenia tímu č. 10 – The Fellas.org pri realizácii projektu štatistického vyhodnocovania prijímacieho konania, systému FleXtat.

V úvodnej kapitole je uvedená ponuka, ktorú sme vypracovali na tému „Počítačová podpora programátorskej súťaže“, s ktorou sme však nepresvedčili natoľko, aby nám bola táto téma pridelená.

Ostatné kapitoly už boli vypracované pri práci na projekte „Elektronická prihláška – štatistika“ pod vedením Ing. Vladimíra Marka. V dokumente najskôr prestavíme tím a rozdelenie úloh medzi členmi.

V nasledujúcej kapitole uvedieme zápisy jednotlivých stretnutí tímu, na ktorých boli riešené problémy súvisiace s prácou na tomto projekte, ako aj organizačné záležitosti.

# Ponuka

## Úvod

Predmet tímový projekt nám ponúka možnosť otestovania vedomostí študentov a schopností pracovať v tíme. Výsledok našej práce by vo významnej miere mal uľahčiť prácu riešiteľom a rozhodcom, ktorí usporadúvajú programátorské súťaže formou zasielania vyriešených zadaní cez prehliadače prístupné pod každým operačným systémom. Týmto je zabezpečené, že súťažiaci na svojich počítačoch nepotrebujú spúšťať nijaký špeciálny softvér.

## Predstavenie tímu

Tím je zložený z absolventov bakalárskeho štúdia na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Nasledujú podrobnejšie informácie o jednotlivých členoch tímu.

Členovia tímu už v minulosti pracovali spoločne na rôznych iných projektoch, počnúc predmetom Princípy softvérového inžinierstva až po medzinárodnú tímovú súťaž CSIDC (nie všetci), čo vytvára dobré predpoklady pre vysokú celkovú efektivitu práce tímu. Projekt taktiež poskytuje možnosť na prehĺbenie nadobudnutých skúseností s prácou v tíme.

Bc. Jozef Beňo

- Podieľa sa na údržbe a rozvíjaní bankového informačného systému postaveného na báze technológie Oracle.

- Okrem Oracle má praktické skúsenosti aj s databázami MySQL a MS Access. Z programovacích jazykov ovláda PL/SQL, C/C++, C# .NET.

- V menšej miere používal aj PHP, Pascal.

- Počas štúdia nadobudol znalosti z UML, ktoré využíval pri vývoji a dokumentovaní softvérových produktov.

Bc. Martin Donoval

- 8 rokov programátorskej praxe vo viacerých popredných programátorských firmách so zameraním hlavne na databázové aplikácie.

- Skúsenosti s databázovými systémami od MySQL až po IBM DB2.

- Skúsenosti s vedením tímu a nasadzovaním reálnych aplikácií do praxe.

- Medzi posledné aplikácie môžeme zaradiť on-line rezervačný systém pre realitnú spoločnosť, prípadne systém InfoLinka pre finančné inštitúcie.

Bc. Ladislav Gažo

- Skúsenosti s vývojom a správou webových aplikácií a sídiel.

- Konfigurovanie a správa UNIXových sýstemov a služieb v reálnych sieťach prístupných 24/7.

- Medzi posledné projekty patrí aj internetová aplikácia pre spoločnosť TatraBanka a.s..

- Dlhoročná prax s dizajnom web stránok a grafickými prostriedkami. Účasť na medzinárodnej súťaži CSIDC 2004.

Bc. Marek Gregor

- Skúsenosti s vývojom a údržbou rozsiahleho grafického informačného systému.

- Orientácia na nové IT technológie a programátorské techniky [Extreme programming].

- Expert na programovanie v C++.

- Záujem o objektovo orientovanú analýzu a návrh. 3 ročná prax pre softvérovú spoločnosť.

Bc. Michal Grosoš

- 8 rokov štúdia informatiky a programovania.

- Okrem skúseností s programovaním v jazykoch C/C++, SQL a Java, 4-ročné štúdium programovania v jazyku Pascal.

- Skúsenosti s vývojom sieťových aplikácií P2P a klient/server. Štúdium a záujem v oblasti šifrovania a kryptológie.

- Údržba, servis a administrácia rozsiahleho počítačového systému pre renomovanú spoločnosť v jednom z najväčších lyžiarskych stredísk na Slovensku.

Bc. Peter Šimún

- 2 ročná prax pre viaceré významné spoločnosti na slovenskom trhu a účasť na viacerých medzinárodných projektoch.

- Expert v programovacom jazyku C++/MFC  a záujem o internetové technológie.

- Medzi posledné projekty patrí grafický systém pre amerického zákazníka a internetová stránka pre Slovenskú realitnú kanceláriu.

Členovia tímu sa už dlhšiu dobu zaoberajú a v praxi stretávajú s problémami riešenia bezpečnosti a vývojom internetových a intranetových aplikácií. Z uvedeného vyplýva, že majú veľmi dobré predpoklady na úspešné riešenie zadaného projektu. Snahou bude aplikovať nadobudnuté vedomosti pri tvorbe softvérového produktu použiteľného v reálnej praxi, ktorý vytvorí lepšie podmienky pre priebeh programátorskej súťaže ACM resp.ProFIIT. Hlavným cieľom bude vytvoriť systém špecializovaný na spomínané programátorské súťaže a zakomponovať do systému bezpečnosť, jednoduchosť a použiteľnosť skĺbenú s prehľadnosťou a efektívnym ovládaním tak pre riešiteľov ako aj pre rozhodcov. Základným východiskom pri tvorbe systému bude štúdia existujúcich riešení a prehodnotenie ich výhod a nedostatkov.

## Predpokladané zdroje

### Požiadavky na softvér

Celý produkt bude vyvíjaný s využitím výlučne voľne dostupných technológií, preto z finančného hľadiska bude produkt softvérovo nenáročný.

#### Server

Na strane servera sa predpokladá implementačné prostredie UNIX alebo Linux. Navrhovaná alternatíva je FreeBSD. Aplikácia bude vyžadovať nainštalovanie nasledovných softvérových balíkov :

- Databázový server PostgreSQL

- Java Runtime Environment 1.4.x prípadne 1.5

- Webserver TomCat (prípadne Webserver Apache)

V prípade neskoršieho rozširovania a riadenia systému bude potrebná inštalácia aplikácie Java Development Kit príslušnej verzie.

#### Klient

Na strane klienta neexistuje obmedzenie z hľadiska používateľského prostredia. Implementácie v jazyku Java zaručuje multiplatformnosť. Pre komunikáciu so serverom bude potrebný ľubovoľný internetový prehliadač s nainštalovaným balíkom Java Runtime Environment.

### Požiadavky na hardvér

#### Server

Na strane servera sú požiadavky priamo úmerné predpokladanému počtu účastníkov súťaže a závisia samozrejme aj od alternatívy riešenia.

Odporúčaná minimálna konfigurácia je :

- Intel®  Pentium® III 600 Mhz prípadne ekvivalent od AMD®

- 128 MB RAM

- 20 MB priestoru na pevnom disku

Aplikácia bude spustiteľná aj na menej výkonných konfiguráciách, avšak nízky výpočtový výkon môže spôsobiť dlhšie doby odpovedí servera, hlavne pri veľkom počte súťažiacich.

#### Klient

Pre pohodlné používanie aplikácie na strane klienta sa odporúča minimálna konfigurácia pre systémy Windows a UNIX/Linux:

- Intel®  Pentium® II 300 Mhz prípadne ekvivalent od AMD®

- 64 MB RAM

### Vývoj a testovanie

Vývoj, testovanie a implementácia bude prebiehať na vlastných zdrojoch riešiteľov. V prípade testovania v reálnej prevádzke sa vyžaduje prístup na fakultné zdroje.

Po analýze prostredia a cieľov projektu boli navrhnuté nasledovné spôsoby riešenia problému:

- Systém klient-server na báze tzv. bohatého klienta (rich client)

- Systém klient-server na báze tzv. tenkého klienta (thin client)

Tieto dve realizácie sa líšia vo svojich návrhových princípoch a preto budú rozobrané ich špecifiká a implementačné požiadavky v nasledujúcom texte. Základom ostáva komunikačný kanál medzi klientom a serverom, ktorým je sieťová infraštruktúra. Dôraz je kladený na bezpečnosť celého riešenia, medzi iným aj daného komunikačného kanála (a to najmä v prípade internetového spojenia), údajov o riešiteľoch a vykonávania kontroly odovzdávaných programov.

Do systému pristupujú tri hlavné skupiny používateľov v úlohe klientov (Obr. č 1):

- Riešiteľské tímy

- Rozhodcovia

- Administrátor

Riešiteľské tímy odovzdávajú svoje programy, resp. nechávajú si ich skontrolovať systémom rozhodcami. Rozhodcovia majú prístup k údajom, resp. odovzdávaným programom a hodnotia ich na základe kvality. Poslednou skupinou je administrátor, ktorý zabezpečuje chod súťaže a má možnosť meniť interné parametre.

Obr. č 1: Navrhovaná štruktúra systému

#### Bohatý klient

Princíp bohatého klienta navrhovaného pre riešenie tohto projektu je založený na riešení klient-server, kde sa logika systému presúva aj na stranu klienta a nie je ponechaná iba na serveri. Bohatý klient by bol zostrojený ako samostatná aplikácia s vlastným používateľským prostredím v niektorom s jazykov Java alebo C++. Jeho hlavnou nevýhodou je, že používateľ si musí klienta stiahnuť a nainštalovať. Na druhej strane poskytuje odľahčenie servera z hľadiska výpočtového výkonu a prenesenie niektorých úloh na stranu klienta. Bohatý klient by využíval ako dátový sklad niektorú s dostupných databáz, počíta sa s využitím existujúceho systému pracujúceho v školských podmienkach (napr. PostgreSQL). Používateľské rozhranie by bolo tvorené z niektorej z dostupných grafických knižníc – Swing, GTK či MFC. Vytvorené by boli viaceré druhy klientov, špecifické pre konkrétnu skupinu používateľov a obsahujúce iba vyžadovanú funkcionalitu.

#### Tenký klient

Princíp tenkého klienta v navrhovanom riešení spočíva na prezentačnom rozhraní na strane klienta a sústredení logiky na strane servera. Na vytvorenie prezentačného rozhrania na strane klienta by sa využila niektorá z technológií tvorby dynamického webu na strane servera. Ako úložisko dát sa dá využiť niektorý databázový systém. Jednou z nami kladených požiadaviek je multiplatformovosť, minimálne na strane klienta a toto riešenie ich spĺňa.

Existujúce riešenia daného problému boli realizované pomocou jazyka PHP, interpretovaného v prostredí webového servera Apache v kombinácii s databázou PostgreSQL. Jazyk PHP je dostatočne jednoduchý, ale je potrebná vysoká réžia na poskytnutie dostatočnej úrovne bezpečnosti a zabezpečení oddelenia logiky od prezentácie. Preto bola navrhnutá druhá alternatíva – technológia Java a k nej pridružené technológie servletov a JSP (Java Server Pages). Java už v základnej konfigurácii poskytuje určitý stupeň zabezpečenia vychádzajúci z jej princípov typovej kontroly a silného nástroja Security Manager. Kvôli oddeleniu prezentácie od logiky bolo navrhnuté riešenie, ktoré by využívalo voľne dostupný framework Struts, resp. JSF (Java Server Faces). Tieto frameworky poskytujú vyžadované vlastnosti skĺbené s neskoršou možnosťou jednoduchého manažmentu a rozširovania projektu. Samozrejmosťou sú napr. prostriedky na validáciu vstupu od používateľa. Výstup by bol generovaný a odosielaný ku klientovi obsluhujúcemu webový prehliadač a poskytoval by jednotný vzhľad na hociktorej platforme. Serverová časť by využívala Java kontajner Tomcat, ktorý je voľne dostupný a využíva sa v širokej komunite vývojárov dynamického webu. Ako dátový sklad sa obdobne ako v prípade bohatého klienta využije existujúci školský databázový systém.

## Záver

V tejto ponuke sme navrhli niekoľko alternatív riešenia, dôvodom bolo predstaviť zákazníkovi viacero možností riešenia systému na podporu programátorskej súťaže. Hlbšia a podrobnejšia analýza problému, presnejšia špecifikácia požiadaviek zákazníka a jeho možnosti (prostriedky) ukážu smer ďalšieho vývoja.

## Použité zdroje

[1]	Polčicová, G: Tímový projekt

http://www.dcs.elf.stuba.sk/~polcic/team/index.html (30.9.2004)

[2]		Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: FEI STU, 2000.

ISBN 80-227-1329-5

[3]		Programátorská súťaž ACM na FIIT STU

http://www.fiit.stuba.sk/acm/ (30.9.2004)

[4]		ACM team: Podpora programátorskej súťaže ACM,

projekt v šk.roku 2002/03

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2002/team06/ (30.9.2004)

[5]		Rhombicuboctahedron team: Podpora ročníkových projektov,

projekt v šk.roku 2002/03

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2002/team05/ (30.9.2004)

[6]		Group of Six team: Podpora programátorskej súťaže ACM,

projekt v šk.roku 2001/02

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2001/team06/ (30.9.2004)

[7]		The first team: Podpora programátorskej súťaže ACM,

projekt v šk.roku 2001/02

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2001/team01/ (30.9.2004)

Prílohy k ponuke

## Príloha A : Zoradenie tém podľa poradia

1. Počítačová podpora programátorskej súťaže

2. Elektronická prihláška na štúdium - štatistika

3. Manažment príspevkov do vedeckého časopisu

4. Obrazová galéria fakulty

5. Elektronická prihláška na štúdium - vyhodnocovanie prijímacej skúšky

6. Podpora manažmentu študentských projektov

7. Elektronický zápis na štúdium

8. Tvorba rozvrhov

9. Odovzdávanie zadaní

10. RoboCup – nové stratégie

11. Analýza a animácia chôdze človeka

|  | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 13:05 |  | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 16:55 |  | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pon |  |  |  |  |  | Základy krypt. |  |  | Tímový proj. |  | Objektovo orient. |  |  |  | bps |  |
|  |  |  |  |  |  | (Michal Grosoš) |  |  |  |  | analýza a návrh |  |  |  | MiG,MaG,MD,LG |  |
|  |  |  | Odborné praktikum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Peter Šimún) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uto | BPS |  |  |  |  |  |  |  |  | ooans |  | Ooans |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MiG,MaG,MD,LG |  | Peter Šimún |  |  |  |  |
| Str | Odborné praktikum |  |  |  |  |  |  | TK |  |  | Architektúra |  |  |  |  |  |
|  | (Michal Grosoš) |  |  |  |  |  |  | PS, MaG,MD,LG |  |  | Soft. Systémov |  |  |  |  |  |
| Štv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bps |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jozef Beňo |  |  |  |
| Pia | Marketing |  |  |  | Základy krypt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Michal Grosoš |  |  |  | Michal Grosoš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Teória kód. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS, MaG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MD, LG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Príloha B : Rozvrh členov tímu v zimnom semestri

Poznámka : študenti Jozef Beňo, Ladislav Gažo, Marek Gregor a Martin Donoval ešte nemajú pridelené odborné praktikum

: termín cvičenia z marketingu ešte nie je záväzný

Skratky predmetov :	(cvičenia sú označené malými písmenami)

ZK – základy kryptológie						TP – tímový projekt

OOANS – objektovo orientovaná analýza a návrh systémov

BPS – bezpečnosť počítačových systémov

TK – teória kódovania (študenti MD,LG,MG,PS,JB)		MAR – marketing

Členovia tímu :

PS – Peter Šimún						JB – Jozef Beňo

MiG – Michal Grosoš						MaG – Marek Gregor

LG – Ladislav Gažo						MD – Martin Donoval

# Predstavenie tímu

## Členovia tímu

Tím č. 10, The Fellas.org ,pozostáva zo šiestich študentov.

Bc. Jozef Beňo

- Podieľa sa na údržbe a rozvíjaní bankového informačného systému postaveného na báze technológie Oracle.

- Okrem Oracle má praktické skúsenosti aj s databázami MySQL a MS Access.

- Z programovacích jazykov ovláda PL/SQL, C/C++, C# .NET.

- V menšej miere používal aj PHP, Pascal.

- Počas štúdia nadobudol znalosti z UML, ktoré využíval pri vývoji a dokumentovaní softvérových produktov.

Bc. Martin Donoval

- 8 rokov programátorskej praxe vo viacerých popredných programátorských firmách so zameraním hlavne na databázové aplikácie.

- Skúsenosti s databázovými systémami od MySQL až po IBM DB2.

- Skúsenosti s vedením tímu a nasadzovaním reálnych aplikácií do praxe.

- Medzi posledné aplikácie môžeme zaradiť on-line rezervačný systém pre realitnú spoločnosť, prípadne systém InfoLinka pre finančné inštitúcie.

Bc. Ladislav Gažo

- Skúsenosti s vývojom a správou webových aplikácií a sídiel.

- Konfigurovanie a správa UNIXových sýstemov a služieb v reálnych sieťach prístupných 24/7.

- Medzi posledné projekty patrí aj internetová aplikácia pre spoločnosť TatraBanka a.s..

- Dlhoročná prax s dizajnom web stránok a grafickými prostriedkami. Účasť na medzinárodnej súťaži CSIDC 2004.

Bc. Marek Gregor

- Skúsenosti s vývojom a údržbou rozsiahleho grafického informačného systému.

- Orientovanie na nové IT technológie a programátorské techniky [Extreme programming].

- Expert na programovanie v C++.

- Záujem o objektovo orientovanú analýzu a návrh. 3 ročná prax pre softvérovú spoločnosť.

Bc. Michal Grosoš

- 8 rokov štúdia informatiky a programovania.

- Okrem skúseností s programovaním v jazykoch C/C++, SQL a Java, 4-ročné štúdium programovania v jazyku Pascal.

- Skúsenosti s vývojom sieťových aplikácií P2P a klient/server.

- Štúdium a záujem v oblasti šifrovania a kryptológie.

- Údržba, servis a administrácia rozsiahleho počítačového systému pre renomovanú spoločnosť v jednom z najväčších lyžiarskych stredísk na Slovensku.

Bc. Peter Šimún

- 2 ročná prax pre viaceré významné spoločnosti na slovenskom trhu a účasť na viacerých medzinárodných projektoch.

- Expert v programovacom jazyku C++/MFC a záujem o internetové technológie.

- Medzi posledné projekty patrí grafický systém pre amerického zákazníka a internetová stránka pre Slovenskú realitnú kanceláriu.

## Úlohy členov

Dlhodobé úlohy členov tímu sú nasledovné:

Jozef Beňo: 	tvorba dokumentácie, analýza, návrh a implementácia databázovej časti systému

Martin Donoval:	koordinácia tímu, analýza, návrh a implementácia databázovej časti systému

Ladislav Gažo:	tvorba web prezentácie, analýza, návrh a implementácia aplikačnej časti systému

Marek Gregor: 	tvorba dokumentácie, analýza, návrh a implementácia aplikačnej časti systému

Michal Grosoš:		analýza, návrh a implementácia aplikačnej časti systému

Peter Šimún:		analýza, návrh a implementácia aplikačnej časti systému

# Plány práce

## Plán práce tímu na zimný semester

| Týždeň | Aktivity |
| --- | --- |
| 4. (11.10.2004 – 17.10.2004) | Analýza problému, Analytické nástroje, analýza prostredia (CVS) a reportovacích nástrojov |
| 5. (18.10.2004 – 24.10.2004) | Analýza problému, OLAP a data mining, analýza dátového modelu, analýza prostredia (CVS, PosgreSQL, JAVA), analýza reportovacích nástrojov |
| 6. (25.10.2004 – 31.10.2004) | Analýza problému a prostredia, analýza ostatných potrebných prvkov, tvorba dokumentácie |
| 7. (01.11.2004 – 07.11.2004) | Analýza problému a prostredia, analýza ostatných potrebných prvkov, tvorba dokumentácie |
| 8. (08.11.2004 – 14.11.2004) | Tvorba a odovzdávanie dokumentácie a posudzovanie projektu, aktualizácia plánu |
| 9. (15.11.2004 – 21.11.2004) | Posudzovanie projektu, tvorba technickej dokumentácie projektu |
| 10. (22.11.2004 – 28.11.2004) | Tvorba technickej dokumentácie, návrh riešenia |
| 11. (29.11.2004 – 05.12.2004) | Tvorba technickej dokumentácie, návrh riešenia, vývoj modulu frontend, vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík, vývoj štatistík, testovanie |
| 12. (06.12.2004 – 12.12.2004) | Tvorba technickej dokumentácie, návrh riešenia, vývoj modulu pre frontend, vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík, testovanie |
| 13. (13.12.2004 – 19.12.2004) | Odovzdanie prototypu riešenia, Návrh riešenia, vývoj modulu pre frontend, vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík, vývoj štatistík, testovanie, aktualizácia plánu |

Počas celého zimného semestra prebieha priebežná aktualizácia internetovej stránky projektu

## Hrubý plán práce tímu na letný semester

| Týždeň | Aktivity |
| --- | --- |
| 1. (24.01.2005 – 30.01.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík, databázovej časti Tvorba technickej dokumentácie Testovanie modulov |
| 2. (31.01.2005 – 06.02.2005) |  |
| 3. (07.02.2005 – 13.02.2005) |  |
| 4. (14.02.2005 – 21.02.2005) |  |
| 5. (22.02.2005 – 28.02.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík, databázovej časti Tvorba technickej dokumentácie Testovanie modulov, prostredia. Vývoj štatistík |
| 6. (01.03.2005 – 07.03.2005) |  |
| 7. (08.03.2005 – 14.03.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie Testovanie modulov, prostredia |
| 8. (15.03.2005 – 21.03.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie Testovanie modulov |
| 9. (22.03.2005 – 30.03.2005) |  |
| 10. (31.03.2005 – 06.04.2005) |  |
| 11. (07.04.2005 – 13.04.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie a implementačnej príručky Testovanie modulov |
| 12. (14.04.2005 – 20.04.2005) | Vývoj modulu pre front-end, zobrazovanie štatistík Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie a implementačnej príručky Testovanie modulov, integračné testovanie |
| 13. (21.04.2005 – 27.04.2005) | Vývoj modulu pre zobrazovanie štatistík Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie, implementačnej príručky a používateľskej dokumentácie Integrácia systému Testovanie modulov, integračné testovanie |
| 14. (28.04.2005 – 02.05.2005) | Vývoj štatistík Tvorba technickej dokumentácie, implementačnej príručky a používateľskej dokumentácie Integrácia systému Integračné testovanie |
| 15. (02.05.2005 – 08.05.2005) | Tvorba technickej dokumentácie, implementačnej príručky a používateľskej dokumentácie Integrácia systému Integračné testovanie |
| 16. (09.05.2005 – 15.05.2005) |  |

Počas celého letného semestra prebieha priebežná aktualizácia internetovej stránky projektu

# Metodika tvorby dokumentov

V tejto kapitole je opísaný spôsob vytvárania dokumentácie k projektu „Elektronická prihláška – štatistika“.  Keďže na projekte pracuje tím skladajúci sa zo šiestich členov, vznikla požiadavka na zjednotenie spôsobu písania dokumentácie, za účelom zefektívnenia práce pri tvorbe výstupných dokumentov. Zjednotenie spôsobu písania dokumentov je zabezpečené :

- Vytvorenými šablónami jednotlivých typov dokumentov pre systém Microsoft Word

- Definíciou niektorých konvencií pri písaní dokumentov

## Šablóny

Za účelom zjednodušenia a zefektívnenia práce bolo vytvorených niekoľko šablón, ktoré zabezpečia jednotný vzhľad dokumentov a pomôžu pri integrácii viacerých dokumentov spolu. V súčasnosti sa používajú  dve šablóny:

- sablona_dokument.dot – táto šablóna sa používa na tvorbu štandardných dokumentov a výslednej dokumentácie, obsahuje preddefinované štýly a ich vzájomné závislosti

- sablona_zapis.dot – výstup pre zápisy zo sedení, je odvodená od šablóny dokumentu

Použitie šablón je veľmi jednoduché - pri vytváraní nového dokumentu, tvorca dokumentu otvorí šablónu a následne sa ju pokúsi uložiť. Systém Microsoft Word si  štandardne vyžiada cestu a názov novo vytvoreného dokumentu.

## Konvencie pri písaní dokumentov

- každú kapitolu prvej úrovne treba vytvoriť na samostatnej sekcii a vložiť do záhlavia sekcie správny názov kapitoly

- pri vkladaní  obrázkov je potrebné obrázok aj s popisom vycentrovať

- pri odkazovaní na obrázok sa používajú výhradne krížové odkazy

- tabuľky aj s popisom je potrebné podobne ako obrázky vycentrovať

- štýl tabuľky nie je striktne definovaný tak isto ako ohraničenie obrázkov, no je nevyhnutné si dať pozor aby tento štýl bol zachovaný pre cely dokument rovnako

- popisy k obrázkom majú tvar: „Obr. N : “

- popisy k tabuľkám majú tvar: „Tab. N :“

# Zápisy zo stretnutí

## Zápis zo stretnutia č. 1

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 12. 10. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 2 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Marek Gregor |
| Zápis overoval: | Jozef Beňo |

### Téma stretnutia

Úvodné stretnutie. Základné informácie o projekte a jeho vedení.

### Priebeh stretnutia

Na úvod sa predstavil navzájom tím a vedúci projektu. Nasledovali niektoré administratívne záležitosti.

Zápis stretnutia robil Marek Gregor. Zápisy budú postupne písať všetci členovia tímu, cyklickým striedaním. Aby vyzerali jednotne je potrebné pripraviť šablónu. V. Marko uviedol, čo má zápis obsahovať: “Kto, Čo, Kde, Kedy, Ako“. Zápis by nemal byť „metazápisom“, ale obsahovať konkrétne návrhy, ako aj priebeh stretnutia. Zápisy stretnutí sa vložia do záverečnej dokumentácie, do časti riadenia. Zápisy by mali byť relevantné, záväzné a malo by byť možné sa na ne odkazovať

Do 12.11.2004 je tiež potrebné sprevádzkovať internetovú stránku tímu. Na starosť si to zobral Ladislav Gažo.

Ing. Marko sa následne venoval dokumentácii, odporučil aby si tím zvolil jedného dokumentaristu. Tento by zabezpečoval jednotný vzhľad, konzistentný jazyk a aj gramatickú korektnosť výslednej dokumentácie. Nepísal by ju celú, ale integroval by jednotlivé časti dodané členmi tímu.

Nasledovali inštrukcie ohľadom vedúceho tímu. Tvoril by väzbu medzi tímom a pedagógom. Mal by pripraviť plán práce a kontrolovať jeho plnenie ako aj plnenie jednotlivých úloh zo stretnutí. Jeho dôležitou úlohou bude identifikovať riziká, ktoré by sa mohli počas práce vyskytnúť a upozorniť na ne. Vedúci tímu nebol zatiaľ zvolený, na budúcom stretnutí už bude.

Plán práce bude platný na rok. Nemal by ísť do konkrétností, ale mal by obsahovať najmä termíny jednotlivých etáp vývoja ako špecifikácia, návrh atď.. Ako prvé je v pláne potrebné uviesť CIEĽ, ktorý sleduje tím v tomto projekte. Tiež by mal obsahovať návrhy životného cyklu.

Ing. Marko predpokladá, že v zimnom semestri vytvoríme prototyp na zahodenie, ale toto sa ešte spresní na ďalších stretnutiach.

Po úvodných informáciách týkajúcich sa riadenia sa V. Marko začal venovať hlavnej myšlienke projektu, t.j. štatistikám.

V minulom roku sa na univerzite spustil projekt elektronickej prihlášky. Vedenie školy má záujem o niektoré prehľady a reporty ohľadom hlásiacich sa záujemcov o štúdium na FIIT STU. Ako príklad boli uvedené grafy úspešnosti prijímacieho konania podľa typu školy uchádzača.

Úlohou tímu bude vytvoriť aplikáciu, ktorá bude požadované informácie zobrazovať a aj tlačiť. V. Marko sľúbil, že zorganizuje stretnutie zo zainteresovanými ľuďmi s vedenia fakulty, kde by sa spresnilo, ktoré údaje a zostavy sa majú implementovať.

Cieľom nebude vytvoriť generický produkt na reportovanie, ale vytvoriť aplikáciu, ktorá bude zobrazovať a tlačiť požadované zostavy a grafy. V. Marko požiadal tím, aby sa poobzeral po internete po podobných systémoch a aby našiel použiteľné knižnice.

Padol návrh na použitie Crystal Reports, ale bol zamietnutý z dôvodu finančnej nákladnosti na prevádzku (licencie).

V. Marko prisľúbil, že pošle tímu dátový model súčasného systému používaného na prijímanie študentov. Model bude reprezentovaný ako SQL skripty a UML diagram. Spomenul tiež, že už v súčasnosti sa vypočítavajú niektoré štatistiky a že pošle aj relevantné zdrojové programy k tomu.

Zatiaľ nie je jasné, v akom prostredí sa bude konečná aplikácia vyvíjať. Rozhodnúť by sa mal tím, nemal by to však by nejaký obskúrny jazyk alebo prostriedok. Tím sa najviac prikláňa k jazyku Java. Dôležitým faktorom budú aj licenčné a právne možnosti používania výsledku. Fakulta nie je ochotná platiť za používanie knižníc alebo podobných súčastí aplikácie, pokiaľ existuje lacnejšie riešenie.

Boli sme tiež pedagógom upozornený, že bude požadované aj prepojenie na systém ŠTUDENT, t.j. že budeme čerpať informácie aj z neho. Spomenul tiež, že existujúci systém je navrhnutý aj na prácu v rámci celej univerzity STU, čo sa však v blízkej budúcnosti neočakáva.

Problém, ktorý bude treba v budúcnosti vyriešiť, je aj vytvorenie testovacích databáz z ostrých dát. Bude potrebné vhodným spôsobom nevratne zakódovať citlivé osobné dáta, ktoré ale budú potrebné na testovanie, tak aby zostali použiteľné.

Jednou z hlavných požiadaviek bude ľahká modifikovateľnosť a rozširovateľnosť v prípade, že bude potrebné upraviť existujúcu zostavu alebo pridať nový report.

Priestor bol tiež venovaným systémom verzionovania súborov. V softvérovom štúdiu je k dispozícii CVS a bol poverený jeden člen tímu, aby sa s ním oboznámil a ostatným neskôr zreferoval spôsoboch jeho používania.

Tím by mal tiež porozmýšľať o možnostiach vzájomnej komunikácie. Zatiaľ má tím vytvorenú emailovú skupinu, TheFellas.org@psoftware.sk.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Všetci (celý tím)

  - Zvoliť dokumentaristu

  - Zvoliť vedúceho tímu

  - Preštudovať materiály (dátový model, výpočet štatistík) o systéme prijímania študentov, ktoré zašle tímu V. Marko.

  - Pozrieť existujúce nástroje a knižnice na reporting a analýzu

Peter Šimún

  - Naštudovať CVS

### Dlhodobé úlohy

Ladislav Gažo

1-6	Web stránky tímu, najneskôr do  12.11.2004

## Zápis zo stretnutia č. 2

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 19. 10. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 2 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Jozef Beňo |
| Zápis overoval: | Marek Gregor |

### Téma stretnutia

Riešenie základných organizačných problémov, rozhodovanie o primárnych technických aspektoch projektu.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetci (celý tím)

  - Úlohy spojené s dokumentáciou budú riešiť Jozef Beňo a Marek Gregor.

  - Vedúcim tímu bol zvolený Martin Donoval

  - Materiály boli preštudované a okomentované

  - Úloha sa spresnila a rozdelila na čiastočné úlohy

Peter Šimún

1-5	Doplnenie a pokračovanie úlohy.

Ladislav Gažo

1-6	Doplnenie a pokračovanie úlohy. Stránky tímu vytvorené.

### Priebeh stretnutia

Začiatok stretnutia patril organizačným a formálnym otázkam. Ako prvý sa hodnotil zápis stretnutia. V. Marko spomenul základné požiadavky, ktoré má zápis spĺňať.  Ide najmä o jasné definovanie úloh, ktoré musia byť prehľadne číslované, uviesť kto a kedy bol na stretnutí. Popis čo sa preberalo na stretnutí a ku akým záverom sa dospelo. Nasledujúce stretnutie sa má začínať zhodnotením plnenia úloh. Úloha zapisovača bude kolovať v tíme, pričom zapisovač v jednom týždni, bude viesť stretnutie v nasledujúcom.

Ďalej sa preberal vzhľad stránok, ktoré v rámci dlhodobej úlohy 1-6 vytvoril Ladislav Gažo. Súčasný stav bol zhodnotený pozitívne. Stránky obsahujú zápisy stretnutí a aj možnosť pridávať príspevky členmi tímu do „newz“.

Boli však navrhnuté ďalšie potrebné rozšírenia. Ako inšpiráciu V. Marko prezentoval stránky jeho tímu č. 5 z roku 2001. Najdôležitejším rozšírením bude dorobiť podporu úloh, kde sa budú viesť informácie o stave riešenia úloh zadaných na stretnutiach, ktoré sú uvedené v zápise. Pre úlohy má byť uvedené, kedy sa úloha zadala, kedy mala byť podľa plánu úloha dokončená, kedy bola úloha skutočne dokončená, v akom je stave riešenia (dokončená, zrušená atď.) a z úlohy by mal byť prístupný odkaz na výstupný dokument z úlohy, ak existuje.

Každá úloha, kde to má zmysel, by mala viesť k výstupnému dokumentu, kde budú zhrnuté závery z riešenia. Ide najmä o analýzy, špecifikácie a návrhy častí SW alebo existujúcich produktov.

Ako ďalší problém sa preberala dokumentácia. S ňou súvisí niekoľko úloh. Je potrebné ju zintegrovať z príspevkov jednotlivých členov tímu, pričom sa skontrolujú gramatické chyby a zabezpečí sa konzistentnosť jazyka, aby nebolo zreteľné, že nie je napísaná jedným človekom. Tiež je potrebné vytvoriť šablónu a hrubý obsah. Dôležité je nezabudnúť na správny formát číslovania, aby sa dalo do dokumentácie dopĺňať.

Druhý typ úloh s dokumentáciou súvisí s vytlačením a zviazaním dokumentácie. Je potrebné zabezpečiť dopĺňanie nových kapitol. Ako vhodné riešenie je použitie fascikla.

Dokumentáciu budú po dohode spravovať Jozef Beňo a Marek Gregor. Prioritne ju spravuje Marek Gregor a v prípade potreby môže niektoré činnosti vykonať Jozef Beňo, ktorého úloha spočíva predovšetkým v revidovaní obsahu zápisov po významovej stránke.

Vedúcim týmu bol zvolený Martin Donoval, ktorý proti zvoleniu nevzniesol námietky. S pozíciou vedúceho súvisí aj vytvorenie hrubého plánu na najbližšie stretnutie.

Pri plánovaní bude potrebné sa zaoberať aj politikou testovania. V. Marko odporučil na základe svojich skúseností „unit testing“, ktorý potom výrazne zjednoduší integračné testovanie. Je s tým spojená réžia pri tvorbe testov, ale ten sa aj s bohatou rezervou vráti v ušetrenom čase pri integrácii aplikácie, keďže biznis logika je už otestovaná. Ako nástroj používal JUNIT.

Druhým typom testovania, ktoré je možné použiť, je používateľské testovanie, kde testovacie príklady vychádzajú z prípadov použitia („Use Case“ diagramov).

Peter Šimún v rámci úlohy 1-5 preštudoval CVS a prezentoval WinCVS a TortoiseCVS. Úloha bola doplnená tým, že P. Šimún sa má informovať inštalácii CVS servera. Tiež by mal pripraviť stručný prehľad funkčností. I keď je pravdepodobnosť, že dvaja ľudia chcú pracovať ne jednom súbore malá, bolo by vhodné zamedziť možnosti zmeniť súbor, keď tento je už menený iným používateľom. Druhou možnosťou je použitie spájacích nástrojov ako je napr. WinMerge, v prípade ak nastane situácia, keď dvaja ľudia skončili prácu s tým istým súborom.

V tíme sa vykonali organizačné úpravy, keď sme sa rozdelili na DB skupinu a Aplikačnú skupinu. V DB skupine sú Martin Donoval a Jozef Beňo, aplikačnú skupinu tvoria ostatní: Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún. Podľa tohto rozdelenia sa budú rozdeľovať úlohy.

Aplikačná skupina sa bude musieť čo najskôr dohodnúť na tom, v akom jazyku sa bude aplikácia implementovať. Základnými podmienkami sú náklady na prevádzku výslednej aplikácie, množstvo modulov na štatistiku, rozšírenosť samotného jazyka. Do užšieho výberu sa tak dostali Java, C++ a C#.NET .

- Java je rozšírená a má množstvo dostupných komponentov. Na druhú stranu členovia tímu nemajú  s Javou skúsenosti.

- S C++ má Peter Šimún skúsenosti a aj vytvorené niektoré vhodné moduly na zobrazovanie grafov.

- S C# + .NET majú dobré skúsenosti viacerí členovia tímu.

Konečné rozhodnutie by malo padnúť budúci týždeň, keď sa podrobne porovnajú výhody jednotlivých technológií spolu s reportovacími nástrojmi, ktoré je možné použiť.

DB skupina má za úlohu naštudovať základy o OLAPe a DataMiningu. OLAP má vlastnú DB a periodicky sťahuje potrebné údaje z podradených databáz, ktoré nemusia byť rovnakých typov.

Tiež je potrebné určiť spojenie na databázu. Pri porovnaní ADO a ODBC vyšlo ADO lepšie. Konzistentnejšie správanie a rýchlejší prístup. Problematické bude vyriešiť prepojenie s FOXPRO bázou, kvôli aplikácii ŠTUDENT.

Druhá časť stretnutia patrila projektu a problémom s ním súvisiacim. Podľa dokumentu o systéme CARE sa určovali základné vlastnosti navrhovanej aplikácie. Zákazník, t.j. vedenie fakulty FIIT určí, ktoré vlastnosti sa majú sledovať. Tieto sa v CARE nazývali aj premenné. Medzi premenné budú s určitosťou patriť pohlavie, typ školy ako aj konkrétne školy, hodnotenie prijímacej skúšky.

Našou úlohou bude umožniť vytváranie nasledujúcich analýz s premennými:

- Základné štatistické prehľady – Koláčové a stĺpcové grafy. Napr. koláčový graf úspešnosti prijímacej skúšky, resp. stĺpcový graf počtu uchádzačov v jednotlivých rokoch.

- Histogram – rozdelenie premennej podľa početnosti v jednotlivých diskrétnych triedach. Napr. početnosť jednotlivých hodnotení prijímacej skúšky.

- Tabuľka – Početnosť výskytov jednej premennej podľa hodnoty druhej premennej. Napr. hodnotenie prijímacej skúšky podľa pohlavia uchádzača. Možnosť zobrazenia ako 3D graf.

- Korelácia – Graf, kde budú porovnávané výskyty dvoch premenných, za účelom objavenia kauzálneho vzťahu medzi nimi. Napríklad hodnotenie prijímacej skúšky bude mať vzťah s typom školy, z ktorého prišiel uchádzač.

Naša aplikácia sa nebude zaoberať zobrazovaním prehľadov a detailov jednotlivých aplikačných entít resp. objektov, to už umožňuje existujúca aplikácia.

Konkrétne premenné sa určia na stretnutí so zákazníkom, ktoré vybaví V. Marko.

Nasledovalo komentovanie databázového modelu aplikácie na prijímacie skúšky. Zaslaný model nešiel otvoriť ani jednému členovi tímu, preto J. Beňo má za úlohu zanalyzovať SQL skipty a vytvoriť nový model s podstatnými vlastnosťami. Zamerať sa najmä na základné entity ako prihláška . V. Marko sľúbil, že pošle dokument o životnom cykle prihlášky.

Najprv sa analyzovala portabilita aplikácii v súvislosti s použitím DOMAIN. DOMAIN je súčasťou štandardu SQL 92, takže nie je problém s portabilitou kvôli nim.

V súčasnej aplikácii nie sú používané schémy. Novú aplikáciu ale bude vhodné umiestniť do vlastnej schémy, aby sa oddelili jednotlivé, na sebe nezávislé časti informačného systému na prijímanie študentov.  M. Donoval sa zhostil úlohy preskúmať schémy v PostgreSQL.

Nová aplikácia pre štatistické prehľady bude spolupracovať aj so ŠTUDENTOM, ktorý je napísaný vo FOXPRO. V. Marko prisľúbil, že pošle aj ŠTUDENTA. Bude potrebné vyriešiť prístup na „Projects“ s B. Steinmüllerom. Dáta by sa mohli získavať aj zo záloh.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Jozef Beňo

2-1	Analyzovať dátový model aplikácie pre prijímanie študentov na fakultu.

Martin Donoval

  - Preštudovať podporu schém v PostgreSQL, najmä sa zamerať na verziu 7.2

  - Preštudovať OLAP a DataMining aplikácie, ktoré budú použiteľné

  - Analýza možností použitia Crystal Reports

  - Vytvoriť hrubý plán práce

Ladislav Gažo

  - Vytvoriť porovnávací dokument o výhodách a  nevýhodách použitia Javy, C++ a C#.NET.

Marek Gregor

  - Analýza reportovacích nástrojov v Jave

  - Vytvoriť šablóny pre dokumenty a zápisy

Michal Grosoš

  - Preštudovať UI rozhrania v Jave

Peter Šimún

  - Analýza reportovacích nástrojov v C++ a .NET

  - Zistenie informácií o CVS serveri bežiacom pre potreby softvérového štúdia

### Dlhodobé úlohy

Peter Šimún

  - Práca s CVS, napísať krátku metodiku jeho používania

Ladislav Gažo

  - Web stránky tímu. Najneskôr do  12.11.2004

## Zápis zo stretnutia č. 3

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 26. 10. 2004 10.15 |
| Dĺžka stretnutia: | 2.5 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Michal Grosoš |
| Zápis overoval: | Peter Šimún |

### Téma stretnutia

Vyhľadávanie a vyhodnocovanie aplikačných prostriedkov, príprava na tvorbu špecifikácie.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Jozef Beňo

  - Bola vytvorená časť dátového modelu. Model je vo fáze vývoja.

Martin Donoval

  - Úloha je vo fáze vývoja

  - Boli naštudované potrebné materiály a predložené návrhy aplikácií prichádzajúcich do úvahy

  - Boli predložené a prediskutované možnosti použitia Crystal Reports

  - Bol vytvorený, predložený a okomentovaný hrubý plán práce

Ladislav Gažo

  - Bola vytvorená a predložená tabuľka výhod a nevýhod jednotlivých programovacích jazykov, na základe ktorej bol vybratý aplikačný programovací jazyk

Marek Gregor

  - Bol vytvorený a predložený dokument s analýzou 10 existujúcich reportovacích nástrojov, na základe ktorého bol vybratý vhodný kandidát

  - Šablóny boli vytvorené a okomentované

Michal Grosoš

  - Problematika bola naštudovaná, boli predložené návrhy vhodných vývojových prostredí

Peter Šimún

  - Bola vyhotovená analýza existujúcich, voľne dostupných reportovacích nástrojov pre jazyk C#

  - Úloha vo fáze vývoja. Bol napísaný dokument o používaní prostriedku WinCVS a jeho niektorých alternatívach

### Priebeh stretnutia:

Pred oficiálnym začiatkom stretnutia bol tím rozdelený na dva tábory. V. Marko spolu s J. Beňom preberali otázky týkajúce sa databázového modelu. Druhá skupina, pozostávajúca z ostatných členov tímu, sa venovala predbežne úlohám, ktoré boli určené na minulom stretnutí. L. Gažo predložil tabuľku s vyhodnotením výhod a nevýhod jednotlivých jazykov, na internete sme sa následne snažili nájsť referencie týkajúce sa porovnania rýchlostí jazykov. Predbežne bola, ako najvýhodnejší aplikačný jazyk, vybratý jazyk Java s čím úzko súviselo vyhodnotenie úloh P. Šimúna a M. Gregora o existujúcich voľne dostupných reportovacích nástrojoch v jazykoch Java a C#. M. Gregor predložil dokument o reportovacích nástrojoch v Jave (10 rôznych nástrojov) a v krátkosti vysvetlil výhody a nevýhody ostatným. P. Šimúnovi sa po trojhodinovom hľadaní podarilo nájsť len jeden nástroj, ktorý však predstavoval len framework na zobrazovanie grafov, podobne ako jeho framework pod C++. Nakoniec sa ešte načal problém s existenciou (neexistenciou) reportovacích nástrojov v Jave podporujúcich OLAP.

Nasledovalo oficiálne otvorenie stretnutia. Stretnutie viedol J. Beňo, ktorý bol minulé stretnutie zapisovateľom. Začiatok, ako aj podstatná časť stretnutia patrili vyhodnocovaniu úloh z minulého stretnutia. Ako prvý sa dostal k slovu M. Donoval, ktorý prezentoval vytvorený plán práce. Plán bol ohodnotený veľmi dobre. V. Marko navrhol menšie úpravy týkajúce sa zgrupovania dní v týždni, aby bolo možné umiestniť plán na webovú stránku tímu. Po prehodnotení situácie, vzhľadom na dátumy termínov odovzdávania, navrhol M. Donoval, že prototyp bude tvoriť jedna prezentačná štatistika a jeden jednoduchý frontend. Tento návrh bol jednohlasne prijatý. Zároveň vznikla otázka, či bude potrebné na reprezentáciu dát vytvoriť novú vlastnú databázu, alebo budú použité existujúce dáta. V. Marko pritom zdôraznil, že pripájanie na školský databázový server nebude možné. Následne zadal požiadavku, aby bol systém parametrizovateľný na viacerých úrovniach, teda od zadávania obsahu reportov, až po farbu grafov. Bude potrebné vyriešiť otázku spôsobu prístupu k dátam a vykonávania matematických operácií na dátami v DB. Nasledujúca začatá diskusia o obsahu jednotlivých tabuliek a grafov systému bola predčasne ukončená z dôvodu nedostatku potrebných informácií. V. Marko sľúbil, že rozpošle tabuľku ŠTUDENT, pomocou ktorej bude možné vytvoriť túto časť špecifikácie.

J. Beňo nás informoval o stave jeho úlohy. Dátový model ešte nie je dokončený. J. Beňo prezentoval dátový model elektronickej prihlášky. Spolu s V. Markom ostatným členom tímu vysvetlili všetky dôležité tabuľky a väzby v modeli, ktoré sú pre nás relevantné pri vytváraní štatistík, teda zatiaľ časti špecifikácie o obsahu štatistík. Boli predložené dva zaujímavé návrhy, aké štatistiky by mal náš systém vytvárať. Prvý návrh (požiadavka), ktorý predložil V. Marko, pojednáva o tom, že systém by mal vyhodnocovať časy prevzatia a podania prihlášky. Toto bude užitočné pre školu pri určovaní očakávaného počtu prihlásených študentov. Druhý návrh, ktorý predložil J. Beňo sa týka súvislosti medzi zúčastnením sa a umiestnením sa študentov na vybratých súťažiach a konečným stavom prijatia na školu s/bez skúšok. Toto pomôže škole určiť, ktoré súťaže sú významné a naopak, ktoré nepodávajú o kvalite študentov žiaden obraz.

Nasledovalo L. Gažove oficiálne zhodnotenie výhod a nevýhod jazykov Java, C++ a C#, pričom sa zároveň, pomocou priloženého dotazníka, vyhodnocovali :

- skúsenosti členov s daným programovacím jazykom,

- rýchlosť zapracovania,

- dostupné vývojové prostredia,

- dostupné nástroje na GUI dizajn,

- objektovosť,

- výskyt voľne dostupných reportovacích nástrojov,

- multiplatformovosť jednotlivých jazykov.

Zhodnotenie tejto úlohy, sa podobne ako v neoficiálnej časti stretnutia, úzko prelínalo s vyhodnotením úloh M. Gregora a P. Šimúna o analýze existujúcich reportovacích nástrojov v jazykoch Java a C#. Pre jazyk C++ spadal do úvahy len P. Šimúnov framework, keďže Crystal Reports nie sú voľne dostupné. P.Šimúnovi sa podarilo získať informácie len o jednom, voľne dostupnom nástroji pre jazyk C#, určenom na vykresľovanie grafov a doplnil, že v ňom neexistuje možnosť vykreslenia koláčových grafov. M.Gregor bližšie predstavil tri voľne dostupné reportovacie nástroje pre jazyk Java.

- JFreeChart je nástroj na vykresľovanie grafov v Jave, pričom podporuje export do rôznych formátov vrátane vektorovej grafiky.

- JasperReports je nástroj výhradne pre vytváranie reportov.

- Nakoniec bol predstavený iReports, ktorý zahŕňa JFreeChart a JasperReports a rozhranie na prácu s nimi.

M. Gregor dodatočne spomenul ešte nástroj ART, ktorý však pracuje na webovom rozhraní, čo nášmu riešeniu nevyhovuje. Po zhliadnutí niekoľkých demonštračných obrázkov nástroja iReports sa tím rozhodol pre jazyk Java.

Ďalšou zhodnotenou úlohou, bola úloha 2-3  M. Donovala o použiteľných aplikáciách na podporu DataMiningu a OLAPu. DataMining sa ukázal ako nie potrebný pre úspešné zvládnutie zadania. OLAP, ako M.Donoval vysvetlil, by bol veľmi užitočný, avšak v súčasnosti prakticky neexistujú voľne šíriteľné aplikácie pre podporu tejto technológie, ako sme sa presvedčili po dôslednom preskúmaní webu. M.Donoval vyzdvihol kvality nástroja Crystal Reports, ktorý však už neprichádzal do úvahy okrem iného kvôli tomu, že ako aplikačný jazyk bol zvolený jazyk Java. M. Gregor podotkol, že sa pre Javu pripravuje balík JOLAP pre podporu tejto technológie, avšak nedá sa s ním počítať v blízkej budúcnosti. V. Marko na základe týchto skutočností zadal novú úlohu, zistiť, aké nástroje na zadefinovanie OLAP pohľadov podporujú komerčné systémy napr. Oracle. Tejto úlohy sa ujal J. Beňo.

Po uzavretí tejto témy nás P. Šimún informoval o stave úlohy 1-5. P. Šimún vypracoval dokument o metodike používania CVS. Dokument zatiaľ nebol ohodnotený. Doposiaľ taktiež neexistuje možnosť spustenia CVS servera na školskom počítači. V prípade, že by nebolo možné spustiť server na školskom počítači, bude potrebné začať rozmýšľať o alternatívnych riešeniach umiestnenia servera.

Na záver stretnutia V. Marko upozornil na blížiaci sa termín odovzdávania špecifikácie a hrubého návrhu zadania. Keďže sa nepodarilo od zákazníka (škola) získať konkrétne požiadavky na systém, bude tvorba špecifikácie zahŕňať aj stanovenie požiadaviek. Tvorba špecifikácie bola rozdelená na tri časti :

  - V prvej sa určí, čo bude systém poskytovať. To znamená, aké vstupy a výstupy budú mať jednotlivé štatistiky a čo (aké vzťahy) budú vyjadrovať.

  - V druhej sa stanoví, akým spôsobom budú štatistiky prezentované užívateľovi, t.j. aké grafy, tabuľky alebo reporty budú použité.

  - Posledná časť v sebe zahŕňa vytvorenie Use Case diagramov, definovanie skupín používateľov a vytvorenie ideológie systému.

Každý z členov tímu dostal za úlohu porozmýšľať nad každou časťou vytvárania špecifikácie a svoje postrehy a poznatky posielať členom povereným o zoskupenie týchto poznatkov a vytvorením časti špecifikácie na ich základe. Týmito osobami boli zvolení :

- Michal Grosoš – obsahová časť

- Marek Gregor – prezentačná časť

- Ladislav Gažo - ideológia

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

3-1	Premýšľať nad časťami špecifikácie z hľadiska – vytváranie požiadaviek. Posielanie postrehov osobám povereným vytváraním špecifikácie.

3-2	Analyzovať správu 2003.

Jozef Beňo

3-3	Analýza nástrojov na zadefinovanie OLAP pohľadov, ktoré podporujú komerčné 	databázové systémy (napr. Oracle)

Ladislav Gažo

3-4	Vytvorenie špecifikácie z hľadiska ideológie.

Marek Gregor

3-5	Vytvorenie špecifikácie z hľadiska prezentačnej stránky.

Michal Grosoš

3-6	Vytvorenie špecifikácie z hľadiska obsahovej stránky.

Peter Šimún

3-5	Zabezpečiť modelovacie nástroje.

### Dlhodobé úlohy

Peter Šimún

  - Práca s CVS, napísať krátku metodiku jeho používania

Ladislav Gažo

  - Web stránky tímu. Najneskôr do  12.11.2004

## Zápis zo stretnutia č. 4

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 2. 11. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 2 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Peter Šimún |
| Zápis overovali: | Ladislav Gažo, Michal Grosoš, Marek Gregor |

### Téma stretnutia

Zhodnotenie vypracovanej časti špecifikácie a zadelenie ďalších úloh jednotlivým členom tímu.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

3-1 + 3-4 + 3-5	Členovia tímu analyzovali dostupné informácie a vytvorili podstatnú časť špecifikácie

Jozef Beňo

  - Úloha sa v súčasnosti spracováva a presúva na ďalší týždeň

Ladislav Gažo

  - Ideológia bola spracovaná a bol vytvorený dokument opisujúcu špecifikáciu 	z hľadiska ideológie

Peter Šimún

  - Modelovacie nástroje boli dodané

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začal Jozef Beňo s problematikou číselníkov a niektorých problémov týkajúcich sa dátového modelu. Táto problematika bola prediskutovaná s Vladom Markom. Jozef Beňo a Vlado Marko spoločnými silami navrhli určité riešenia. Ostatní členovia zatiaľ konzultovali vytvorenú špecifikáciu. Počas tejto konzultácie navrhol Ladislav Gažo doplniť štatistiku o počte fakúlt, na ktoré sa uchádzač prihlásil na úrovni STU a tieto údaje vyhodnotiť.

Ďalší priebeh stretnutia koordinoval Michal Grosoš, ktorý postupne ukazoval jednotlivé štatistiky, ktoré boli zatiaľ analyzované. Ostatní členovia mali nasledovné komentáre k jednotlivým štatistikám :

  - Vlado Marko poznamenal, že je potrebné zmeniť slovo “popis” na slovo “opis”

  - Michal Grosoš navrhol uvažovať do tejto štatistiky aj externé štúdium, ale keďže to zatiaľ nie je priorita, nie je to nevyhnutné

  - Je potrebné jednotlivé časové úseky [x-ová os] parametrizovať, aby neboli dané „napevno“, ako to bolo doteraz. Taktiež pre ostatné fakulty pribudnú ďalšie spojnicové grafy a vytvorí sa priestorový graf

  - Tu bolo poznamenané, že existujú len 3 typy škôl :

    - Gymnáziá

    - Stredné odborné školy

    - Stredné odborné učilištia

Vznikla tu otázka, či stačí brať do úvahy len tieto 3 typy alebo typ stredné odborné školy rozdeliť na menšie kategórie, no vzhľadom na údaje v elektronickej prihláške, kde sa uvádza viac typov škôl, by bolo zbytočne pracné každej škole priradiť typ.

  - V grafe analyzovať iba kraje, nie mestá. V tabuľke treba analyzovať aj mestá, spolu s príslušnými krajmi.

  - Za jednotlivé umiestnenia v daných súťažiach je prideľovaný určitý počet bodov, preto by bolo vhodné uvažovať v tejto štatistike aj túto skutočnosť. Hraničná pozícia uvažovaná ako parameter grafu už je zakomponovaná v databáze, preto nie je potrebné tú skutočnosť uvažovať a treba analyzovať všetky dostupné dáta.

  - Žiadne vážne nedostatky

  - Keďže asi nie je možné zistiť konkrétny typ postihnutia, je možné uvažovať len 3 typy postihnutia: ľahké, stredné, ťažké. No bez presných informácií o type postihnutia už táto štatistika neposkytuje žiadne, vopred použiteľné informácie a preto je viacmenej zbytočná.

Ďalšia časť diskusie bola venovaná reportovacím nástrojom, hlavne z pohľadu existencie front-endu a tým poskytnúť aj tvorbu vlastných štatistík. Preto bolo dohodnuté, že jedným z používateľov bude “editor”, ktorý bude mať možnosť zadefinovať vlastné štatistiky ale meniť ich parametre bude môcť každý. Preto budú zakomponované 2 typy pohľadov :

- Preddefinovaný

- Variabilný

Pri tvorbe štatistík používateľom [„editorom“] budeme musieť niektoré vlastnosti obmedziť, pretože by bolo zložité poskytnúť jednoduché prostredie, aby mohol používateľ nastavovať aj niektoré vlastnosti grafu, napríklad umiestenie Preto bolo navrhnuté, že používateľ bude schopný zadefinovať si tabuľku, ku ktorej si bude môcť vybrať poskytnutý typ grafu.

V ďalšej časti sme sa opäť pustili do problematiky okolo databázových tabuliek a Jozef Beňo navrhol vytvoriť tabuľku na princípe “OLAP v tvare hviezdy“, ku ktorej budú asociované ostatné tabuľky a číselníky a bude poskytovať jednoduché výbery na úkor “denormalizácie” tabuľky. Táto alternatíva bola odsúhlasená, ale je potrebné túto problematiku hlbšie analyzovať.

Na záver stretnutia prebral slovo Marek Gregor, ktorý nám prestavil svoj hrubý návrh systému. Výstupom tejto časti stretnutia je dokument, ktorý Marek Gregor sľúbil, že pošle ostaným členom tímu. Tento návrh bol hodnotený kladne s menšími výhradami, ktoré Marek Gregor zakomponuje do sľúbeného dokumentu.

V rámci celého tímu boli diskutované ešte niektoré podstatné otázky a pripomienky :

- Bolo by dobre keby boli práva riešené cez databázu, ale treba napevno zadefinovať určité pravidlá prístupu pre používateľov alebo skupiny používateľov k niektorých častiam funkcionality aplikácie.

- Bude vytvorená iba jedna aplikácia pre všetkých používateľov, ale na základe typu prihláseného používateľa bude poskytnutá funkcionalita predpísaná pre príslušného používateľa.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

  - Sprevádzkovať systém Študent pod systémom Windows 98

  - Vymyslieť názov našej budúcej aplikácie

Jozef Beňo

  - Analýza nástrojov na zadefinovanie OLAP pohľadov, ktoré podporujú komerčné databázové systémy (napr. Oracle)

Ladislav Gažo

  - Poslať ideológiu všetkým členom s upraveným Use-Case diagramom.

Marek Gregor

  - Rozposlať a dokončiť hrubý návrh.

### Dlhodobé úlohy

Peter Šimún

  - Práca s CVS, napísať krátku metodiku jeho používania

Ladislav Gažo

  - Web stránky tímu. Najneskôr do  12.11.2004

Všetci (celý tím)

4-5	Spraviť skript, ktorý bude vedieť zobrať dáta dodané napr. poštou a 	transformovať ich na dáta pre nás použiteľné a tým zabezpečiť aj jednoduchú 	aktualizáciu dát v prípade zmeny krajov, okresov alebo miest

Martin Donoval + Jozef Beňo

4-6	Problematika zálohy a verzionovania číselníkov

## Zápis zo stretnutia č. 5

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 9. 11. 2004 10.20 |
| Dĺžka stretnutia: | 2 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Ladislav Gažo |
| Zápis overoval: | Peter Šimún |

### Téma stretnutia

Zhodnotenie vypracovaných častí výsledného priebežného dokumentu, ktorý je potrebné odovzdať do 12. 11. 2004.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

  - (odložená) Sprevádzkovať systém Študent pod systémom Windows 98

  - Vymyslieť názov našej budúcej aplikácie

Jozef Beňo

  - Analýza nástrojov na zadefinovanie OLAP pohľadov, ktoré podporujú komerčné databázové systémy (napr. Oracle)

Ladislav Gažo

  - Poslať ideológiu všetkým členom s upraveným Use-Case diagramom.

Marek Gregor

  - Rozposlať a dokončiť hrubý návrh.

### Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia Jozef Beňo nastolil otázku zaradenia niektorých častí jeho výstupu ohľadom databázového návrhu do dokumentácie. Stretnutie pokračovalo debatou o tlači dokumentu a forme jeho väzby, ktorá by vyhovovala požiadavkám a spĺňala efektívne kritériá. Dohodli sme sa, že výstup môže byť zviazaný v šanone a že potom dokumentácia má byť tlačená jednostranne. Vladimír Marko odporučil oddeliť rozsiahle diagramy do samostatnej prílohy. Do pléna sa dostala otázka o databázach a systéme Študent, ktorý sa nepodarilo sprevádzkovať ani jednému členovi tímu. Jozef Beňo navrhol alternatívu, že so Študentom sa bude počítať, ale implementácia sa ponechá napr. na pokračovateľoch. Vytvorí sa iba rozhranie, cez ktoré bude možné so systémom Študent komunikovať. Toto riešenie bolo schválené aj Vladimírom Markom.

Ďalej debata smerovala už konkrétne k vytvoreným častiam dokumentu. Ladislav Gažo konzultoval správnosť use-case diagramu a smerovanie niektorých relácií a ich druhu stereotypu, najmä v prípade prehliadania zostáv. Tím sa dohodol na premenovaní používateľa na referenta. Vladimír marko poznamenal, že ku každému use-case by bolo vhodné vytvoriť rozsiahlejší scenár použitia. Opis funkčnosti use-case by predchádzala scenáru.

V ďalšom priebehu prebral slovo Marek Gregor a viedol stretnutie ohľadom vytvorenej dokumentácie. Začal úvodom, kde tím odsúhlasil koncept zvláštneho úvodu pre každú časť dvojdielneho dokumentu. Vladimír Marko poznamenal, že číslovanie kapitol by nemalo začínať od nuly ale od jednotky a pripomenul, že je vhodné využívať krížové odkazy na obrázky a tabuľky v dokumente. Ďalej sa presunula pozornosť na časť Analýza problému. Marek Gregor konštatoval nevhodnosť názvu, pričom bol schválený názov Analýza problematiky. Členovia tímu spoločne konzultovali voľbu vývojového prostredia, jeho multiplatformovosť a diskusia sa obrátila ešte k riadkovaniu dokumentu. Vladimír Marko poznamenal, že jemu vyhovuje riadkovanie 1,2, ale nikto z tímu nepoznal konkrétne požiadavky na riadkovanie, preto zostala táto otázka na preskúmanie. Marek Gregor doviedol diskusiu až k časti hrubého návrhu. Ladislav Gažo poznamenal nesprávne číslovanie kapitoly. Pôvodné obrázky vzťahujúce sa na reportovací nástroj Jasper report boli zhodnotené ako nevhodné vzhľadom na celkový charakter dokumentu a je nutné ich prepracovať. Ďalej sa rozoberala problematika administrátorskej časti systému. Vzhľadom na to, že je dobré mať aj záložnú a obnovovaciu funkciu v takomto systéme, ktoré však nemusia byť triviálne, sa tím uzhodol, že v prvej fáze sa použijú skripty a bude sa predpokladať vyššia informačná gramotnosť samotného administrátora. V neskorších fázach sa môže vyvinúť aj grafické prostredie zapuzdrujúce tieto funkcie. Ďalej prebiehala diskusia o notácii diagramov a nutnosti vysvetlenia v dokumente. V prípade neštandardných obrázkov pre hrubý návrh systému bola navrhnutá alternatíva použiť komponentový diagram, ktorý spadá do špecifikácie UML a je všeobecne známy. Marek Gregor položil otázku o umiestnení ním navrhovaného sekvenčného diagramu v dokumente. Dohodli sme sa, že v prípade vhodného opisu v texte má opodstatnenie. V časti hrubého návrhu Jozef Beňo a Martin Donoval rozprúdili debatu o spojitosti a diskrétnosti sledovaných atribútov v rámci databázy. Vladimír Marko potvrdil opodstatnenosť tohto delenia a povedal, že toto rozdelenie hodnôt sa využíva aj pri OLAP prístupe. Pomimo bola spomenutá aj potreba preberacieho protokolu pri odovzdávaní dokumentu, za ktorú sa stal zodpovedným Martin Donoval. V rámci diskusie o aktualizácii databázy bol špecifikovaný interval aktualizácie zhruba na jeden týždeň. Téma sa presunula k doplneniu číselníkov. Jozef Beňo navrhoval zaviesť číselník s časovými intervalmi. Vzhľadom na rozdielnosť názorov medzi Jozefom Beňom a Martinom Donovalom zostalo zavedenie otvorené.

Debata sa presunula k rozdeleniu dokumentu na aplikačnú a databázovú časť.  Aplikačnú časť by bolo vhodné premenovať, resp. rozdeliť podľa modulov. Výstupné štatistiky navrhol Marek Gregor umiestniť až za aplikačnú a databázovú časť ako samostatnú kapitolu. Vladimír Marko sa vyjadril, že grafy sú zbytočne priestranné a budú postačovať aj vo štvrtinovej veľkosti. Ďalej sa vyjadril, že v grafe č. 3 je vhodné urobiť dve sledovacie osi x – jedna, ktorá vyjadruje stav priamo ku konkrétnemu dňu a druhá, ktorá vyjadruje stav do daného dňa. Dopracovať túto novú vlastnosť dostal za úlohu Michal Grosoš. Vladimír Marko poznamenal ohľadom záveru, že by bolo vhodné vyjadriť sa ohľadom toho, čo chceme dosiahnuť a urobiť ešte v zimnom semestri – napr. ohľadom prototypu, aký má prototyp zmysel, ... V závere stretnutia prebehla diskusia ohľadom voľby vývojového prostredia, kde sa tím dohodol, že vhodné bude otestovať vyvíjanie v konkrétnom prostredí vzhľadom na pohodlnosť vyvíjania prototypu.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

  - Práca na svojej časti dokumentácie

  - Rozdelenie podielu úsilia jednotlivých členov tímu na ponuke poslať Vladimírovi 	Markovi

Ladislav Gažo

  - Prekresliť obrázky

Martin Donoval

  - Odovzdanie dokumentu

  - Dodanie preberacieho protokolu

### Dlhodobé úlohy

Peter Šimún

  - Práca s CVS, napísať krátku metodiku jeho používania

Ladislav Gažo

  - Web stránky tímu. Najneskôr do  12.11.2004

Všetci (celý tím)

4-5	Spraviť skript, ktorý bude vedieť zobrať dáta dodané napr. poštou a 	transformovať ich na dáta pre nás použiteľné a tým zabezpečiť aj jednoduchú 	aktualizáciu dát v prípade zmeny krajov, okresov alebo miest

Martin Donoval + Jozef Beňo

4-6	Problematika zálohy a verzionovania číselníkov

Michal Grosoš + Martin Donoval

  - Vypracovanie posudku do 19. 11. 2004

## Zápis zo stretnutia č. 6

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 16. 11. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 1 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Marek Gregor |
| Zápis overoval: | Ladislav Gažo |

### Téma stretnutia

Konzultácia o odovzdávanej časti dokumentácie a plánovanie práce na prototype.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Ladislav Gažo

  - Web stránky tímu boli upravené.

Peter Šimún

  - Krátka metodiku používania CVS bola napísaná.

Všetci (celý tím)

4-5	Uloha „spraviť skript, ktorý bude vedieť zobrať dáta dodané napr. poštou a transformovať ich na dáta pre nás použiteľné a tým zabezpečiť aj jednoduchú aktualizáciu dát v prípade zmeny krajov, okresov alebo miest“ bola označená ako dlhodobá.

Martin Donoval + Jozef Beňo

  - Problematika zálohy a verzionovania číselníkov bola vyriešená.

Michal Grosoš + Martin Donoval

5-7	 Posudok bol vypracovaný.

### Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia boli rozoberané niektoré formálne nedostatky napísanej dokumentácie. Zistili sme, že v súvislosti s ťažkosťami pri tvorbe odovzdávanej dokumentácie bude potrebné prerobiť definované šablóny dokumentov. Ťažkosti sa vyskytli napríklad pri tvorbe zápisov (ťažkopádne číslovanie úloh), ale aj pri tvorbe štandardných dokumentov ( popis obrázka nie je zarovnaný na stred, chýba štandardný vzhľad pre odrážky). Úpravu šablón a existujúcich dokumentov si zobral na starosť J. Beňo.

Následne sme sa zaoberali vypracovaním posudku, túto úlohu sme zverili M. Donovalovi a M. Grosošovi.

Hlavnou témou stretnutia bolo riadenie a príprava práce na prototype. Najskôr sme rozoberali, aký prototyp vytvoríme. Identifikovali sme dve riziká, ktoré by bolo vhodné odstrániť prototypovaním:

- Prototyp databázy – úlohou by bolo vytvoriť sadu skriptov, ktoré by transformovali údaje z databázy el. prihlášky do nami navrhnutej databázy systému FleXtat.

- Prototyp používateľského rozhrania – navrhli sme vyprototypovať používateľské obrazovky spolu s jednoduchým generovaním pripraveného reportu. V prípade dostatku času pri implementácii by údaje, na základe ktorých sa bude report generovať, neboli uložené staticky v kóde aplikácie, ale mohli by sa získavať dynamicky z jednoduchej tabuľky v databázy, čím by sme si vyskúšali aj pripojenie na databázu.

Keďže vytvorenie prototypu databázy sa nám zdalo časovo náročnejšie, rozhodli sme sa pre prototypovanie druhej alternatívy. Jozef Beňo spolu s Martinom Donovalom budú  pracovať na databázovej časti prototypu systému. Vytvorenie prvej verzie používateľského rozhrania má za úlohu M. Grosoš. L. Gažo sa bude snažiť vytvoriť inštanciu databázy PostgreSQL a implementovať jednoduché pripojenie a výber údajov pomocou JDBC. Marek Gregor bol poverený implementovaním reportovacieho nástroja do prototypu.

Na konci bol V. Markom spomenutý systém SubVersion na správu verzií. V prípade, že by nastali komplikácie so zavedením systému CVS do prevádzky, je možné ako náhradu použiť systém SubVersion. Dohodli sme sa, že je potrebné čo najskôr spustiť systém správy verzie zdrojových súborov, ktorý v podstatnej miere môže zlepšiť efektivitu pri tvorbe prototypu a písaní ďalšej dokumentácie.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

6–1	Naštudovenie princípov práce reportovacích nástrojov JasperReport a iReport

Jozef Beňo

6–2	Odstránenie formálnych nedostatkov v dokumentácii

Ladislav Gažo

6-3	Vytvorenie inštancie databázy

6-4	Implementácia JDBC spojenia na databázu spojená s výberom dát

Ladislav Gažo + Marek Gregor +  Peter Šimún + Michal Grosoš

6-5	Práca na podrobnom návrhu aplikačnej časti systému

Marek Gregor

6-6	Implementácia reportovacieho nástroja do prototypu

Michal Grosoš

6-7	Vytvorenie prvej verzie používateľského rozhrania

Peter Šimún

  - Spustenie CVS systému

## Zápis zo stretnutia č. 7

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 23. 11. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 2 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Martin Donoval |
| Zápis overoval: | Ladislav Gažo |

### Téma stretnutia

Vyhodnotenie odovzdanej dokumentácie k projektu, pripomienky k posudku a reakcia ne posudok, návrh práce na prototype v nasledujúcich týždňoch.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Martin Donoval a Michal Grosoš

5-7	Posudok k projektu „Vyhodnocovanie prijímacej skúšky“ bol vypracovaný a odovzdaný.

Peter Šimún

1-5	Doplnenie a pokračovanie úlohy.

Ladislav Gažo

1-6	Doplnenie a pokračovanie úlohy.

### Priebeh stretnutia:

Stretnutie zahájil po svojom príchode V. Marko. Toto stretnutie tímu bolo takmer výlučne venované hodnoteniu odovzdanej dokumentácie a v neposlednej rade reakciám na posudok k odovzdanej dokumentácii.

Po zahájení stretnutia V. Marko začal prekladať a vysvetľovať svoje pripomienky k odovzdanej dokumentácii k projektu. Táto časť stretnutia bola rozdelená do jednotlivých častí rovnako ako kapitoly dokumentácie.

K úvodu dokumentácie mal V. Marko výhrady ohľadom používaného mena aplikácie E-APP namiesto správneho STUDAPP. Táto skutočnosť bola vzatá na vedomie a bolo navrhnuté riešenie, ktoré vysvetlí synonymum týchto dvoch názvov v úvode prvej kapitoly (v použitých skratkách). Jedinou ďalšou výhradou k úvodnej časti dokumentácie bolo použitie údaja 50%, ktorý vyjadruje počet uchádzačov používajúcich elektronickú prihlášku. Toto číslo však bolo obhájené prítomným M. Grosošom, pričom spomenul zdroj predmetnej informácie.

Druhou spomínanou časťou dokumentácie bola analýza. V tejto časti sa V. Marko vyjadril k niekoľkým gramatickým chybám, pričom spomenul preklepy a nadbytočné slovíčka. Tímu odporučil opakovane prejsť dokument s pomocou kontroly pravopisu. Druhou výhradou boli odkazy na obrázky, čo však bolo rovnako vytknuté v posudku na dokumentáciu. Táto chyba bola odstránená ešte pred zahájením stretnutia. Po obsahovej stránke mal V. Marko niekoľko výhrad k analýze projektu. V dátovom modeli existujúcej aplikácie elektronickej prihlášky objavil chybu v násobnosti vzťahu dvoch entít applicant - user. Bolo ozrejmené, že vzťah je 0 až 1 a nie 1 až 1, pretože nie každý, kto sa prihlási do systému, je automaticky používateľ. V analýze tohoto dátového modelu tím spochybnil ukladanie osobných údajov v entite prihláška, avšak bolo ozrejmené opodstatnenie takejto organizácie, a to, že študent si môže podať viacero prihlášok. Táto prihláška je však po podaní nastavená ako iba na čítanie a údaje v nej sa nesmú meniť ani v prípade, že v osobných údajoch podateľa je chyba. Osobné údaje tak môže zmeniť až na ďalšej prihláške a tieto zmeny sa nesmú prejaviť v predchádzajúcich prihláškach. Bolo spomenuté, že pre zlepšenie analýzy sme mohli analyzovať ešte aspoň jeden existujúci systém okrem systému CARE. Tím však zhodnotil prístupnosť k takýmto riešeniam ako nulovú. Poslednou diskutovanou vecou k tejto kapitole bolo ohraničenie na ROLAP v prípade navrhovanie použitej OLAP technológie. Bolo ozrejmené, že z existujúcich voľne dostupných nástrojov, ktoré môže tím použiť pri realizácii projektu je z databázového hľadiska ohraničený na PostgreSQL. Tento SQL server neumožňuje použitie inej techniky OLAP.

Ku kapitole špecifikácie mal prítomný V. Marko rovnako niekoľko pripomienok. Poznamenal, že namiesto označenia „druh používateľa“ by sme mohli používať označenie „rola“. Okrem toho sa vyjadril k nie celkom vhodnému výberu roly referent, pričom navrhol zmeniť názov tejto roly. Tím sa však dohodol na ponechaní tohto označenia pre jeho výstižnosť. Rovnako ako v posudku nám V. Marko vytkol prístupnú funkcionalitu používateľa editor. Bolo poznamenané, že v súvisiacom obrázku chýba tomuto používateľovi funkcionalita tlač a export štatistík. Ako však bolo tímom vysvetlené, daný používateľ nemusí mať prístup k tlači a exportu vytvorených štatistík, pretože jeho primárnym cieľom je vytvárať nové štatistiky v systéme, pričom možnosť prehliadanie štatistík má iba na kontrolné účely. V tomto prípade bolo navrhnuté toto vysvetlenie zahrnúť do dokumentácie aby sa predišlo tomuto nedorozumeniu. V špecifikácii systému je spomenutý nástroj iReport, ktorý si tím vybral pre realizáciu, avšak v tejto kapitole nie je ešte spomenutý tento výber. Bolo by teda vhodné odstrániť zmienku o tomto nástroji z kapitoly „Špecifikácia“. Pri diskusii k formálnej stránke kapitoly bolo navrhnuté zmeniť štruktúru scenárov použitia do štandardizovanej tabuľkovej formy s prehľadným zápisom jednotlivých krokov.

K návrhovej časti dokumentácie bolo poznamenaných niekoľko odporúčaní. K použitým obrázkom by bolo vhodné mať vysvetlenie požitej neštandardnej notácie (ako príklad bol uvedený binárny a XML dokument). Bolo navrhnuté aby tím pri ďalšom postupe správne opísal použitú technológiu OLAP, pričom je hlavne potrebné správne pomenovať dimenzie a fakty. J. Beňo k vytváraniu štatistík predostrel problém uvažovania „Custom_Schools“ (škôl nezaradených do kódovníka škôl dodávaného z Ministerstva školstva) v jednotlivých štatistikách. Po diskusii na túto tému padlo rozhodnutie všetky takéto školy radiť do spoločného kontajnera „ostatné“. V. Marko nakoniec poznamenal k realizácii aplikácie, že je na zváženie použitie kontingenčných tabuliek v našej aplikácii. Analýzy tohto problému sa zhostil J. Beňo. Poslednou diskutovanou vecou k dokumentácii bolo zaradenie titulu ako diskrétnej premennej. Z diskusie na túto tému nebolo možné jednoznačne určiť, či takéto zaradenie ostane, alebo nie. Tento bod ostal na prerokovanie na niektorých ďalších stretnutiach tímu.

K riadiacej časti dokumentácie boli navrhnuté niektoré zmeny. Bolo poznamenané, že je potrebné zjednotiť písanie mien v jednotlivých zápisoch zo stretnutí. Navrhnuté bolo písanie hutnejších zápisov zo stretnutí.

Po ukončení hodnotenia odovzdanej dokumentácie sa slova ujal J. Beňo, ktorý poznamenal, že k dnešnému dňu zapracoval niekoľko zmien do odovzdanej dokumentácie. Tieto zmeny boli jeho reakciou na posudok. K týmto zmenám sa postupne vyjadrili členovia tímu a odsúhlasili rozsah ním navrhnutých zmien, pričom:

- v prvej kapitole treba zahrnúť, ako bolo vytknute v posudku, použitú notáciu. Vzhľadom na to, že použitá notácia je UML, nie je potrebné vytvárať notáciu z veľkým rozsahom, avšak zmienka o použití tejto notácie bude doplnená do dokumentácie.

- dátové modely boli presunuté pre väčšiu prehľadnosť na začiatok podkapitoly

- prepracované bolo rovnako číslovanie obrázkov, ktoré spôsobovalo problémy v rôznych verziách textového editora.

Ako bolo poznamenané, je potrebné sa v rámci tímu dohodnúť na verziách používaných softvérov a vývojových nástrojov, aby sa predišlo konečnej nekompatibilite jednotlivých komponentov systému. Ako testovacie prostredie tím odsúhlasil použite PostgreSQL na Windows platforme, prípadne iného SQL servera, pričom je potrebné sa pri vývoji striktne držať špecifikácie TransactSQL.

Na záver stretnutia sa celý tím dohodol na rozsahu realizovaného prototypu. Prototyp bude prezentovaný na zjednodušenej verzii konečnej aplikácie, pričom bude obsahovať iba nasledujúcu funkcionalitu. Základom bude prihlásenie používateľa do aplikácie, pričom budeme uvažovať iba o type referent. Tento používateľ bude mať po prihlásení k dispozícii zjednodušený výber preddefinovaných štatistík, pričom prístup k používateľom definovaným štatistikám nebude v prototype zahrnutý. Nakoniec si používateľ bude môcť danú štatistiku zobraziť. Štatistika bude vytvorená nad testovacími dátami, pričom V. Marko sa ponúkol, že dá k dispozícií selektívny výber dát z existujúceho systému STUDAPP.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Všetci (celý tím)

7-1	Technická dokumentácia k vypracovávaným častiam projektu.

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Vytvorenie prototypu databázy a vytvorenie administrátorských skriptov.

Jozef Beňo

7-3	Analyzovať možnosť použitia kontingenčných tabuliek v aplikácii.

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

7-4	Vytvorenie základnej štatistiky, zahájenie prác na prototype jadra systému.

### Dlhodobé úlohy

Ladislav Gažo

1-6	Vytvorenie a údržba web stránok tímu.

Peter Šimún

1-5	Práca s CVS, napísať krátku metodiku jeho používania.

## Zápis zo stretnutia č. 8

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 30. 11. 2004 10.00 |
| Dĺžka stretnutia: | 1 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Jozef Beňo |
| Zápis overoval: |  |

### Téma stretnutia

Prototyp

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Všetci (celý tím)

7-1	Pokračovanie.

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Úloha pokračuje

Jozef Beňo

7-3	Uloha nezrealizovaná - posunutá.

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

7-4	Úloha splnená – prvá zostava vygenerovaná, jadro FleXtat existuje

### Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo predstavením stavu aplikačnej („front end“-u) aplikácie FleXtat M. Gregorom a L. Gažom.  Predviedli vygenerovaní report z pomocného XML súboru, ktorý neskôr bude nahradený databázovými údajmi.

Generovanie reportu prebieha v troch fázach.

- XML súbor reportu

- „.jasper“ súbor

- „.print“ súbor – vygenerovaný obrázok

Už je tiež vyriešené ukladanie výstupných zostáv do širokej palety formátov, pričom sú medzi nimi sú aj pdf a cvs.

L. Gažo spomenul problém, ako uchovávať zostavy v databáze. Je potrebné určiť, ktorý z uvedených dokumentov reprezentujúcich rôzne fázy zostavy sa majú ukladať do DB: XML súbor, súbor „.jasper“ alebo vygenerovaný „.print“.

V. Marko spomenul možnosť, aby mal referent možnosť meniť niektoré vlastnosti grafu, ako napríklad farbu čiar apod. Táto možnosť by mala byť znázornená už v prototype. Možnosti pre úpravy by však nemali byť zložité, pretože pre referentov sa vyžaduje čo najjednoduchšie používateľské prostredie, ktorého cieľom je rýchle zobrazenie požadovanej zostavy.

Referentove rozhranie by malo obsahovať len horný panel s možnosťami a funkciami, strom, kde budú rozdelené definované reporty a centrálnej časti, kde bude zobrazovaná zostava. V centrálnej časti sa prípadne budú nachádzať aj možnosti na zmenu vzhľadu zostavy.

M. Gregor navrhol, aby po štarte aplikácie sa v centrálnej časti nachádzala pomoc a ukážka možností aplikácie – napr. pekný graf.

Na stretnutí sa riešila dokumentácia odovzdávaná v druhom kontrolnom bode. Rozšírenie projektovej dokumentácie by malo pozostávať z opisu prototypu.

Časť o riadení sa rozšíri o preberacie protokoly, zápisy stretnutí 7, 8 a 9 a aj rozpis autorstva jednotlivých kapitol dokumentácie. V. Markovi chýba ešte podiel členov na ponuke, ale tím sa ohradil, že predmetný rozpis už poslal. L. Gažo však  sľúbil, že rozpis sa ešte raz pošle.

Do riadenia bude tiež zaradený náš posudok tímu č. 7 a aj ich posudok na našu prácu. Tieto dokumenty majú byť umiestnené aj na stránkach tímu.

J. Beňo prezentoval prvú verziu reakcie na posudok tímu Hydra na dokumentáciu odovzdanú v prvom kontrolnom bode. Reakcia bola schválená a po opravách syntaktických chýb bude zaradená do dokumentu riadenia.

P. Šimún oznámil, že CVS je nainštalované a sľúbil, že pošle informácie a krátku príručku celému tímu emailom. Padlo rozhodnutie, že odteraz budú všetky zdroje používané systémom FlexTat uložené tam.

J. Beňo upozornil, že v návrhu sme zabudli na správu používateľských kont a prístupových práv. V aplikácii nie je vytvorená aplikačná rola, ktorá by mala tieto úlohy na starosti.  Táto úloha nie je zlúčiteľná s databázovým administrátorom, ktorý nebude mať konto v systéme FleXtat. Táto funkčnosť vo finálnej verzii, podľa V. Marka, musí byť  implementovaná.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Vytvorenie databázy a vytvorenie administrátorských skriptov

Jozef Beňo

  - Analyzovať možnosť použitia kontingenčných tabuliek v aplikácii

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

  - Vytvorenie základnej štatistiky, zahájenie prác na prototype jadra systému

8-1	Umiestniť do CVS aktuálnu verziu FleXtat

Ladislav Gažo

8-2	Poslať rozpis podielov členov tímu na ponuke V. Markovi

Marek Gregor

8-3	Upraviť šablóny dokumentov

Michal Grosoš

8-4	Používateľské rozhranie

Peter Šimún

8-5	Poslať tímu informácie o CVS

## Zápis zo stretnutia č. 9

| Miesto stretnutia: | Softvérové štúdio |
| --- | --- |
| Čas stretnutia: | 07. 12. 2004 10.10 |
| Dĺžka stretnutia: | 1 hod. |
| Prítomní: | Jozef Beňo Martin Donoval Ladislav Gažo Marek Gregor Michal Grosoš Peter Šimún |
| Ďalší prítomní: | Ing. Vladimír Marko |
| Vypracoval: | Peter Šimún |
| Zápis overoval: | Ladislav Gažo |

### Téma stretnutia

Zhodnotenie záverečnej fázy vývoja prototypu

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Vo fáze vývoja

Jozef Beňo

  - Bola analyzovaná možnosť použitia kontingenčných tabuliek

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

  - Aplikácia funguje a zobrazuje základnú štastiku. Na rozširovaní aplikácie sa ďalej pracuje

8-1	Aplikácia FleXtat je umiestnená na CVS

Ladislav Gažo

8-2	Podiel členov na ponuke bol zaslaný

Marek Gregor

8-3	Šablóny boli upravené

Michal Grosoš

8-4	Používateľské rozhranie bolo dokončené

Peter Šimún

8-5	Úloha sa presúva

### Priebeh stretnutia

Stretnutie sa začalo ukážkou fungujúceho prototypu, ktorý predvádzal Michal Grosoš. Aplikácia fungovala bez problémov a všetci boli spokojní.

Ďalej nasledovalo plnenie úlohy Ladislava Gaža, ktorý podľa dohody so všetkými členmi navrhol rozdelenie úsilia pri tvorbe ponuky pre jednotlivých členov. Všetci členovia majú 16% a Marek Gregor a Michal Grosoš majú 18%.

Ďalej sa analyzovalo použitie hierarchickej štruktúry pre jednotlivé štatistiky. Tieto budú v databáze ukladané tak, že budú existovať 2 tabuľky. Prvá bude tabuľka obsahujúca samotné štatistiky, v ktorých bude tiež uložené prepojenie do druhej tabuľky, obsahujúcej rodičov. Táto hierarchická štruktúra zatiaľ nebude implementovaná v prototype.

Nakoniec sa členovia dohodli na poslednom neoficiálnom stretnutí, v ktorom sa zjednotí dokumentácia a otestuje aplikácia. Dátum tohto stretnutia bol určený na piatok 9.12.2004 o 11:00 v softvérovom štúdiu.

### Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Jozef Beňo a Martin Donoval

7-2	Vytvorenie databázy a vytvorenie administrátorských skriptov

Jozef Beňo

  - Analyzovať možnosť použitia kontingenčných tabuliek v aplikácii

Ladislav Gažo, Marek Gregor, Michal Grosoš a Peter Šimún

  - Rozširovanie funkcionality systému a pridať ďalšie štastiky do aplikácie

Všetci

  - Tvorba dokumentácia a použivateľskej príručky

Peter Šimún

  - Poslať tímu informácie o CVS

Martin Donoval

9-3	Vytvoriť tabuľku, s ktorou bude pracovať aplikácia a overiť spojenie s prototypom

Jozef Beňo

9-4   Vytvoriť fyzický model databázy

# Autorstvo jednotlivých kapitol

Dokumentácia projektu FlexTat vznikala spoluprácou všetkých členov tímu, ktorí hodnotili jednotlivé časti a navrhovali ich zlepšenia. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedení autori kapitol. Ak v nich nie je kapitola uvedená, znamená to, že sa na nej podieľali všetci členovia tímu rovnako.

| Kapitola | Autor / Autori |
| --- | --- |
| 1 Úvod | Grosoš |
| 2.1 Analýza projektu elektronickej prihlášky | Beňo |
| 2.2 Analýza systému CARE | Šimún |
| 2.3 Datawarehouse a OLAP | Donoval |
| 3 Špecifikácia | Gažo |
| 3.1 Špecifikácia výstupných štatistík | Šimún |
| 4.1 Výber programovacieho jazyka a vývojového prostredia | Grosoš, Šimún, Gažo |
| 4.2 Výber open source reportovacích nástrojov | Gregor |
| 5.1 Architektúra aplikácie FleXtat | Gregor |
| 5.2 Architektúra databázovej časti | Beňo |
| 5.3 Používateľské zostavy | Beňo |
| 5.4 Návrh výstupných štatistík aplikácie | Grosoš, Šimún |

Tab. 1: Autori kapitol v projektovej dokumentácie

| Kapitola | Autor / Autori |
| --- | --- |
| 4 Plán práce tímu na zimný semester | Donoval |
| 5 Metodika tvorby dokumentov | Gregor |
| 8 Posudok | Gregor, Grosoš |

Tab. 2: Autori kapitol dokumentácie o riadení projektu

# Posudky

## Posudok tímu č. 7 v prvom bode

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technoógií

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

POSUDOK

na projekt

Elektronická prihláška na štúdium - štatistika

Tím číslo 7 HYDRA	Bc. Daniel Brnák

Vedúci tímového projektu: Ing. Jaroslav Kuruc	Bc. Michal Holečka

November 2004	Bc. Peter Mihalik

Bc. Juraj Pavlovič

Bc. Michal Petrov

Bc. Peter Ružička

| Názov posudzovanej práce: | Elektronická prihláška na štúdium - štatistika (1.kontrolný bod, analýza, špecifikácia a hrubý návrh) |
| --- | --- |
| Autori posudzovanej práce (tím č. 10): | Bc. Jozef Beňo Bc. Martin Donoval Bc. Ladislav Gažo Bc. Marek Gregor Bc. Michal Grosoš Bc. Peter Šimún |
| Autori posudku (tím č. 7): | Bc. Juraj Pavlovič Bc. Peter Ružička |
| Dátum | 18.11.2004 |
| Miesto | FIIT STU BRATISLAVA |

### Úvod

Obsahom tohto dokumentu je posúdenie dokumentácie, ktorá je výsledkom prvej etapy práce tímu číslo 10 – The Fellas.org na tímovom projekte.  Témou projektu, ktorý tím rieši je Elektronická prihláška – štatistika.

Posudzovaná dokumentácia je rozdelená do dvoch celkov a to Dokumentácia k projektu a Dokumentácia k riadeniu projektu.  Prvý celok dokumentácie sa venuje opisu výsledku práce na projekte.  Konkrétne sú uvedené výstupy jednotlivých etáp riešenia projektu ako analýza, špecifikácia a hrubý návrh.  Druhá časť dokumentuje organizáciu a riadenie prác v rámci riešenia projektu.

Dokumentácia je posudzovaná z formálnej a obsahovej stránky.  Cieľom vypracovania tohto posudku je upozornenie členov tímu na prípadné zistené nedostatky v rámci riešenia a dokumentovania jednotlivých etáp projektu, ktorých náprava by bola v tejto fáze projektu menej náročná.

### Formálna stránka

Dokument pôsobí po formálnej stránke kompaktným dojmom, bez väčších rušivých vplyvov. Vyskytujú sa v ňom však aj gramatické chyby, či skôr preklepy, ktoré pravdepodobne vyplynuli z nepozornosti a nedostatočnej kontroly pravopisu.  Okrem toho sme narazili na niekoľko formálnych chýb rôzneho druhu.

Viackrát v dokumente sú použité anglické výrazy, ktoré nie sú uvedené v slovníku pojmov, niekedy skloňované ako slovenské slová.  Príkladom môžu byť:

- „defaultný“ - strana 9, kapitola 3.1.6.9 deadlines

- „layoutu“ – strana 24, kapitola 5.2 Výber open-source reportovacích nástrojov

- „zoomovanie“ – str. 29, kapitola 6.1 Architektúra aplikácie FleXtat

V dokumente sa taktiež nachádzajú niektoré nevysvetlené pojmy ako :

- „scriplet“ – str. 25, Kapitola 5.2 Výber open-source reportovacích nástrojov

- „framework“ – str. 25, Kapitola 5.2 Výber open-source reportovacích nástrojov

Niekoľkokrát sa v dokumente objavil pri vymenovaní fakt, že odstavec je ukončený spojkou „a“ a za ňou sa nenachádza žiadny text, čo vyvoláva dojem akoby autor chcel dokončiť text neskôr:

- Str.17 – kapitola 4, opis role editor

- Str.24 – kapitola 5.2, posledný odstavec

### Obsahová stránka

#### Dokumentácia k projektu

##### Úvodná časť a analýza

V úvodnej časti dokumentu je uvedený stručný úvod do riešenej problematiky a opísaný prehľad dokumentu.  Na obálke je uvedený nesprávny názov fakulty. V samostatnej kapitole je uvedený stručný slovník pojmov vyskytujúcich sa v dokumente.  Vhodné z hľadiska štruktúry dokumentu by bolo uviesť slovník pojmov ako podkapitolu v rámci úvodu.

V úvodnej časti by bolo vhodné uviesť a popísať notácie, používané pre diagramy uvedené v dokumente.  Jedná sa najmä o vysvetlenie použitej notácie pri stavových diagramoch, diagrame prípadov použitia, diagramov modelu údajov, prípadne konceptuálneho modelu.  Keďže sa takáto notácia nenachádza ani priamo pri jednotlivých diagramoch, je vhodné ju doplniť na začiatok dokumentu aby sa zachovala následnosť strán v dokumente.

Kapitola analýzy systému obsahuje analýzu existujúceho systému elektronickej prihlášky, systému CARE a technológií použiteľných v riešení projektu.

Keďže náš tím rieši projekt tiež v rámci systému elektronickej prihlášky, konkrétne vyhodnocovanie prijímacej skúšky, taktiež sme tento systém analyzovali.  Boli sme však upozornení že tento systém sa v súčasnosti používa pod názvom STUDAPP.  Je možné, že členovia tímu číslo 10 neboli s týmto faktom oboznámení a preto je v rámci celej dokumentácie používaný názov E-APP.  Je však potrebné na tento fakt upozorniť aby nevznikli prípadné nedorozumenia.

Na vysvetlenie fungovania procesu je v kapitole analýzy stručne opísaný životný cyklus prihlášky.  Podobne sú opísané typy používateľov, ktorí vstupujú do interakcie so systémom elektronickej prihlášky.  Tu treba upozorniť na nepresnosť v referencii na obrázok číslo 8, na ktorom by mal byť znázornení diagram prípadov použitia, ale tento sa nachádza na obrázku číslo 2.

Nasledujúca kapitola naznačuje architektúru systému elektronickej prihlášky a správne sa konštatuje, že s existujúcou aplikáciou sa bude spolupracovať len na vrstve uchovávania údajov.  Opäť sa tu vyskytuje odkaz na nesprávny obrázok.  Text sa odvoláva na obrázok 9, na ktorom by mali byť zobrazené vrstvy systému, avšak ten v skutočnosti zobrazuje príklad koláčového grafu. Správne by mal byť uvedený odkaz na obrázok 3.  Spomenutá je aj multijazyková podpora systému elektronickej prihlášky.

V databázovej časti analýzy systému elektronickej prihlášky je podrobne analyzovaný údajový model.  Spomenuté sú základné tabuľky modelu s niektorými parametrami a vzájomnými väzbami.  Vhodné by bolo tieto tabuľky zobraziť zjednodušeným diagramom modelu údajov alebo sa aspoň odvolať na obrázok 5 alebo obrázok 6, na ktorom sú tieto tabuľky, spolu s väzbami medzi nimi a niektorými atribútmi, zobrazené.

V nasledujúcich kapitolách sú analyzované tabuľky definujúce používateľov, ich prístupové práva a číselníky používané na uchovávanie hodnôt. Názov kapitoly 3.1.7 Dátový model prihlášky, nie je celkom jednoznačný pretože nehovorí o tom či na obrázku 5 a 6 je úplný dátový model systému elektronickej prihlášky alebo len tabuľky súvisiace priamo s prihláškou.  V záverečnej kapitole analýzy existujúceho systému elektronickej prihlášky je vhodne zhodnotený dátový model existujúceho systému elektronickej prihlášky a niektoré jeho úskalia, ktoré by bolo vhodné odstrániť.

Stručne je opísaná aplikácia CARE a výborne sú porovnané technológie na analýzu dát uložených v databáze DataWarehouse a OLAP.

##### Špecifikácia funkcií systému

Funkcionálne požiadavky na systém sú v tejto kapitole vhodne reprezentované diagramom prípadu použitia.  Identifikované sú tu roly používateľov a ich možnosti práce so systémom.  Fakt, že editor môže vykonávať všetky funkcie, ktoré sú umožnené referentovi, by mal byť vyjadrený aj v diagrame prípadov použitia, nielen uvedený v texte.

Scenáre použitia sú dobre opísané a vhodne vyjadrujú postup pri vykonávaní požadovaných operácií.   V scenári pre vytvorenie zostavy editorom je spomínaný program iReport, ktorý doteraz nebol v dokumente uvedený a v tejto fáze riešenia nie je zmienka o ňom relevantná.

##### Voľba vývojových nástrojov a prostredia

Táto kapitola v prvej časti obsahuje veľmi dôkladnú analýzu a porovnanie niekoľkých programovacích jazykov a najmä ich vývojových prostredí.  Kladne hodnotíme aj porovnanie knižníc implementujúcich používateľské rozhranie.  Použitý anglický výraz „framework“ by bolo vhodné uviesť do slovníka pojmov alebo preložiť do slovenského ekvivalentu.

Druhou časťou kapitoly je výber voľne dostupných reportovacích nástrojov.  Výborne sú špecifikované požiadavky na potrebné nástroje. Jednotlivé nástroje a knižnice sú vhodne analyzované a ich opis výborne dopĺňajú názorné diagramy.  Za nedostatok sa dá považovať použitie niekoľkých anglických výrazov, niektorých poslovenčených, napr. „layoutu“, „scriplet“, „engine“, ktoré nie sú uvedené v slovníku pojmov.

##### Návrh systému

V kapitole návrhu systému sa autori okrem návrhu architektúry aplikácie FleXtat a jej databázovej časti, zamerali aj na tvorbu používateľských zostáv a výstupných štatistík aplikácie.

V časti opisujúcej OLAP architektúru, autori vyčerpávajúco opísali navrhované premenné a ich rozdelenie podľa oboru hodnôt a zložitosti. Trochu stručnejšie ale postačujúco je spomenuté filtrovanie a nové potrebné číselníky.

Pred opisom samotných používateľských zostáv sú celkom vhodne opísané typy tabuliek a grafov, ktoré je v systéme možné zobraziť alebo generovať.

V poslednej časti sú navrhnuté výstupné štatistiky aplikácie.  Štatistiky sú vyberané tak aby reprezentovali rôzne pohľady na údaje z prijímacej skúšky.  Pri štatistike rozdelenia uchádzačov podľa veku je uvedené, že typ grafu má byť „skladaný stĺpcový graf 3D“, čo neodpovedá príkladu grafu na obrázku 18, kde je znázornený skupinový graf.  Mnohé z grafov využívajú farebné odtiene na rozlíšenie jednotlivých údajov. Pri podobných odtieňoch je nevyhnutné tlačenie obrázkov farebne. Kvôli čierno-bielej tlači  nie je možné rozlíšiť údaje na obrázku 19. V štatistikách kde sa vyskytuje zoznam fakúlt STU nie je uvedená fakulta FIIT.  Tento nedostatok by bol zanedbateľný, v prípade že by zoznam postrádal inú fakultu, avšak v súčasnosti systém elektronickej prihlášky funguje len pre FIIT a preto je táto poznámka viac ako relevantná. Pre označenie miest je potrebné používať zaužívané skratky. Na obrázku 24 je pre Trnavu skratka „TA“, no správne má byť „TT“, pre mesto Nitra je použitá skratka „NA“ a správne má byť uvedené „NR“, pre Prešov je použitá skratka „PE“ a správne má byť použité „PO“.

Množinu preddefinovaných štatistík by bolo vhodné rozšíriť.  Zamerať sa odporúčame najmä na štatistiky rozloženia bodov získaných z prijímacej skúšky.

##### Záver

Na záver je uvedené zhodnotenie obsahu dokumentu a ciele pre ďalšie fázy riešenia projektu.  Použité zdroje a literatúra je uvedená na poslednej strane dokumentu.

##### Dokumentácia k riadeniu projektu

Dokumentácia k riadeniu projektu sa obsahovo zhoduje s požadovanou formou. Otázne je uvedenie kapitoly s predstavením členov tímu, keďže rovnaká kapitola sa nachádza v ponuke.  Táto kapitola by sa mohla venovať výlučne rozdeleniu rolí a úloh v tíme.

Plán projektu je rozpracovaný relatívne stručne.  Vyjadruje síce úlohy určené na každý týždeň ale nie dostatočne podrobne.  Príkladom môže byť použité slovné spojenie „analýza ostatných potrebných prvkov“ uvedené v pláne, ktoré nevyjadruje podstatu úlohy na riešenie.  Taktiež nie je uvedený dátum vytvorenia plánu projektu.  Vhodné by bolo uviesť niekoľko plánov projektu pričom by sa úlohy plánované na najbližšie obdobie zjemňovali.

Kladne hodnotíme kapitolu metodiku tvorby dokumentov, kde sú uvedené použité konvencie pre tvorbu dokumentácie.

Zápisy zo stretnutí sú písané vhodnou formou.  Pri jednotlivých zápisoch chýbajú prílohy, ktoré by mohli obsahovať čiastkové výsledky dosiahnuté medzi jednotlivými stretnutiami.

##### Zhodnotenie

Posudzovaný dokument pôsobí kompaktným dojmom.  Je vhodne štruktúrovaný, ale po formálnej stránke obsahuje niekoľko nedostatkov, ktoré narúšajú celkový pozitívny dojem čitateľa.

V dokumentácii sme po obsahovej stránke nepostrehli vážnejšie nedostatky.  Všetky časti dokumentu majú postačujúci rozsah a zaoberajú sa príslušnou problematikou.  Našli sa však aj ojedinelé chyby, ktoré by bolo vhodné odstrániť.  Vyzdvihnúť sa dá podrobná analýza vývojových prostriedkov a dostatočne podrobný návrh.  Množinu preddefinovaných štatistík odporúčame rozšíriť.

Výsledný dokument je na veľmi dobrej úrovni a odzrkadľuje zodpovednú prácu členov tímu.

V priebehu ďalšieho riešenia projektu navrhujeme užšiu spoluprácu s tímom číslo 7, ktorý rieši úlohu vyhodnocovania prijímacej skúšky.  Systém vyhodnocovania by mohol poskytnúť kľúčové údaje, ktoré by sa dali využiť na generovanie štatistík a pohľadov na vypracovanie prijímacej skúšky.

## Reakcia na posudok od tímu č. 7, Hydra

### Hodnotenie formálnej stránky

K hodnoteniu formálnej stránky našej práce tímov Hydra nemáme výhrady. Pripomienky sme akceptovali. Anglické pojmy sme používali s vedomím, že sú všeobecne známe.  Opravili sme obálky všetkých dokumentov a aj šablónu, aby už viac nedochádzalo k chybnému označovaniu fakulty.

Rovnako sme opravili aj chybné referencie na obrázky, ktoré sa v dokumentácii nachádzali.

### Obsahová stránka

Tím Hydra nám vytkol neuvedenie použitej notácie v samostatnej kapitole v úvode práce. Keďže sa snažíme používať v čo najväčšej miere UML, nepovažujeme za vhodné uvádzať význam použitých prvkov v grafoch, keďže pre UML existuje presná špecifikácia a je dostupná v množstve inej literatúry.  Do dokumentu sme preto umiestnili len informáciu o používaní UML.

Nedopatrením sme používali názov pre aplikáciu na podporu elektronickej prihlášky ako E-App. Správny názov je STUDAPP. Problém sme vyriešili doplnením „E-App“ do slovníka pojmov.

Tím Hydra ako chybu spomína fakt, že používateľská rola Editor nemá v diagrame prípadov použitia zobrazené, že má aj funkcie roly Referent. Tento fakt nie je spomenutý v texte a nie je v diagrame úmyselne, keďže editor nemá mať všetky funkcie referenta, ale len jednu – prehliadanie zostáv. Táto funkcia mu má slúžiť pri vytváraní alebo modifikovaní zostáv.

### Zhodnotenie

Posudok vypracovaný tímom č. 7, Hydra, nám pomohol v zlepšení dokumentácie a upozornil nás na chyby, ktoré vznikli najmä nepozornosťou. Spôsob kritiky hodnotíme ako vhodný a uvedené výhrady sme väčšinou akceptovali ako oprávnené.

## Posudok projektu tímu č.7, Hydra

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Tímový projekt

Elektronická prihláška na štúdium – vyhodnocovanie prijímacej skúšky

Posudok k dokumentácii

Autori posudku	Autori dokumentácie

Tím 10 – TheFellas.org	Tím 7 – Hydra

Bc. Ladislav Gažo	Bc. Daniel Brnák

Bc. Marek Gregor	Bc. Michal Holečka

Bc. Martin Donoval	Bc. Peter Mihalik

Bc. Jozef Beňo	Bc. Juraj Pavlovič

Bc. Michal Grosoš	Bc. Michal Petrov

Bc. Peter Šimún	Bc. Peter Ružička

Školský rok:	2004 / 2005

## Úvod

Tento dokument je posudkom k dokumentácii prvej etapy práce na predmete Tímový projekt tímu č.7 – Hydra v zimnom semestri školského roku 2004/2005. Úlohou tímu Hydra bolo analyzovať súčasný spôsob vyhodnocovania testov prijímacích skúšok na vysokoškolské štúdium a navrhnúť automatizovaný systém na vyhodnocovanie testov, ktorý bude spolupracovať s existujúcim systémom elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium, vytvoreným a prevádzkovaným na FIIT STUBA. Posudzovaná bola časť Dokumentácia k softvérovému systému, ktorej obsahom je analýza, špecifikácia a hrubý návrh.

Posudok je rozdelený na dve časti. V prvej časti sa posudzuje formálna stránka dokumentácie, druhá časť sa venuje obsahovej stránke.

### Formálna stránka dokumentácie

Dokumentácia je pomerne rozsiahla. Na prvý pohľad, po prelistovaní, pôsobí dobrým dojmom. Je prehľadne členená, obsahuje množstvo diagramov a tabuliek, čo priaznivo vplýva na čitateľnosť. V úvodnej kapitole dokumentu sa nachádza notácia k použitým diagramom, ktorá je prehľadne a stručne vysvetlená. Jediným nedostatkom je zvláštne volené číslovanie strán, ktoré, obzvlášť v časti riadenia, pôsobí pomerne chaoticky.

Dôkladnejšie preštudovanie dokumentu však odhaľuje závažnejšie chyby, ako z formálnej, tak aj z obsahovej stránky dokumentácie. Dokumentácia trpí množstvom pravopisných chýb, najmä čo sa týka čiarok v súvetiach. Tento zdanlivo malý nedostatok však vo veľkom množstve pôsobí na čitateľa veľmi rušivo. Chýbajúce alebo prebytočné čiarky sú v celom dokumente doprevádzané chýbajúcimi dĺžňami, písmenami, v niektorých prípadoch aj preklepmi v písmenách i/y resp. í/ý . Využívanie rôznych veľkostí písma v tabuľkách a diagramoch prípadov použitia, nesprávne delenie slov v diagramoch taktiež kazia celkový dojem z tejto dokumentácie.

K posledným nedostatkom, ktoré by sme chceli tejto dokumentácii z formálnej stránky vytknúť, je napr. nedokončená veta na strane 34 v kapitole 3.2, duplicitný odstavec na stranách 13 a 16 v kapitolách 3.1 a 3.1.1 a zle označené hrany z rozhodovacieho bloku v diagrame aktivít Import skenovaných dokumentov v kapitole 3.1.2 .

Dokumentácia je napriek všetkým nedostatkom dobre čitateľná, pôsobí konzistentným dojmom so zmyslom pre jasnosť a jednoznačnosť.

## Obsahová stránka dokumentácie

### Úvod

Úvodná kapitola obsahuje slovný úvod k problematike, vysvetlenie použitých skratiek a notácie. Použité skratky sú vysvetlené prehľadne a jasne, v použitej notácii však chýbajú niektoré popisy k notáciám použitých v diagramoch, rovnako ako niektoré použité skratky (ppm, SCSI). Napr. v diagrame prípadov použitia chýba vysvetlenie notácií agregácie a stereotypu include, v konceptuálnom diagrame nie sú objasnené vzťahy medzi entitami. Vychádzajúc z kapitoly 3.1, postava v notácii reprezentuje hráča a nie používateľa, ako je uvedené v kapitole 1.3 v úvode dokumentu.

### Analýza problému

V prvých podkapitolách tejto kapitoly sa analyzuje súčasný stav procesu prihlasovania sa na vysokoškolské štúdium, prehľad problémových oblastí s návrhom riešení a analýza existujúcich nástrojov, vhodných pre realizáciu systému.

Podkapitolám 2.1 a 2.2 niet čo vytknúť, čo sa týka obsahovej stránky. Podkapitola 2.3 však už nepôsobí dojmom analýzy, ale dojmom hrubej špecifikácie funkcií systému. Preto by bolo dobré, zvážiť jej umiestnenie v dokumentácii.

Podkapitola 2.4 s názvom Analýza existujúcich systémov obsahuje stručný opis len jedného existujúceho systému na spracovávanie dokumentov. Zvyšok podkapitoly je venovaný nástrojom, ktoré predstavujú len časť procesu spracovávania dokumentov. Odporúčali by sme preto zmeniť názov podkapitoly 2.4 .

Podkapitola 2.4.2 obsahuje opisy hardvérových nástrojov, konkrétne skenerov strednej triedy od niektorých renomovaných výrobcov. Tu sa nachádza niekoľko nedostatkov. V podkapitole HP Scanjet 8250/8290 si vzájomne odporujú údaje o rýchlosti skenovania. Menším nedostatkom je fakt, že skener Avision AV600U je odporúčaný zákazníkovi napriek tomu, že disponuje rozhraním USB 1.1, čo je v rozpore s kapitolou 3.3.3, kde je uvedené, že skener musí mať rozhranie USB 2.0. V podkapitole Epson GT 15000 58 000 posledná veta úvodu nedáva zmysel, pretože hodnota MCBF nie je systém, ale hodnota udávajúca strednú  dobu medzi poruchami, ako je uvedené v zátvorkách za skratkou. Bolo by vhodné, pre urýchlenie procesu skenovania, zvážiť, alebo aspoň na porovnanie dať do dokumentu jeden výkonný, čiernobiely skener určený výhradne na rýchle spracovanie listových dokumentov.

Podkapitola 2.4.3 obsahuje analýzu softvérových nástrojov pre rozpoznávanie písma OCR, TWAIN knižníc a nástrojov pre rozpoznávanie čiarového kódu. Analýze softvérových nástrojov je venovaná pomerne malá časť dokumentácie. Navyše obsahuje chyby. Konkrétne informácie o knižnici GOCR nie sú presné. Posledná verzia z 12-ho februára 2004 má označenie 0.39 a  dáva predpoklad tomu, že je projekt živý. V analýze nástrojov chýba porovnanie s OCR systémom založeným na inej technológií (Clara OCR), alebo aspoň porovnanie týchto technológií (klasické OCR vs. OCR založené na neurónových sieťach). Okrem toho z analýzy týchto nástrojov nie je zrejmé pre ktorý nástroj sa tím rozhodne, rovnako ako chýba zhodnotenie týchto nástrojov a porovnanie s niektorými komerčnými produktmi napríklad z hľadiska úspešnosti rozpoznávania.

### Špecifikácia požiadaviek

Kapitole špecifikácii požiadaviek je z obsahového hľadiska venovaná prevažná časť dokumentácie. To je zapríčinené hlavne tým, že obsahuje diagram prípadov použitia (ďalej DPP) s detailným opisom rolí používateľov a jednotlivých prípadov použitia (ďalej PP) vo forme tabuliek a diagramov aktivít (ďalej DA).

V tejto kapitole máme niekoľko výhrad k DPP aj k niektorým DA. V DPP chýbajú na strane administrátora PP zálohovania a obnovy databázy, ktoré sú určite pre podobný systém potrebné. Ďalej zrejme nie je správne ponechávať na administrátorovi zadanie konfiguračných údajov pre opravu. Táto činnosť je nad rámec „bežných“ administrátorských funkcií. Naopak správou používateľov by sa mal venovať výlučne administrátor. Ďalšou nezrovnalosťou je inštalácia klientov, ktorá je, podľa DPP, vykonávaná len administrátorom, v tabuľke č.1 o prístupových právach má však možnosť, túto činnosť vykonávať, aj manažér. Našou poslednou výhradou k DPP je PP Prihlásenie do systému, ktorý nie je vo vzťahu so žiadnym z hráčov.

V diagramoch aktivít Export získaných údajov do systému STUDAPP, Import údajov zo systému STUDAPP, Zmena údajov, Inicializácia databázového servera odporúčame pridať do diagramov rolu databázového servera a pridať aktivity na jeho stranu, resp. presunúť niektoré aktivity zo strany aplikácie na stranu servera. Napríklad v DA Import údajov zo systému STUDAPP nie je zobrazené, vyhľadávanie a poskytnutie informácií databázovým serverom, v DA Inicializácia databázového servera klientská časť inicializuje vytvorenie tabuliek, samotné vytvorenie však vykonáva databázový server. V DA Správa používateľov nie je zmienka o vytváraní nových alebo mazaní existujúcich používateľov.

Na záver hodnotenia kapitoly by sme ešte chceli poukázať na chybu v podkapitole 3.3.1, ktorá v sebe zahŕňa aj úpravu aplikácie STUDAPP a totiž, že od tohto roku sa mení systém maturít na stredných školách. Žiaci už nebudú hodnotení známkami, ale hodnotením vyhovel resp. nevyhovel a percentuálnou úspešnosťou z tzv. externej časti maturitnej skúšky, ktorá pozostáva z testu monitor v jednej z troch úrovní.

### Hrubý návrh

Hrubý návrh aplikácie je rozdelený do troch logických celkov. Jedná sa o konceptuálny návrh, návrh modelu údajov a diagram nasadenia. Hrubému návrhu aplikácie je, na úkor veľkého rozsahu špecifikácie, venovaný iba malý priestor.

V podkapitole konceptuálneho návrhu je prehľadne zobrazený konceptuálny model aplikácie. Popis jednotlivých častí tohto diagramu je však veľmi stručný. Z popisu diagramu a ani z predchádzajúcich kapitol nie je zrejmé, ako sa bude realizovať generovanie dokumentov a ani aký koncept systému zvolil tím pre realizáciu svojho návrhu. V koncepte systému je uvedené, že naskenované dokumenty budú uložené v súborovom systéme, avšak nie je uvedené na ktorý počítač sa tieto údaje budú ukladať. V prípade, že sa jedná o server aplikácie, by bolo vhodné, pre zlepšenie prístupu na tieto dokumenty a pre zvýšenie bezpečnosti, zabezpečiť kontrolu týchto dokumentov a referencie priamo z databázy aplikácie.

Logický model údajov je jednoducho a minimalisticky navrhnutý s ohľadom na požadovaný výkon aplikácie pri práci s touto databázou. Z pohľadu databázy je diskutabilná entita „porovnaný výsledok“. Predstavuje vlastne logiku programu, ktorá je týmto spôsobom delegovaná na databázu. Rozumným kompromisom by bolo k entite odpoveď pridať atribút správna, alebo počet dosiahnutých bodov, čím by sa dosiahlo menšie narastanie dát v databáze. V diagrame logického modelu údajov sa nachádza veľký nedostatok v podobe nekonzistencie návrhu a špecifikácie projektu. Jedná sa o atribút oprávnenie v entite „pracovník“. Z opisu tohto atribútu je zrejmé, že jednotlivé oprávnenia skupín používateľov nebudú v súlade so špecifikáciou – viď tabuľka 1 na strane 16.

Diagram nasadenia aplikácie znova navodzuje dojem, že aplikácia na vyhodnocovanie prijímacích skúšok je už hotová. Prehľadne však prezentuje rozloženie jednotlivých komponentov systému v distribuovanom prostredí. Výber serverovského prostredia rovnako ako aj výber prostredia klientskej aplikácie nie je v dokumentácii objasnený. Rovnako chýba výber technológie, či programovacieho jazyka, na ktorej bude aplikácia postavená.

## Zhodnotenie

Dokument je prehľadne členený, dobre čitateľný, chýbajú však napríklad referencie na preštudované materiály a odkazy na preštudované www stánky. Analýza súčasného stavu je prehľadná a dobre rozpracovaná, avšak analýza technológií je celkovo na nižšej úrovni. Chýbajú niektoré vysvetlenia a zhodnotenia – napríklad zhodnotenie analýzy existujúcich systémov.yyzy V špecifikácii systému sú detailne rozpracované prípady použitia. Je na zváženie autorov, či budú súhlasiť s nami navrhovanými zmenami práv jednotlivých hráčov. Celkovo je navrhnutý systém dobre konceptuálne vypracovaný, návrh systému má ale niekoľko nedostatkov, ktoré však môžu byť úspešne odstránené ešte v tejto fáze projektu.

# Preberacie protokoly

# Príloha A – podrobný plán projektu