Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 10

Základné informácie

Téma:	Rozdelenie implementačných úloh

Dátum a čas:	2. marca 2005, 11:30

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Miestnosť D109

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Vojtech IMRECZE

Overil:

Prílohy:	Abstraktný diagram modulov systému

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 7.3 | Návrh a tvorba grafického rozhrania | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.4 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 9.1 | Špecifikácia a príprava správy verzií | Niejadlík |  | 23.2.2005 | 1 | 2.3.2005 | 2.3.2005 |
| 9.2 | Stanovenie podrobného implementačného plánu | Trnovský |  | 23.2.2005 | 1 | 5.3.2005 | 2.3.2005 |
| 9.3 | Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie | Imrecze |  | 23.2.2005 | 2 | 1.4.2005 |  |
| 9.4 | Preštudovanie posudku ku prototypu | Fučila |  | 23.2.2005 | 3 | 2.3.2005 | 2.3.2005 |
| 9.5 | Rozchodenie vývojového prostredia | SNIP |  | 23.2.2005 | 3 | 2.3.2005 | 2.3.2005 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Na začiatku Fučila informoval tím, že preštudoval posudok tímu Arym labs (9). Vyjadril svoj súhlas s jeho obsahom a konštatoval, že nevidí dôvod na napísanie reakcie.

- Nasledoval Trnovský, ktorý ukázal Vraničovi diagram plánu implementácie (priložený v prílohe). Tento diagram je výstupom diskusie tímu o konkrétnom rozdelení implementačných úloh. Diagram je na abstraktnej úrovni a nespĺňa žiadnu štandardizovanú notáciu, čo ani nebol účelom. Diagram slúži iba ako pomôcka pre členov tímu, aby sme boli schopní čo najlepšie definovať úlohy jednotlivých členov. Podľa tohto diagramu boli určené dlhodobé úlohy jednotlivých členov. Vranič nám odporúčal, aby sme diagram prerobili podľa vhodnej notácie a zabudovali do dokumentácie.

- Nasledovala diskusia o všeobecnej stratégie implementácie. Našou prioritnou úlohou bude oprava zistených chýb v existujúcom implementácii a doplnenie zatiaľ neimplementovaných častí. Ďalšou úlohou bude refaktorizácia existujúceho modelu, aby bola implementácia prehľadnejšia a menej náročná na údržbu. Ako iniciálny krok v tomto smere sme uviedli ako príklad opravu nevhodne zvolených názvov funkcií a premenných.

- Vranič nás upozornil, že metóda plánovania na týždennej báze môže byť neadekvátne, preto nám odporúčal, aby sme vytvorili dlhodobý plán. Tiež nám odporúčal, aby sme sledovali voľné kapacity (napríklad za následok čakania na výstup od ostatných členov tímu), a aby sme toto zohľadnili pri pridelení ďalších úloh.

- Niejadlík navrhol spôsob manažmentu verzií pri implementácií. Podľa neho by bolo najvhodnejší nainštalovať FTP server v škole, cez ktorého by boli prístupné zdrojové súbory systému s textovým súborom, ktorý by slúžil na logovanie prístupu k súborom. Alternatívou tohto riešenia by mohol byť systém CVS, ale toto riešenie by bolo neefektívne vzhľadom na to, že náš projekt má taký charakter, že súbory budú naraz použité maximálne dvoma členmi tímu.

- Na koniec Bertušek nás informoval, že ešte nám stále chýbajú údaje o študentov. Vranič nám spomenul, že možno existuje zneperzonifikovaná verzia databázy, ku ktorej by sme mohli mať prístup.

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 9.3 | Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie | Imrecze |  | 23.2.2005 | 2 | 1.4.2005 |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.6 | Napísanie zápisnice | Imrecze |  | 2.3.2005 | 3 | 9.3.2005 |  |
| 10.7 | Inštalácia FTP servera | Niejadlík, Fučila |  | 2.3.2005 | 2 | 16.3.2005 |  |
| 10.8 | Prerobenie diagramu | Trnovský, Imrecze |  | 2.3.2005 | 3 | 16.3.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová