Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 14

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	6. apríl 2005, 11:30

Trvanie:	2,5 hodín

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Rasťo informoval a ukázal, ako realizoval štatistiku a to zo stránky predmety a v nich zapísaní študenti a aj zo strany študenti a k nim priradené predmety.

- Nastávajúcou prioritou je spojazdniť systém na tvorbu študijných odborov, programov, a predmetov. Pokúšame sa skontaktovať s tímom Túlavý tuleň, ktorí minulý semester ho už sfunkčnili.

- Rozoberali sme možnosti testovania nášho systému SNIP študentmi a pedagógmi resp. pracovníkmi študijného oddelenia.

- My by sme systém mali testovať do podrobností a  pedagóg resp. študijné oddelenie by sa malo vyjadriť ku systému skôr z pohľadu funkčnosti; či robí, čo je žiadané, očakávané.

- Peter vysvetlil, akým spôsobom sa dá rozdeliť do Bc. a Ing.. Vyazanie na programy.

- Oboznámili sme sa vyriešenou otázkou diakritiky v databáze, pri zobrazení, pri exportoch a výtlačiach.

- Ďalej bola spomenuté jedno zo zrýchlení systému oproti pôvodnému systému a to tým, že po prihlásení sa študenta sa načítajú údaje iba raz a následne už ich nie je nutné čítať z databáze.

- Diskutovali sme o predmetoch, ich zaradení do jednotlivých stupňov štúdia, o nominálnych ročníkov.

- Ďalej sme diskutovali o importe údajov do systému a posielaní hesiel používateľom. Keďže tento semester sa systém ešte nenasadí, nie je nedôjde ku importu údajov.

- Možnosť zmeny nespraveného voliteľného predmetu za iný sme uzavreli s tým, že študentovi bude umožnené si zmeniť prezaškrtnutý predmet z kolonky opakovaných za iný predmet z kolonky ostatné.

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 14.1 | Implementácia systému | SNIP |  | 2.3.2004 | 1 | 20.4.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová