Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 16

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	20. apríl 2005, 11:30

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:	Ing. Roman FILKORN

Vypracoval:	Bc. Marek FUČILA

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Na stretnutí boli všetci prítomní

- Bertušek a Fučila referovali o stretnutí s Doc.Kotočovou. Vyplynulo z neho, že kontrola kvôli komplikovaným pravidlám bude lepšie ich kontrole ponechať len odporúčací charakter. Tento rok sa napríklad mení pravidlo „minimálne 15 kreditov za semester“ na pravidlo „aspoň tri kreditované predmety“, pričom tieto predmety nemusia mať sumu kreditov väčšiu alebo rovnú 15

- Imreze medzitým stihol implementovať kontrolu počtu kreditov, okrem iného aj vyššie spomenuté pravidlo, takže bola jeho práca v podstate zbytočná.

- Ing.Vranić navrhol, aby sme oznamy, ktoré sú vypisované hore červenou farbou boli umiestnené napríklad vľavo

- Trnovský navrhoval prirobiť ďalšiu fázu, aby bolo možné zistiť, či bol zamietnutý výber predmetov následne študentom menený alebo nie

- Padol návrh, aby mal študent pri zamietnutí vypísané upozornenie, že bližšie informácie nájde v správe, ktorú mu ŠO poslalo

- Aj študent by mohol mať tiež možnosť posielať správu ku konkrétnemu výberu predmetov

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová