Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 17

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	29. apríl 2005, 10:30

Trvanie:	1 hodín

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:	Ing. Roman FILKORN

Vypracoval:	Bc. Peter Trnovský

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 10.1 | Dlhodobá: tlačové zostavy + emaily | Niejadlík |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania | 29.4.2005 |
| 10.2 | Dlhodobá: fázy zápisu | Fučila |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania | 29.4.2005 |
| 10.3 | Dlhodobá: štatistiky | Bertušek |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania | 29.4.2005 |
| 10.4 | Dlhodobá: plány | Imrecze |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania | 29.4.2005 |
| 10.5 | Dlhodobá: hash + autentifikácia | Trnovský |  | 2.3.2005 | 1 | Týždeň pred termínom odovzdania | 29.4.2005 |
|  | Implementácia systému | SNIP |  |  | 1 | 20.4.2005 | 29.4.2005 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Bertušek informoval o nedostatkoch, ktoré boli zistené zo strany členov tímu počas krátkej doby testovania.

- Bertušek informoval o požiadavke zo strany prof. Kotočovej o zaradenie do štatistík stĺpec s informáciou o voliteľnosti predmetu. Druhou pripomienkou bola tlač formulára s predregistráciou, ktorá musí byť doplnená a niektoré povinné položky. Vo všeobecnosti však bola na strane prof. Kotočovej veľká spokojnosť so systémom na zápis.

- Počet testovacích používateľov bol zhodnotený doktorom Vraničom ako dostatočný. Testovaciu skupinu tvoria používatelia Kotočová, Vranič, Urbaníková za študijné oddelenie. Vranič, tím, dvaja nezávislý študenti inžinierskeho štúdia.

- Doktor Vranič vyjadril nespokojnosť vo fáze testovania najmä v súvislosti s údajmi v testovacej databáze, ktorá nemala príliš reálny charakter.

- Všetky nedostatky zistene v doterajšej fáze testovania boli označené ako odstránené.

- Doktor Vranič poukázal na potrebu analýzy nezrealizovanej časti systému v databáze.

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 11.1 | Zapracovať zistené nedostatky | Všetci |  | 29.4.2005 | 2 | 4.5.2005 |  |
| 11.2 | Zohnať testovacích používateľov | Všetci |  | 29.4.2005 | 1 | 4.5.2005 |  |
| 11.3 | Koordinácia tvorby dokumentácie | Imrecze |  | 29.4.2005 | 1 | 4.5.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová