Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 18

Základné informácie

Téma:	Postup prác

Dátum a čas:	4. máj 2005, 10:30

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio 2

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 11.1 | Zapracovať zistené nedostatky | Všetci |  | 29.4.2005 | 2 | 4.5.2005 | 4.5.2005 |
| 11.2 | Zohnať testovacích používateľov | Všetci |  | 29.4.2005 | 1 | 4.5.2005 | 4.5.2005 |
| 11.3 | Koordinácia tvorby dokumentácie | Imrecze |  | 29.4.2005 | 1 | 4.5.2005 | 4.5.2005 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Bertušek informoval o stretnutí s p. Kotočovou. Kotočová sa vyjadrila v tom zmysle, že náš systém sa nenasadí, pretože obsahuje ešte niekoľko formálnych nedostatkov.

- Bertušek vytvoril aktuálny ľtudijný plán ale zatiaľ iba v systéme Plannet.

- Fučila nás informoval o tom, že sa mu podarilo nájsť niekoľko testerov nášho systému. Výsledky testov budú uvedené v dokumentácii.

- Trnovský nám oznámil, že ani na druhý pokus sa mu nepodarilo skontaktovať s pracovníčkou PGO tak, aby mohla otestovať systém.

- Fučila povedal, že prerobí stavový diagram študijných plánov tak, aby vyhovoval implementovanému riešeniu.

- Ďalej nasledovala diskusia o priebehu prezentácie nášho systému.

- PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie | Všetci |  | 4.5.2005 | 1 | 16.5.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová