Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 3

Základné informácie

Téma:	Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:	27. 10. 2004, 12:05

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLÍK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Peter TRNOVSKÝ

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 1.4 | Identifikovať základnú funkcionalitu | SNIP |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.6 | Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda | Niejadlik |  | 13.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.7 | Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda | Trnovský, Fučila |  | 13.10.2004 | 3 | 20.10.2004 | 27.10.2004 |
| 1.8 | Vytvorenie šablôn dokumentov | Imredze |  | 13.10.2004 | 2 | 20.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.1 | Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel | Trnovský |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 20.10.2004 |
| 2.2 | Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov | Fučila |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 20.10.2004 |
| 2.3 | Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň | Bertušek |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.4 | Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA | Imredze |  | 20.10.2004 | 1 | 27.10.2004 | 27.10.2004 |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 1 |  |  |
| 2.6 | Podieľ členov na ponuke | SNIP |  | 20.10.2004 | 2 | 27.10.2004 | 21.10.2004 |
| 2.7 | Napísanie ďalšej zápisnice | Imrecze |  | 20.10.2004 | 3 | 27.10.2004 | 21.10.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Vojtech Imrecze referoval o výsledku jemu pridelenej úlohy. Výsledkom jeho práce sú prerobené diagramy tímu číslo 3., tak aby spĺňali notáciu UML. Okrem toho dodefinoval pôvodnú špecifikáciu o prípad opakovaného predmetu. Vojtech ďalej identifikoval frekvencie a latencie prístupu jednotlivých používateľov k systému.

- Vojtech navrhol zriadenie verejného fóra pre používateľov systému. Jeho návrh bol zamietnutý. Riešenie problému nedostatočnej komunikácie bolo presunuté do časti “Nápoveda k systému - FAQ“.

- V rámci rozpravy o prístupe študenta k informáciám o počte zapísaných študentov na daný predmet, bol schválený variant, ktorý navrhuje aby bola táto funkčná časť implementovaná. Implementácia však musí umožňovať voliteľné zneprístupnenie tejto funkcie študentovi. A to pre vybraný predmet alebo pre všetky predmety súčasne.

- Následný návrh na vytvorenie funkcie systému, ktorá by umožňovala študentovi získať doplňujúce informácie o predmete, bol zamietnutý. Návrh bol zamietnutý z dôvodu dostupnosti týchto informácie z iných zdrojov.

- Zadávateľ projektu doktor Vranič vzniesol požiadavku, aby bol prístup k štatistikám pre študenta obmedziteľný. Teda aby mál príslušný používateľ systému (administrátor, PGO) možnosť zneprístupniť výsledky štatistík generovaných systémom.

- Vedúci tímu na základe analýzy výsledkov predchádzajúcich projektov navrhol zvážiť najmä bezpečnostné stránky systému, ako spôsoby autentifikácie používateľov a logovanie zmien.

- Marek Fučila predniesol správu o prínose interview-a s Ing. Filkornom. Po jeho zhodnotení nasledovala Marekova analýza komunikácie medzi tímom číslo 1. a 3. počas ich práce na projekte v rokoch 2002/2003. Hlavné nedostatky videl v návrhu spoločného interfacu, ktorý sa v konečnom dôsledku nerealizoval. Prepojenie systémov jednotlivých tímov bolo realizované len prostredníctvom spoločnej databázy nezávislých údajov. Nezávislosť údajov umožnila vylúčiť vznik nekonzistencie pri spoločnom prístupe oboch systémov k údajom.

Marek navrhol vytvoriť systém, ktorý by nezdieľal knižnice kódu so systémov pre tvorbu odporúčaných študijných plánov. Čím by zvýšil nezávislosť oboch systémov, ktorá by umožnila ďalšiu nezávislý vývoj oboch systémov.

Marek poukázal na problém súvisiaci s časovou náročnosťou overovania správnosti študijného plánu. Zadávateľ projektu navrhol zvážiť implementáciu možností ako off line alebo on line overovanie správnosti, prípadne zavedenie limitu na počet prihlásených študentov.

- Martin Niejadlík predviedol funkčnosť systému tímu HORDA. Vyzdvihol viaceré problémy súvisiace najmä s rýchlosťou databázovej časti.

- Peter Trnovský zhodnotil možné spôsoby preberania pravidiel zo systému na tvorbu odporúčaných študijných plánov. Všetci zúčastnení sa zhodli na preberaní pravidiel prostredníctvom zdieľaných databáz.

- Posledným bodom stretnutia bolo pridelenie úloh na ďalšie stretnutie a diskusia o špecifikácií systému.

- Tím sa dohodol na zmene času začiatku stretnutia. Začiatok ďalších stretnutí sa presúva na 12:05.

PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | nezadané | 3 |  |  |
| 3.1 | Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta | Trnovský |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.2 | Zverejnenie revidovanej špecifikácie tímu HORDA na WEBe | Imrecze |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.3 | Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.4 | Vytvorenie inštalácie systém tímu HORDA na FIIT | Niejadlík |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.5 | Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom | Trnovský |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |
| 3.6 | Prvoúrovňové testy | Fučila |  | 27.10.2004 | 1 | 3.11.2004 |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.8 | Analyzovať potreby vytvárania štatistík | Bertušek |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 |  |
| 3.9 | Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách | Fučila |  | 27.10.2004 | 3 | 3.11.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová