Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 6

Základné informácie

Téma:	Zhodnotenie dokumentácie

Dátum a čas:	24. 11. 2004, 12:05

Trvanie:	2 hodiny

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Ing. Valentino VRANIĆ (Pedagóg)

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Martin NIEJADLIK

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 3.7 | Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia | Imrecze |  | 27.10.2004 | 2 | 3.11.2004 | 3.11.2004 |
| 4.1 | Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom | SNIP |  | 3.11.2004 | 1 | 12.11.2004 | 10.11.2004 |
| 5.1 | Vytvorenie kontextového diagramu | Imrecze |  | 10.11.2004 | 1 | 12.11.2004 | 12.11.2004 |
| 5.2 | Tvorba dokumentácie posudku | SNIP |  | 13.11.2004 | 1 | 19.11.2004 | 19.11.2004 |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Fučila otvoril stretnutie. Povedal čo sa bude na stretnutí preberať.

- Vranič nám na vysvetlil ako sa hodnotí tímový projekt a ako sa zmenilo hodnotenie v tomto roku vzhľadom na minulý rok. Hlavná zmena je nová stupnica ohodnotenia, ktorá vychádza zo stupnice A, B, C, D, E a FX. Vzhľadom na to bol vypustený jeden stupeň ohodnotenia. Doposiaľ bolo hodnotenie 1, 1-, 2, 2-, 3, 3- a 4.

- Fučila hovoril o účelu prototypu. Test rýchlosti JSP budeme porovnávať s rýchlosťou PHP. Podľa výsledkov testu sa rozhodneme pre vytvorenie nového systému v JSP, servletov alebo rozšírenie už existujúceho systému PPPlány.

- Hovorili sme o vzorke údajov od tímu Túlavý tuleň. Jej získanie je v štádiu riešenia. Zatiaľ vizne komunikácia medzi tímami. Pokúšame sa s nimi skontaktovať. Vzhľadom na ich (a čiastočne našu) zaneprázdnenosť je obtiažne dohodnúť stretnutie.

- Vranič a členovia tímu vydiskutovali nezrovnalosti v dokumentácii a ohodnotili časti dokumentácie. V dokumentácii sa vyskitovali najmä nevhodné formulácie, používané skratky naboli dostatočne vysvetlené, niektoré prípady použitia neboli dostatočne opísané ...

- V niektorých ačstiach dokumentácie nebolo jasné, čo sme prevzali od minuloročného tímu Horda.

- Hovorili sme o dokumentácii k riadeniu projektu a priebehu jeho tvorby.

- Nakoniec sme sa dohodli obsahu dokumentácie k prototypu. Užívateľská prípučka vzhľadom na primárny účel prototypu (otestovanie a optimalizácia rýchlosti systému) nemá význam, preto sme sa dohodli ju nevytvárať.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.1 | Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 2 | 1.12.2004 |  |
| 6.2 | Naštudovanie implementačného prostredia | Imrecze Fučila Niejadlik |  | 25.11.2004 | 1 | 1.12.2004 |  |
| 6.3 | Naštudovanie možností testovania | Bertušek |  | 27.11.2004 | 1 | 1.12.2004 |  |
| 6.4 | Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu | Trnovský |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |
| 6.5 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imredze |  | 27.11.2004 | 1 | 8.12.2004 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová