Zápisnica zo stretnutia

číslo stretnutia: 9

Základné informácie

Téma:	Zhodnotenie a plány implementácie

Dátum a čas:	23. 2. 2005, 12:05

Trvanie:	1 hodina

Miesto:	Softvérové štúdio

Účastníci:	Ing. Valentino VRANIĆ

Bc. Rastislav BERTUŠEK

Bc. Marek FUČILA

Bc. Vojtech IMRECZE

Bc. Martin NIEJADLIK

Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:	Ing. Valentino VRANIĆ

Vedúci:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Ostatní:

Vypracoval:	Bc. Rastislav BERTUŠEK

Overil:

Prílohy:	žiadne

ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 6.4 | Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu | Imrecze |  | 27.11.2004 | 1 | 12.12.2004 | 12.12.2004 |
| 6.5 | Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql | Fučila |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 | 12.12.2004 |
| 7.1 | Porovnanie JSP s PHP | Niejadlík, Imrecze |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 | 12.12.2004 |
| 7.2 | Vytvorenie dokumentácie k prototypu | SNIP |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 | 12.12.2004 |
| 7.3 | Návrh a tvorba grafického rozhrania | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.4 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | Nezadané |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová

OPIS STRETNUTIA

- Prezentovali sme stav, ktorý bol po vytvorení prototypu. Konštatovali sme, že implementácia v jazyku JSP neprináša želané rýchlostné ani iné zlepšenie.

- Tím sa po diskusii a zvážení alternatív definitívne rozhodol pre implementáciu v jazyku PHP pred implementáciou v jazyku JSP. Boli diskutované rôzne výhody a nevýhody týchto možností. Rozhodli sme sa pre jazyk PHP vzhľadom na možnosť využiť už jestvujúce riešenie z minulého roku.

- Tým pádom sme sa zhodli na tom, že prototyp bol typu „na zahodenie“ vzhľadom na implementačný jazyk JSP. Jeho výsledky boli ale veľkým prínosom a splnil požiadavky na neho kladené v plnej miere.

- Ďalej sme diskutovali o prepracovaní častí systému. Našou snahou bude najmä implementovanie zistení z prototypu a trojfázového zápisu.

- Dohodli sme sa, že na ďalšie stretnutie budeme mať už rozdelené úlohy vzhľadom na etapu implementácie a začneme implementáciu.

- Nakoniec vzhľadom na zadanie nášho tímového projektu sme diskutovali s pedagogickým vedúcim o rôznych formách a konkrétnom priebehu štúdia na FIIT STU.

    - PRIDELENÉ ÚLOHY

| ID | Popis | Poverený | Stav | Termín zadania | Prio-rita | Termín ukončenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plánovaný | Skutočný |
| 2.5 | Obnova stránok tímu | Bertušek |  | 27.10.2004 | 3 | nezadané |  |
| 7.3 | Návrh a tvorba grafického rozhrania | Trnovský |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 7.4 | Testovanie riešení testovacím systémom | Bertušek |  | 1.12.2004 | 1 | 12.12.2004 |  |
| 8.1 | Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov | Bertušek |  | 8.12.2004 | 3 | 1.4.2005 |  |
| 9.1 | Špecifikácia a príprava správy verzií | Niejadlík |  | 23.2.2005 | 1 | 2.3.2005 |  |
| 9.2 | Stanovenie podrobného implementačného plánu | Trnovský |  | 23.2.2005 | 1 | 5.3.2005 |  |
| 9.3 | Zapracovanie zmien vyplývajúcich z prototypu a posudku do dokumentácie | Imrecze |  | 23.2.2005 | 2 | 1.4.2005 |  |
| 9.4 | Preštudovanie posudku ku prototypu | Fučila |  | 23.2.2005 | 3 | 2.3.2005 |  |
| 9.5 | Rozchodenie vývojového prostredia | SNIP |  | 23.2.2005 | 3 | 2.3.2005 |  |

Označenie stavu:  – vyriešená,  – riešená,  – zrušená,  – nová