Zápis zo stretnutia dňa: 10.11.2004 o 12:15

Nezúčastnení: Peter Hronček – neospravedlnená neúčasť

Téma stretnutia: e-learningové prostredia

Vypracoval: Erik Šille

Stav vypracovania úloh z minulého stretnutia

- Rastislav Ambruš: aktualizácia web stránky – splnené

dokončenie sylabu pre predmet LS – splnené

- Peter Hronček: naštudovať JAVU,  FLASH -  pre neúčasť nie je známy stav

- Juraj Malcho: dokončenie sylabu pre prezentáciu -  splnené

pripraviť koncept dokumentácie na odovzdanie – splnené

vypracovať analýzu záverečnej práce Jána Kovaľa - splnené

- Miroslav Jakubovský: analýza e-learningových produktov – splnené

- Erik Šille: nainštalovať analyzovaný e-learningový systém - splnené

Program stretnutia:

- prezentácia zadaných úloh z predchádzajúceho stretnutia

- pokračovanie v analýze možných riešení

- zadelenie ďalších čiastkových úloh členom tímu

Priebeh stretnutia:

- Miro prezentoval možnosti a výhody e-learningového prostredia moodle,  ktoré bolo vybrané za najlepšie riešenie pre náš projekt.

- Zjednotili sme si formálnu stránku zápisníc a mala by vyzerať ako ta čo práve čítate.

- Dohodli sme sa na vytvorení tabuľky na webe o stave pridelených úloh.

Úlohy do najbližšieho stretnutia a rozhodnutia:

Rozdelenie úloh:

- Miroslav Jakubovský - Tabuľka porovnania e-learningovych prostredí, výstupom

bude úprava už hotového dokumentu, dátum plnenia: 17.11.2004.

- Analýza JAVY, výstupom bude dokument, dátum plnenia

17.11.2004.

- Erik Šille – návrhy FLASHOV k sylabom, výstupom bude dokument, dátum plnenia

17.11.2004.

- Erik Šille – vytvoriť preberací protokol, výstupom bude preberací protokol, dátum

plnenia: 13.11.2004.

- Rastislav Ambruš – aktualizácia web stránky a pridanie tabuľky o stave úloh

- Peter Hronček – prísť na budúce stretnutie, dátum plnenia 17.11.2004 12:15 hod.

- Všetci – dokončiť analýzu a odovzdať, dátum plnenia: 13.11.2004.