Zápis zo stretnutia dňa: 1.12.2004 o 12:15

Nezúčastnení: nikto

Téma stretnutia: Prezentácia progresu úloh

Vypracoval: Miro Jakubovský

Stav vypracovania úloh z minulého stretnutia

-	na úlohách sa priebežne pracuje

Program stretnutia:

- prezentácia dosiahnutého progresu pridelených úloh

Priebeh stretnutia:

- vedúci nás oficiálne privítal

- Erik zohnal knihu o FLASHi, takže pomaly ale isto sa z neho stáva FLASH guru

- Peter sa už pustil do svojej úlohy (trošička do toho pozeral, nič konkrétne však zatiaľ nevymyslel) a uistil nás, že všetko načas stihne, tak ako nám to už veľa krát predtým dokázal.

- Miro prezentoval vytvorený aplet na simuláciu logických obvodov a tiež možnosti uploadu do systému moodle

Úlohy do najbližšieho stretnutia a rozhodnutia:

Rozdelenie úloh:

- Miroslav Jakubovský - upraviť vytvorený aplet tak, aby umožňoval krokovanie, výstupom bude upravený aplet.

- Erik Šille -  Štúdium o tvorbe FLASHOV , výstupom bude znalosť, dátum plnenia

8.12.2004 (zostáva z minula).

- Erik Šille - Návrhy jednotlivých FLASHOV a prototyp jedného z nich, výstupom budú

návrhy a jeden prototyp, dátum plnenia 8.12.2004 (zostáva z minula).

- Rastislav Ambruš - aktualizácia web stránky: doplniť linky, premenovať odkazy, označiť

úlohy v tabuľke úloh ktoré sú hotové.

- Peter Hronček - Analýza databáz, výstupom bude dokument, dátum plnenia 8.12.2004 (zostáva z minula).

- Juraj Malcho a Rastislav Ambruš - Návrh na rozvrh v moodli, výstupom bude dokument,

dátum plnenia 8.12.2004 (zostáva).

- Všetci - dokončiť prototyp systému + vytvoriť ukážku študijného materiálu obsahujúcu aplet v JAVE a animáciu vo FLASHi.