Zápis zo stretnutia dňa: 28.02.2005 o 12:30

Stretnutia za zúčastnili všetci členovia tímu, aj keď Peter s obvyklým meškaním

Téma stretnutia:  Návrh plánu prác na letný semester

Vypracoval: Juraj Malcho

Stav vypracovania úloh z minulého stretnutia

- Peter Hronček: 	vypracovať zápisnicu – nesplnené

priniesť na papieri návrh rozšírenia databázy Moodla o rozvrh - splnené

- Erik Šille: 		priniesť ukážky navrhovaných FLASHov - splnené

Program stretnutia:

- prezentácia zadaných úloh z predchádzajúceho stretnutia

- skonkretizovanie predstáv o smerovaní tímoého projektu v letnom semestri

- návrh možného rozšírenia Moodla a spestrenia vyvíjaného vzdelávacieho produktu

- zadelenie úloh jednotlivým členom tímu na ďalšie vypracovanie

Priebeh stretnutia:

Peter prezentoval výsledky svojej predstavy o rozšírení systému Moodle o rozvrh. Návrh zahŕňa konkrétne rozšírenie niektorých tabuliek databázy Moodla a niekoľko nových tabuliek.

Erik predstavil náčrty svojich navrhnutých FLASHov. Prebehla diskusia tímu k možnostiam ich implementácie, možných modifikácií a vylepšení. Táto téma sa dotkla aj Mirových appletov – prebrali sa možnosti použitia samotného editora logických obvodov v Jave appletov, nielen prezentačného appletu.

Prediskutovali sme Timove pripomienky k existujúcemu štýlu zapisovania úloh na tímovej webstránke. Zároveň nám vytkol niektoré technické nedostatky a navrhol zvýšiť dôslednosť plnenia úloh. Konkrétne pripomienky, resp. ich riešenia sú uvedené v ďalšej časti.

Úlohy do najbližšieho stretnutia a rozhodnutia:

- dohodli sme sa na termínoch zverejňovania zápisníc a vypracovaných úloh, a to zápisnice a úlohy zo stretnutia vždy do utorka večera po stretnutí; pri úlohách bol deadline termín stanovený v nedeľu večer pred pondelňajším stretnutím

Rozdelenie úloh:

- Miro Jakubovský

      - pozrieť, aké sú možnosti hodnotenia v Moodli

      - je možné generovať  automatické testy, kvízy a pod?

      - dala by sa skúška robiť online?

      - dá sa použiť v Moodli aj samotný Java editor logických obvodov?

      - návrh testov

- Rasťo Ambruš

      - na stránke zverejniť progress z minulého semestra a plán prác na letný semester – ciele, ktoré chceme dosiahnuť

- Peter Hronček

      - ďalej rozvinúť pridanie rozvrhu do Moodla, získať predstavu o prístupe k dátam v navrhutých tabuľkách; import, export a porozmýšľať, ako by sa to celé zakomponovalo do Moodla (po užívateľskej stránke – práca s rozvrhom, interface)

      - dá sa získať rozvrh pre daný deň, danú miestnosť, daného študenta, atď...? konkrétne...

      - vypracovať grafickú formu (relevantnej časti) databázy Moodla

- Juraj Malcho

      - vypracovať kostru predmetu – zakomponovať do Moodla

      - rozpracovať jednotlivé kapitoly tak, aby Erik mohol pracovať na svojich FLASHoch

      - zadeliť úlohy ostatným členom tímu

- Erik Šille

      - návrh FLASHov v spolupráci s postupne vytváraným výukovým textom

      - vytvoriť FLASH, v ktorom sa bude dať „naklikať“ funkcia do Karnaughovej mapy

      - premyslieť, nakoľko sa dajú FLASHe použiť pre úlohy interaktívneho charakteru

- všetci

      - pozrieť, ako prebieha testovanie vedomostí na iných fakultách => inšpirácia

      - zamyslieť sa nad ďalším rozšírením systému – určovanie ekvivalentnosti 2 sekvenčných automatov, logických schém a pod; validácia...

Všetky úlohy treba splniť do budúceho stretnutia, t.j. 7.3.2005, a výsledky treba mať pripravené aj na papieri/v Moodli.