Zápis zo stretnutia dňa: 21.03.2005 o 12:15

Stretnutia za zúčastnili títo členovia tímu: Miro, Rasťo, Juraj, Erik, Peter a Timo. Peter prišiel trochu neskôr ale na to sme si už zvykli.

Téma stretnutia:  Kontrola priebežných úloh a určenie nových.

Vypracoval: Erik Šille

Stav vypracovania úloh z minulého stretnutia

- Peter: priniesť zápisnicu – splnené

priniesť use case diagramy – nesplnené

priniesť schému databázy modla – nesplnené

- Erik: ukážky FLASHOV – splnené/ nesplnené / in progress

- Juraj: vypracovať kostru predmetu a zakomponovať do Moodla - čiastočne splnené

vytvoriť testy – in progres

- Miro: návrh testov - in progress

POSTovanie súborov v Java aplete – splnené

- Rasťo: dorobiť testovanie karnafových máp – in progres

vytvoriť nejaké podklady pre testy a poslať ich Jurajovi - splnené

Program stretnutia:

- kontrola obsahu a integrity web stránky

- prezentácia stavu plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia

- zadelenie úloh jednotlivým členom tímu na ďalšie vypracovanie

Priebeh stretnutia:

Juraj nás oboznámil so získanými testami ( ktoré mu zohnal Rasťo)  z predmetu Logické systémy. Ako problém označil množstvo odpovedí na väčšinu otázok a s tým súvisiaci problém s implementáciou otázok v moodli. Taktiež nám ukázal výsledok plánu prác na letný semester ktorý nás odteraz bude strašiť na stránke.

Erik prezentoval veľmi slabý progres na Flash prezentáciách a testoch.

Miro nás oboznámil s výsledkom analýzy POSTovanie súborov v Java aplete. Z jeho výsledkov možno usúdiť, že bude potrebne spraviť nový typ testu v moodli resp. nejaký už existujúci upraviť do nami želateľného stavu.

Rasťo zohnal testy na skúšku z LS a dal ich spracovať Jurovi. Oboznámil nás s  progresom úlohy: test na vytváranie funkcií z Karnaughových máp.

Peter zabudol(alebo stratil?) doniesť use case diagramy pre rozvrh. V priebehu týždňa ich nájde a dodá k nahliadnutiu. Konečne poslal zápisnicu z prvého stretnutia v letnom semestri.

Rozdelenie úloh:

- Miro Jakubovský

      - návrh testov a príprava prezentácie navrhnutého testu

- Rasťo Ambruš

      - upraviť práva aby si aj ostatný členovia týmu mohli upravovať stav úloh

      - dokončenie implementácia testu na Karnaughovej mape (PHP) a príprava prezentácie

- Peter Hronček

      - vypracovať grafickú formu (relevantnej časti) databázy Moodla

      - use case diagramy pre rozvrh

- Juraj Malcho

      - vytvoriť vzorový test na LS

      - pokračovať v plnení jednotlivých kapitol

- Erik Šille

      - pokračovať vo FLASHoch,

- všetci

      - zamyslieť sa nad ďalším rozšírením systému – určovanie ekvivalentnosti 2 sekvenčných automatov (BDD ), logických schém a pod; validácia...