Zápis zo stretnutia dňa: 2.5.2005 o 12:15

Stretnutia za zúčastnili všetci členovia tímu

Téma stretnutia:  Plán ukončovacích prác na výslednom dokumente a implementácii produktu.

Vypracoval: Erik Šille

Stav vypracovania úloh z minulého stretnutia

- Miro Jakubovský

      - prejsť si svoju doterajšiu prácu a upraviť ju do finálnej podoby -splnené

      - dokončiť preklad Moodla - splnené

- Rasťo Ambruš

      - aktualizácia stránky - splnené

      - systém Karnaughových máp upraviť tak aby zobrazoval aj medzikrok – tabuľku pokrytia - splnené

      - používateľská príručka - plnené

- Peter Hronček

      - podoťahovať svoje dokumenty - nesplnené

- Juraj Malcho

      - dokončiť časť o BDD - splnené

      - dorobiť text prednášok, opraviť obrázky a pod. – splnené

      - finalizácia výsledného dokumentu spolu s Rasťom - nesplnené

- Erik Šille

      - dokončiť svoje FLASHe – dotiahnuť do finálnej podoby - splnené

      - otestovať verzie - splnené

Program stretnutia:

- prezentácia zadaných úloh z predchádzajúceho stretnutia

- prezentácia stavu výslednej dokumentácie, diskusia o možných tlačových úpravách dokumentu

- predbežný plán prezentácie produktu

Priebeh stretnutia:

Všetci prišli na čas až na Mira ktorý sa zdržal trochu na cvičení. Erik na úvod ukázal výsledok svojho hľadania na internete, a to simulátor logických obvodov implementovaný vo Flashi. Potom sme diskutovali o možnosti exportovať celú náš produkt na vymeniteľné médium typu CD. Keďže Erik ma najväčšie skúsenosti s inštaláciou a zálohovaním systému Moodle tak táto úloha prischla jemu. Rasťo nám ukázal svoje vylepšené verzie systému Karnaughových máp ale po diskusii s ostatnými členmi týmu bude musieť ešte par veci dotiahnuť. Po príchode Mira nám on sám odprezentoval svoje cvičenia implementované v Jave a taktiež po diskusii s ostanými dostal návrhy na vylepšenie ktoré sa pokúsi do budúceho stretka zakomponovať.

Úlohy do najbližšieho stretnutia a rozhodnutia:

Vzhľadom na pokročilý dátum a fakt, že v budúcom týždni by sme mali mať prototyp v kvázi finálnej podobe, rozhodli sme sa snažiť sa čo najviac projekt uceliť. To znamená dokončiť svoje časti a vypracovať k nim patričnú dokumentáciu. Tá bude súčasťou výslednej dokumentácie, ktorej prvotná verzia by mala byť hotová do budúceho stretnutia. Konkrétne rozdelenie úloh je nasledovné:

- Miro Jakubovský

      - pridať do cvičení legendy, nápisy a kde treba aj krokovanie

- Rasťo Ambruš

      - aktualizácia stránky

      - systém Karnaughových máp doplniť o popisy a aby aj učiteľovi zobrazovalo medzikroky

      - používateľská príručka

- Peter Hronček

      - podoťahovať svoje dokumenty

- Juraj Malcho

      - navrhnúť predbežnú osnovu prezentácie

      - zmeniť názov kapitoly 7

      - opraviť Frištackého prednášky

- Erik Šille

      - exportovať výsledný produkt na prenosne médium CD

      - doplniť kapitolu 9.5

      - napísať niečo o nájdenom systéme LogiFlash

Ako už bolo povedané je potrebné sústrediť sa najmä na dokončenie dokumentácie a finalizovanie prác, aby sa dal prezentovať ucelený finálny dokument. Svoje časti treba vypracovať dostatočne skoro (pokiaľ možno skôr ako v nedeľu večer) a dodržať naše typografické konvencie a formality.