Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo

Robocup – tretí rozmer

Tímový projekt - riadenie

Tím č. 1 - Hazard Tím:

Bc. Vladimír Krivuš, Bc. Peter Mešťaník, Ing. Andrej Neczli,

Bc. Ján Suchal, Bc. Peter Vojtek, Bc. Peter Židek

Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý 				   školský rok: 2005/2006

# Obsah

Obsah	2

1	Úvod	1

2	Úlohy v tíme	2

2.1	Dlhodobé úlohy	2

2.2	Krátkodobé úlohy	3

2.3	Pridelenie úloh	3

2.3.1	Dlhodobé úlohy	3

2.3.2	Krátkodobé úlohy	4

3	Pravidlá	5

3.1	Komunikácia	5

3.2	Podpora riadenia projektu	5

3.3	Plnenie úloh	6

4	Plán	7

4.1	Podrobný plán	7

4.2	Hrubý plán	7

4.3	Podrobný plán letný semester	7

5	Podiel na dokumentácii	9

# Úvod

V súčasnosti už nie je možné, aby sa na vývoji väčšieho softvérového systému podieľal iba jednotlivec, rozsiahlosť projektov, veľké množstvo technológií a špecializácia jednotlivcov vyžadujú aby sa na vývoji systémov podieľalo viacero jednotlivcov. Úlohou predmetov Tvorba softvérového systému v tíme I, II je naučiť študentov spolupracovať v rámci tímu. V prípade, že je počet osôb v tíme väčší, vynára sa na povrch otázka riadenia tímu. V tejto časti dokumentácie sú zozbierané všetky dokumenty týkajúce sa riadenia tímu.

# Úlohy v tíme

Aby tím fungoval efektívne musí byť presne určené, kto je za čo zodpovedný a kto má čo robiť. Z tohto dôvodu vznikajú v tímoch úlohy respektíve role. Tieto role sa z hľadiska svojej dĺžky života delia na dlhodobé a krátkodobé.

## Dlhodobé úlohy

Sem sa zaraďujú role, ktorých existencia je nutná počas celej dĺžky trvania projektu. Sem sme zaradili role: Vedúci tímu, Zástupca vedúceho tímu, Manažér kvality, Web dizajnér. Vytvorené role majú nasledujúce povinnosti:

Vedúci tímu

- komunikuje s ostatnými participujúcimi stranami

- prideľuje úlohy

- vytvára plán projektu

Zástupca tímu

- kontroluje vykonávanie pridelených úloh

- kontroluje dodržiavanie termínov vyplývajúcich z plánu

- vedie evidenciu nesplnených, alebo oneskorených úloh

Manažér kvality

- zodpovedá za kvalitu odovzdávaného diela

- vytvára konvencie

- zodpovedá za dodržiavanie prijatých konvencií

Web dizajnér

- zodpovedá za prezentáciu projektu a tímu na internete

- zodpovedá za aktuálnosť všetkých informácií zverejnených na internete

- zodpovedá za zverejňovanie dokumentov na internete

## Krátkodobé úlohy

Sem sa zaraďujú role, ktoré vznikajú a zanikajú v rozličných fázach projektu. V doterajšom priebehu projektu sme identifikovali niekoľko takýchto rolí: Analytik, Integrátor dokumentácie, Integrátor externých systémov, Tvorca špecifikácie.

Analytik

- analyzuje určitú určenú oblasť

- vypracúva správu o analýze

Integrátor dokumentácie

- spája viacero častí dokumentácie od viacerých členov tímu do jedného uceleného celku

- upravuje vytváraný dokument tak aby zodpovedal prijatým konvenciám

Integrátor externých systémov

- pripravuje na použitie externé systémy s ktorými vytváraný produkt spolupracuje

- zabezpečuje všetko vybavenie nutné na použitie externých systémov

Tvorca špecifikácie

- vytvára špecifikáciu vytváraného systému

Tvorca dokumentácie

- vytvára požadovanú dokumentáciu ku vytváranému systému

## Pridelenie úloh

### Dlhodobé úlohy

Tieto úlohy sme sa rozhodli prideliť nasledovne:

Vedúci tímu: Peter Mešťaník

Zástupca vedúceho tímu: Peter Židek

Manažér kvality: Peter Vojtek

Web dizajnér: Ján Suchal

### Krátkodobé úlohy

Tieto úlohy budú nasledovať v poradí ako vznikali aj s bližším popisom.

| Rola | Pridelenie | Popis |
| --- | --- | --- |
| Integrátor externých systémov | Peter Mešťaník | Pripraviť na použitie 3D server |
| Analytik | Peter Mešťaník | Analýza servera |
| Analytik | Andrej Neczli | Analýza existujúcich tímov |
| Analytik | Ján Suchal | Analýza existujúcich tímov |
| Analytik | Peter Vojtek | Analýza existujúcich tímov |
| Analytik | Peter Židek | Analýza existujúcich tímov |
| Integrátor dokumentácie | Vladimír Krivuš | Spojenie analýz existujúcich tímov |
| Tvorca špecifikácie | Vladimír Krivuš | Vytvorenie špecifikácie |
| Tvorca špecifikácie | Vladimír Krivuš | Vytvorenie špecifikácie |
| Analytik | Peter Židek | Vytvorenie hrubého návrhu |
| Analytik | Ján Suchal | Vytvorenie hrubého návrhu |
| Tvorca dokumentácie | Peter Mešťaník | Dokumentácia – riadenie |
| Integrátor dokumentácie | Peter Vojtek | Dokumentácia ku prvému kontrolnému bodu |

# Pravidlá

V tejto časti budú popísané pravidlá na ktorých dodržiavaní sa dohodli členovia tímu.

## Komunikácia

Medzi členmi tímu je možné použiť nasledovné formy komunikácie:

- verbálna

- e – mailová

- instant messaging (ICQ)

- telefonická

Formy komunikácie sú zoradené podľa frekvencie použitia (od najpoužívanejšej po najmenej používanú).

V prípade mailovej komunikácie, sa používa tímový alias: hazardteam@jsmf.net. Akákoľvek komunikácia vedúca mimo tímu je smerovaná na vedúceho tímu, ktorý zabezpečí jej predanie ďalej.

## Podpora riadenia projektu

Náš tím používa na zefektívnenie koordinácie a komunikácie webový nástroj BaseCamp (www.basecamphq.com), ktorý je použiteľný v každom modernom prehliadači. Slúži na riadenie projektov, pričom sa vyznačuje veľmi jednoduchým ovládaním.

Jeho funkcionalita sa delí na 5 hlavných častí. Posielanie správ, úlohy (to-do's), míľniky a kolaboratívne zápisníky (writeboards). Posledná časť je len akýmsi hlavným prehľadom diania v projekte.

Náš tím najmasívnejšie používa práve kolaboratívne zápisníky. Tie používame hlavne na tvorbu a vylepšovanie dokumentácie. Taktiež sme tieto zápisníky použili pri percentuálnom určovaní autorstva jednotlivých časti dokumentácia a práce na projekte ako takom.

Na začiatku sme používali aj úlohy avšak tie sa neskôr ukázali ako zbytočné, pretože úlohy sú prideľované na tímových stretnutiach a každý si ich môže kontrolovať na našej webstránke. Zavádzať tieto úlohy do BaseCamp-u by bolo zbytočná duplikácia. Ak však vznikne nejaká nečakaná požiadavka, tak sa niekedy vytvorí úloha v BaseCampe.

Aj míľniky sme na začiatku používali skôr na dlhodobejšie ciele, ktoré sa neviazali na konkrétne stretnutia. Neskôr sa však všetky úlohy vzťahovali na nejaké konkrétne stretnutie a tak ich dátum splnenia bol jasne definovaný v zápisniciach. Opäť sa ukázalo, že úlohy, ktoré majú byť splnené do nasledujúceho stretnutia (také sú najčastejšie) je zbytočné pridávať do BaseCampu. Každý totiž sleduje úlohy a termíny v zápisniciach.

Správy v BaseCampe sme používali ako úložisko zaujímavých odkazov najmä v úvodnej fáze projektu, ktorou bola analýza. Neskôr sa potreba takýchto správ vytratila a úplne ju nahradil tímový alias, ktorý pošle mail každému členovi tímu.

Z BaseCampu teda využívame aj napriek jeho jednoduchosti len málo funkcionality a aj to nie pravidelne. Obrovským pomocníkom sú však kolaboratívne zápisníky, ktoré veľmi zjednodušili prácu viacerích ľudí na jednom dokumente.

## Plnenie úloh

Každý člen tímu je zodpovedný za plnenie úloh, ktoré mu boli zadané. V prípade, že niektorú zadanú úlohu nesplnil načas bez toho aby uviedol závažný dôvod prečo sa mu táto úloha nepodarila splniť bude mu pridelený „čierny bod“, evidenciou týchto bodov je poverený zástupca vedúceho tímu. V prípade, že člen tímu má veľký počet takýchto bodov bude táto skutočnosť zohľadnená pri jeho celkovom hodnotení v rámci predmetu.

# Plán

V tejto časti bude prezentovaný plán projektu skladá sa z dvoch častí podrobného plánu aktuálneho na nasledujúce štyri týždne a hrubý plán na nasledujúce obdobie.

## Podrobný plán

18.11.2005 – 19.12.2005

| Obdobie | Popis | Počet osôb |
| --- | --- | --- |
| 18.11.2005 - 23.11.2005 | príprava posudku iného tímu | 2 |
| 18.11.2005 - 23.11.2005 | zjemnenie návrhu | 2 |
| 18.11.2005 - 23.11.2005 | analýza a návrh elementárnych a vyšších funkcií hráča | 2 |
| 23.11.2005 - 25.11.2005 | analýza a návrh elementárnych a vyšších funkcií hráča | 2 |
| 26.11.2005 - 30.11.2005 | analýza a zapracovanie pripomienok z posudku robeného na náš projekt | 2 |
| 24.11.2005 - 30.11.2005 | návrh architektúry systému | 4 |
| 1.12.2005 - 7.12.2005 | implementácia prototypu | 4 |
| 1.12.2005 - 7.12.2005 | implementácia funkcií hráča | 2 |
| 8.12.2005 - 14.12.2005 | implementácia prototypu | 4 |
| 8.12.2005 - 14.12.2005 | dokumentácia prototypu | 2 |
| 15.12.2005 - 19.12.2005 | kompletizácia dokumentácie k 2. kontrolnému bodu | 4 |
| 15.12.2005 - 19.12.2005 | testovanie prototypu | 2 |

## Hrubý plán

| Obdobie | Popis |
| --- | --- |
| 1. týždeň | zapracovanie pripomienok zo zimného semestra |
| 2.- 6. týždeň | implementácia produktu |
| 7. týždeň | testovanie produktu |
| 8. týždeň | implementácia zmien vyplývajúcich z testovania |
| 9. - 11. týždeň | testovanie, príprava dokumentácie |
| 12. týždeň | dokončenie dokumentácie, odovzdanie produktu |

## Podrobný plán letný semester

| Obdobie | Popis |
| --- | --- |
| 1. týždeň | zapracovanie pripomienok zo zimného semestra |
| 2. týždeň | návrh štruktúry hráča, sumarizácia dosiahnutých výsledkov |
| 3. týždeň | implementácia základnej triedy, úprava parseru a wraperu |
| 4. týždeň | implementácia systémového rozhrania, finalizácia štruktúry hráča |
| 5. týždeň | implementácia modulov hráča |
| 6. týždeň | implementácia modulov hráča |
| 7. týždeň | implementácia modulov hráča, testovanie |
| 8. týždeň | príprava dokumentácia, vyhodnotenie testovania |
| 9. týždeň | finalizácia dokumentácie |
| 10. týždeň | odovzdanie dokumentácie a celkového produktu. |

# Podiel na dokumentácii

Nasleduje zoznam častí  dokumentácie a ľudí, ktorí sa na vypracovaní danej časti podieľali. Tento dokument neodzrkadľuje podrobne štruktúru dokumentu v prípadoch, kedy to nie je nutné (napríklad: až na uvedenú (vyňatú) časť, bola celá časť Riadenie vypracovaná jedným človekom; podobne časť Hrubý návrh; ...).

Úvod - Peter Vojtek

Analýza (úvod a zhodnotenie) - Vladimír Krivuš

Analýza (3D server) - Peter Meštaník

Analýza (Stjupit dox) - Ján Suchal

Analýza (Deravá kopačka) – Peter Židek

Analýza (SKLO) – Andrej Neczli

Analýza (FC Farmári) - Peter Vojtek

Analýza (CMUnited-99) - Peter Vojtek

Analýza (UBU) – Peter Židek

Analýza (UvA) – Andrej Neczli

Analýza (Rolling Brains) - Peter Vojtek

Špecifikácia požiadaviek (Požiadavky na systém) – Vladimír Krivuš, Andrej Neczli, Ján Suchál, Peter Vojtek, Peter Židek

Špecifikácia požiadaviek (Vlastnosti a funkcionalita hráča) - Vladimír Krivuš, Andrej Neczli, Ján Suchál, Peter Vojtek, Peter Židek

Hrubý návrh - Ján Suchál, Peter Židek

Prototyp -

Zmeny oproti hrubému návrhu - Ján Suchal, Peter Vojtek

Zhodnotenie – Peter Vojtek

Posudok - Vladimír Krivuš, Ján Suchál

Reakcia na posudok - Vladimír Krivuš

Ciele prototypovania - špecifikácia a návrh - Andrej Neczli, Ján Suchál, Peter Vojtek, Peter Židek

Analýza k serveru priložených knižníc (ZeitGeist) - Andrej Neczli, Peter Židek

Analýza k serveru priložených knižníc (Salt) - Vladimír Krivuš

Analýza k serveru priložených knižníc (trieda SmartPointers) - Andrej Neczli

Príloha A (Riadenie) - Peter Meštaník

Príloha A (Riadenie - podiel na dokumentácii) - Vladimí Krivuš, Peter Vojtek

Príloha B (Ponuka) - Vladimír Krivuš, Peter Meštaník, Andrej Neczli, Ján Suchál, Peter Vojtek, Peter Židek

Príloha C (Zápisnica 1) - Peter Mešťaník

Príloha C (Zápisnica 2) - Andrej Neczli

Príloha C (Zápisnica 3) - Peter Židek

Príloha C (Zápisnica 4) - Ján Suchal

Príloha C (Zápisnica 5) - Peter Vojtek

Príloha C (Zápisnica 6) - Vladimír Krivuš

Príloha C (Zápisnica 7) - Andrej Neczli

Príloha C (Zápisnica 8) - Vladimír Krivuš

Príloha C (Zápisnica 9) - Peter Vojtek

Príloha C (Zápisnica 10) - Peter Vojtek

Príloha C (Zápisnica 11) - Vladimír Krivuš

Príloha C (Zápisnica 12) - Peter Židek

Príloha C (Zápisnica 13) - Ján Suchal

Príloha C (Zápisnica 14) - Peter Vojtek

Príloha C (Zápisnica 15) - Ján Suchal

Príloha C (Zápisnica 16) - Ján Suchal

Príloha C (Zápisnica 17) - Vladimír Krivuš

Príloha C (Zápisnica 18) - Andrej Neczli

Príloha D (RCSSServer3D) - Peter Meštaník

Príloha D (Vytvorenie a registrácia objektov) - Andrej Neczli

Príloha D (Základná funkcionalita modulu) - Ján Suchal

Príloha D (Parser a obaľovač správ) - Peter Vojtek

Príloha D (Knižnica Salt) - Vladimír Krivuš

Príloha D (Dokumentácia systémovej časti) - Peter Mešťaník, Ján Suchal, Peter Vojtek, Peter Židek

Príloha D (Base Classes) - Peter Židek

Príloha E - Andrej Neczli

Príloha F - Vladimír Krivuš, Peter Mešťaník, Andrej Neczli, Peter Vojtek, Peter Židek