| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 13 |  |  | 28. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ing. Ivan Kapustík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postup pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo bez účasti Ivana Kapustíka, ktorý sa dostavil neskôr z dôvodu pracovných povinností. - Tomáš Minčeff prešiel zápisnicu z minulého týždňa a následne sa skontrolovalo plnenie úloh z minulého týždňa. - Tomáš Matúšek popísal a následne aj predviedol ním implementované úpravy hráča. Úpravy sa týkali najmä spôsobu výberu spoluhráča, ktorému sa ide prihrávať a to bez použitia neurónovej siete. - Ľubomír Hromádka informoval o svojich pokrokoch pri použití Trénera. Informoval nás o problémoch s rozhraním na ovládanie trénera. - Tomáš Minčeff prezentoval transformáciu výstupov trénovania prihrávok na trénovanie neurónovej siete. Ukázal nám výstup transformovaných dát a následný problém so znamienkom výstupu pri vzdialenosti d2. Všetci členovia tímu sa následne presunuli k počítaču a začali hľadať chybu v zdrojovom kóde hráča. - Na stretnutie sa dostavil Ivan Kapustík a následne sme ho informovali o probléme so záporným číslom. Spoločným úsilím sme zistili chybu, pri výpočte a že problém záporného čísla spočíva v tom ,že sa berú do úvahy aj protihráči, ktorý sú za prihrávkou, takže ich cos uhla ich vektora a vektora smerujúceho k spoluhráčovi je záporný. - Členovia tímu sa dohodli že takýchto hráčov nebudeme brať do úvahy. Peter Ledňa navrhol aby sa miesto toho bral do úvahy smer vektora d3, ktorý by hovoril o tom či oplatí prihrávať dopredu alebo nie. - Členovia tímu sa dohodli, že dokončia svoje úlohy a Tomáš Matúšek a Tomáš Minčeff upravia zdrojový kódy hráča a parsera v vzhľadom na návrh, ktorý vypracuje Peter Ledňa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  |  | PL |  |  |  | 28. 3. 2006 |  |  | trvá |
| 13.1 | Odladenie predkopávania pri driblingu |  |  |  | PL |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 13.2 | Úprava výberu hráča pri prihrávkach |  |  |  | TMat |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 13.4 | Zmena formátu vstupu pre trénovanie neurónovej siete |  |  |  | TMat |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | ukončená |
| 12.2 | Implementácia trénera pre trénovanie kopania na bránu |  |  |  | LH |  |  |  | 28.3.2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 14.1 | Návrh zmien formátu dát NS pri prihrávkach |  |  | PL |  |  |  | 28. 3. 2006 |  | 4.4.2006 |  | začatá |
| 14.2 | Úprava trénovania s následnou úpravou parsera vzhľadom na výstupy úlohy 14.1 |  |  | TMin+ TMat |  |  |  | 28. 3. 2006 |  | 4.4.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |