| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 7 |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dosiahnutých výsledkoch pri práce na prototype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa začalo kontrolou predošlej zápisnice, zo strany Ing. Ivana Kapustíka neboli k zápisnici žiadne výhrady. - Diskusia o predošlých úlohách a dosiahnutých výsledkoch: - Tomáš Minčeff informoval o podrobnejšom návrhu a stave analýzy možností aplikácie mriežky a masiek. Úloha si bude vyžadovať ďalšiu prácu. - Ľubomír Hromádka mal problémy pri hre s pripájaním hráčov tímu FC Farmári na futbalový server – programy jednotlivých hráčov vyvolali výnimku a boli predčasne ukončené hneď pri ich spustení. Problém sa podarilo vyriešiť s pomocou Petra Ledňu a Tomáša Minčeffa. Aj po jeho „vyriešení“ občas dôjde k predčasnému ukončeniu programu kouča a v dôsledku toho väčšinou aj k ukončeniu celého zápasu. Podobný problém s koučom pozorovali aj Tomáš Minčeff a Peter Ledňa. Pravú príčinu problému sa nám nepodarilo určiť. Predpokladáme, že to spôsobuje chyba v zdrojovom kóde Farmárov. K tomuto záveru nás vedú aj pozorovania ostatných členov tímu a diskusia s členom tímu FC Farmári, ktorý pri stretnutí s Petrom Ledňom poznamenal, že niekde v kóde kouča je neodhalená chyba. - Ľubomír Hromádka stručne informoval o štruktúre kódu kouča – obsahuje veľké množstvo tried (niektoré sú ešte z roku 2002), ktoré nie sú dobre zdokumentované. Predložená analýza nebola kompletná z dôvodu časového sklzu spôsobeného problémami s hráčmi (popísané vyššie). Analýza kouča vyžaduje ešte ďalšiu prácu. - Tomáš Matúšek sa venoval analýze prihrávok v tíme FC Farmári. Skonštatoval, že časť venujúcu sa priamo detekcii v kóde Farmárov nenašiel. Na základe pozorovaní hry tímu FC Farmári sme viacerí prišli k záveru, že prihrávky nie sú urobené ideálne. Najväčším nedostatkom je, že hráč, ktorý má prihrávku prijať, ju často odignoruje. - Peter Ledňa informoval o svojich dosiahnutých výsledkoch a zisteniach pri skúšaní a úprave pôvodnej neurónovej siete: - HotParser pravdepodobne nebol nikdy funkčný - neurónová sieť trénujúca prihrávky nie je dobre urobená (často neidentifikuje, kam je vhodné nahrať, a zvolí ako cieľ prihrávky najbližšieho hráča) - znížil počet neurónov siete zo 45 na 20, čím urýchlil jej konvergenciu - navrhol prerobiť celú taktickú vrstvu - Ivan Kapustík interpretoval výsledky minuločného tímu Squirrel Squadron na záverečnom turnaji – vyslovil presvedčenie, že tím mohol skončiť oveľa lepšie, ak by vynechal správu Pusti, ktorá spôsobovala, že hráči prenechávali loptu súperovi. - Vyvodené závery z doterajšej práce na prototype a z predchádzajúcej diskusie: - Pokračovať v práci na prototype. - Ivan Kapustík odporučil vypracovať v rámci prototypu komplexný návrh zmien taktickej vrstvy, ktorý by sme mohli realizovať v letnom semestri - Bolo by potrebné zmeniť správanie sa hráča s loptou: skúsiť vylepšiť neurónovú sieť na prihrávky. - Bolo by potrebné zmeniť správanie sa hráča bez lopty: Hráči bez lopty sú vo všeobecnosti príliš pasívni. Obrancovia stoja zbytočne ďaleko vzadu a potom sa aj tak nechajú obísť útočníkom. Stredopoliari a útočníci sú príliš viazaní na svoju domovskú pozíciu. Mali by byť aktívnejší vo vytváraní si dobrých pozícií, aby im hráč s loptou mohol prihrať. - Postupne dokumentovať dosiahnuté čiastkové výsledky. - Dohodli sme sa, že názvy tried, ktoré pridáme do kódu hráča FC Farmári označíme predponou „FM_“. - Prebehla stručná diskusia k posudku, ktorý na nás vypracoval tím č. 9. Ľubomír Hromádka informoval o výhradách k časti posudku venovanej liberovi, dostal za úlohu skompletizovať stručnú reakciu na posudok na základe pripomienok ostatných členov tímu k častiam posudku týkajúcim sa ich práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kompletizácia posudku na tím č. 1 |  |  |  | LH |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Posudok bol vytvorený. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Odovzdanie posudku na tím 1 |  |  |  | LH |  |  |  | 25. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Posudok bol odovzdaný Ing. Ivanovi Kapustíkovi a tímu č. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  |  | TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje ešte ďalšiu prácu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje ešte ďalšiu prácu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  |  | TMat |  |  |  | 30.11. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Je vhodné doplniť úlohu o analýzu a návrh zmien pri zachytávaní prihrávok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Architektúra neurónových sietí v tíme FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 23.11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Boli vykonané pokusy so sieťou a jej modifikáciami. Práca na tejto úlohe bude pravdepodobne základom prototypu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 7.1 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  | TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.3 |
| 7.2 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.4 |
| 7.3 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  | Tmat |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 6.4 |
| 7.4 | Pokračovať v práci na prototype a postupne dokumentovať vlastné zistenia a výsledky |  |  | všetci |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.5 | Vypracovať návrh zmien taktickej vrstvy hráča, ktorý sa môže zrealizovať v letnom semestri |  |  | PL, TMat |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 13. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.6 | Spísať stručné pripomienky k posudku od tímu č. 9, doručiť ich LH. |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 3. 12. 2005 |  | začatá |
| 7.7 | Vypracovať reakciu na posudok od tímu č. 9 |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  | 7. 12. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |