Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tvorba softvérového systému v tíme RoboCup – nové stratégie (Riadenie projektu)

Tím č. 2 – FIITMEDIA Bratislava

Bc. Ľubomír Hromádka, Bc. Peter Ledňa, Bc. Tomáš Matúšek, Bc. Tomáš Minčeff

Vedúci tímu: Ing. Ivan Kapustík

2005/2006

Obsah

iiiiii

iviv

1	Úvod	1-1

2	Riešiteľský tím	2-1

Bc. Ľubomír Hromádka	2-1

Mgr. Ondrej Krško	2-2

Bc. Peter Ledňa	2-2

Bc. Tomáš Matúšek	2-3

Bc. Tomáš Minčeff	2-3

3	Plán projektu	3-1

3.1	Plán na zimný semester	3-1

3.2	Predbežný plán na letný semester	3-2

3.3	Plán na letný semester	3-3

4	Rozdelenie úloh	4-1

4.1	Roly a zodpovednosti členov tímu	4-1

4.2	Plnenie úloh	4-1

4.3	Autorstvo častí dokumentácie k 16. 11. 2005	4-2

4.4	Rozdelenie prác na prototype	4-3

4.5	Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005	4-3

4.6	Rozdelenie prác produkte	4-4

4.7	Autorstvo častí dokumentácie k 22. 5. 2006	4-4

5	Komunikácia	5-1

5.1	Spoločné stretnutia	5-1

5.2	Elektronická pošta	5-1

5.3	ICQ	5-1

5.4	Webová stránka	5-1

6	Štandardy kódovania	6-1

7	Manažment verzií	7-1

Zoznam tabuliek

Tab. 3-1 Plán projektu na zimný semester	3-2

Tab. 3-2 Predbežný plán na letný semester	3-2

Tab. 3-3 Hrubý návrh plánu na letný semester	3-3

Tab. 3-4 Plán na letný semester	3-4

Tab. 4-1 Dlhodobé úlohy	4-2

Tab. 4-2 Autorstvo častí dokumentácie	4-2

Tab. 4-3 Rozdelenie prác na prototype	4-3

Tab. 4-4 Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005	4-3

Tab. 4-5 Rozdelenie prác na prototype	4-4

Tab. 4-6 Autorstvo častí dokumentácie k 22. 5. 2006	4-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# Úvod

Tento dokument je dokumentáciou k riadeniu študentského tímového projektu v predmete Tvorba softvérového systému v tíme.

Kapitola 2 sa venuje predstaveniu členov tímu. V kapitole 3 je uvedený plán projektu. Kapitola 4 obsahuje informácie o zodpovednostiach jednotlivých členov v rámci projektu, o zverených úlohách a o autorstve jednotlivých častí dokumentácie. Piata kapitola sa zameriava na komunikáciu a využívané prostriedky na komunikáciu v tíme.

V prílohách uvádzame dokumenty, ktoré súvisia s riadením projektu: ponuky tímu na pôvodne zamýšľanú tému, šablónu pre dokument a pre zápisnicu, zápisnice zo stretnutí tímu.

# Riešiteľský tím

Táto kapitola obsahuje predstavenie jednotlivých členov nášho tímu.

Náš tím pozostával pôvodne z piatich členov. Štyria sú absolventmi bakalárskeho stupňa štúdia odboru Softvérové inžinierstvo (ďalej SI) na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej FIIT STU). V súčasnosti všetci študujeme v prvom ročníku inžinierskeho štúdia na FIIT STU v študijnom odbore SI. Piaty člen je absolventom magisterského štúdia v obore Informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (ďalej FMFI UK). Od šiesteho týždňa sa nezúčastňoval spoločných stretnutí, neplnil si svoje povinnosti a odmietol ďalej komunikovať. Po dohode s Ing. Ivanom Kapustíkom ďalej neuvádzame jeho meno ako člena tímu.

Nasleduje predstavenie členov tímu:

Bc. Ľubomír Hromádka

- Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave.

- V rámci záverečného projektu bakalárskeho štúdia sa zaoberal vytvorením dispečerského systému pre efektívne využívanie vozového parku firmy a komunikáciu medzi dispečerom a vozidlom s využitím GPS a GPRS, navrhol dátový model systému a prototyp webovej aplikácie s využitím PHP a databázy MySQL.

- Téma diplomového projektu: Paralelné prehľadávanie herného stromu.

- Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Princípy webového inžinierstva, Základy kryptológie, Bezpečnosť počítačových systémov, Architektonické a návrhové vzory pre programové a informačné systémy, Objektovo orientovaná analýza a návrh systémov.

- Znalosti a zručnosti: všeobecné, skúsenosti s návrhom modelu údajov, aplikačné programovanie v jazyku C++ (základy knižnice MFC), základy jazyka Java. Prínosom pre tím môžu byť jeho analytické, návrhové a implementačné schopnosti a skúsenosti získané počas práce na záverečnom projekte a v profesionálnej praxi.

- Doterajšia prax:

- Vytvoril modul na spracovanie obrázkov v laserovom značiacom systéme (v prostredí Borland Delphi).

- Pracuje v softvérovej firme ako aplikačný programátor - pri práci denne využíva jazyk C++, vývojové prostredie Visual Studio .NET, návrhový prostriedok Telelogic Tau (UML Suite), databázu MS-SQL.

Mgr. Ondrej Krško

- Zameranie: distribuované a paralelné technológie, vývoj dynamických webových aplikácií, kompilátory a integrácia distribuovaných systémov.

- Absolvent magisterského štúdia v odbore Informatika na FMFI UK Bratislava, dnes študent na FIIT STU a City University v Bratislave.

- Diplomová práca na FMFI UK: Plnohodnotný kompilátor pre prostredie .NET

- Diplomová práca na FIIT STU: Návrhové vzory v aspektovo orientovanom programovaní.

Bc. Peter Ledňa

- Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. Študent piateho ročníka na katedre teoretickej a matematickej fyziky FMFI UK.

- Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Použitie simulovaného žíhania k optimalizácií funkcií. Cieľom projektu bolo vytvorenie softvérových produktov, ktoré pomocou tejto optimalizačnej metódy riešia problémy obchodného cestujúceho a problém rozkladu čísla.

- Téma diplomového projektu: Štúdium vlastnosti algoritmov kvantového počítania pomocou programu Mathematica. Cieľom projektu je pomocou systému Mathematica naštudovať niektoré numerické vlastnosti kvantových algoritmov.

- Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Objektovo orientovaná analýza a návrh  systémov, Neurónové siete

- Zameranie: všeobecné, venuje sa modelovaniu dynamických, najmä fyzikálnych systémov a to na špecializovaných predmetoch na FMFI UK. Taktiež sa zaujíma o tvorbu webových aplikácií postavených na Apache,  PHP a MySQL s využitím JavaScriptu.

- Znalosti a zručnosti: Ovláda programovacie jazyky C/C++ na dobrej úrovni, ktoré  využíva  najmä pri programovaní  v prostredí  Borland C++  pomocou knižnice VCL, ale dokáže vytvárať aj jednoduchšie aplikácie pomocou  MFC vo Visual Studiu.  Má základy v jazyku Java. V súčasnosti sa venuje aj vývoju aplikácií v prostredí postavených na Apache, PHP, MySQL a JavaScriptu, v ktorých vytvoril systém na vytváranie, vykonávanie a spravovanie jazykových testov pre interné účely súkromnej jazykovej školy. V blízkej budúcnosti sa predpokladá jeho komerčné využitie na Internete. V súčasnosti je členom päťčlenného tímu, ktorý vyvíja systém pre nákup tovaru cez Internet.

Bc. Tomáš Matúšek

- Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave.

- Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Informačný portál ústavu na báze webu so sémantikou. Cieľom bolo vytvoriť ontológiu a následne ju prezentovať v forme informačného portálu ústavu. Práca na projekte vyžadovala aktívne využitie jazykov a nástrojov s oblasti webu so sémantikou(RDF, RDFS, OWL) ako aj jazyka JAVA a technológie JSP na tvorbu dynamických web stránok

- Téma diplomového projektu: Integrovanie a organizácia informácií na webe so sémantikou. Nadväzuje na bakalársky projekt, problematiku posúva do oblasti integrovania a organizácie dát.

- Vybrané predmety inžinierskeho štúdia: Objektovo orientovaná analýza a návrh  systémov, Neurónové siete Zameranie: všeobecné, v poslednej dobe sa viac špecializuje na oblasť vývoja dynamických web stránok a najmä na web so sémantikou.

- Znalosti a zručnosti: Na dobrej úrovni ovláda programovacie jazyky C/C++, základy knižnice MFC. V súčasnosti sa aktívne venuje vývoju aplikácií v prostredí Java, JSP, PHP, MySQL. V súčasnosti sa podieľa na vývoji systému pre elektronický nákup.

Bc. Tomáš Minčeff

- Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave.

- Záverečný projekt bakalárskeho štúdia: Distribuované simulačné prostredie založené na technike Web3D. Cieľom bolo vytvorenie zdieľaného prostredia pre virtuálnu realitu. Použité technológie boli: Java, JavaScript, Java3D, VRML.

- Zameranie: distribuované technológie, dátové modelovanie, metaúdaje, grafika.

- Téma diplomového projektu: Vývojový nástroj pre správu riadiacich údajov. Je zameraný na správu konfigurácií a verzií prepojenú s editorom riadiacich údajov a reprezentácií údajov pre podporu vývoja a údržby aplikácií.

- Voliteľné predmety: Princípy webového inžinierstva, Distribuované operačné systémy, Základy kryptológie.

- Od júla 2004 pracuje ako programátor poistného informačného systému v prostredí MS SQL a Centrura/Gupta

# Plán projektu

Táto kapitola obsahuje hrubý plán projektu na zimný semester. Plán na letný semester bude vypracovaný neskôr: na konci zimného semestra alebo začiatkom letného semestra.

## Plán na zimný semester

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza plán projektu na zimný semester, ktorý vypracoval Tomáš Minčeff v 4. týždni semestra. Po pripomienkovaní bol plán schválený vedúcim tímu a ostatnými členmi tímu. Plán bol upravený v 8.týždni semestra.

| Týždeň | Dátum | Naplánovaná činnosť |
| --- | --- | --- |
| 4. | 19. 10. – 25. 10. 2005 | - Oboznámenie sa so zadaním. - Zoznámenie sa s domácimi tímami. - Začiatok prác na WWW stránke. - Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri. - Vytvorenie šablón pre dokumentáciu. |
| 5. | 26. 10. – 1. 11. 2005 | - Rozdelenie domácich a svetových tímov a ich analýza. - Analýza servera. - Tvorba dokumentácie – začiatok. - Práce na WWW stránke – pokračovanie. |
| 6. | 2. 11. – 8. 11. 2005 | - Určenie tímu, v ktorého práci budeme pokračovať. - Analýza možných vylepšení predchádzajúceho tímu. - Testovanie hráča predchádzajúceho tímu. - Testovanie servera. - Tvorba špecifikácie – začiatok. - Práce na WWW stránke – dokončenie. |
| 7. | 9. 11. – 15. 11. 2005 | - Tvorba špecifikácie – dokončenie. - Tvorba hrubého návrhu. - Finalizácia prvej verzie dokumentácie. |
| 8. | 16. 11. – 22. 11. 2005 | - Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie. - Vypracovanie posudku pre konkurenčný tím. |
|  | 18. 11. 2005 | - Odovzdanie dokumentácie k analýze, špecifikácii a hrubému návrhu |
| 9. | 23. 11. – 29. 11. 2005 | - Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu. - Revízia na základe posudku. - Rozdelenie prác na prototype. |
|  | 25. 11. 2005 | - Odovzdanie posudku konkurenčného tímu |
| 10. | 30. 11. – 6. 12. 2005 | - Návrh prototypu. - Implementácia prototypu. |
| 11. | 7. 12. – 13. 12. 2005 | - Implementácia prototypu. - Testovanie a ladenie prototypu. - Tvorba dokumentácie k prototypu. |
| 12. | 14. 12. – 20. 12. 2005 | - Implementácia prototypu – dokončenie. - Testovanie a ladenie prototypu. - Finalizácia dokumentácie k prototypu. - Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie. - Tvorba prezentácie k prototypu. |
|  | 19. 12. 2005 | - Odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou |

Tab. 3-1 Plán projektu na zimný semester

## Predbežný plán na letný semester

Nasledujúca tabuľka obsahuje hrubý plán na letný semester. Vzhľadom na potrebu dolaďovania hráča na záverečný turnaj, implementácia sa musí dokončiť v 9. týždni semestra. Predmet implementácie závisí od výsledkov prototypovania v zimnom semestri.

| Týždeň | Dátum | Naplánovaná činnosť |
| --- | --- | --- |
| 1. – 9. |  | - Implementácia a testovanie. |
| 10. – 12. |  | - Dolaďovanie hráča. - Tvorba záverečnej dokumentácie k produktu. |

Tab. 3-2 Predbežný plán na letný semester

## Plán na letný semester

V tabuľke Tab. 3-3 sa nachádza hrubý plán na letný semester. Tento plán sa doplní na jeho začiatku, kedy budeme poznať aktuálny rozvrh a presné termíny odovzdávania výsledkov našej práce. Obsah sa môže zmeniť aj následkom zhodnotenia práce v zimnom semestri, prípadne po preštudovaní posudku.

| Týždeň | Naplánovaná činnosť |
| --- | --- |
| 1. | - Zhodnotenie práce v ZS. - Doplnenie a dopracovanie nedostatkov zo ZS. - Rozdelenie úloh. - Vytvorenie podrobného plánu na LS. |
| 2. | - Úprava architektúry a odstránenie existujúcich chýb. - Oprava kauča. - Oprava kopania hráča. |
| 3. | - Úprava správania sa hráča po nerozhodnutí neurónovej siete. - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – začiatok. |
| 4. | - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – koniec. - Implementácia zvukovej komunikácie – začiatok. |
| 5. | - Implementácia zvukovej komunikácie – koniec. - Upresnenie plánu na základe aktuálnej situácie. - Alternatívne začatie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 6. | - Implementácia viacerých neurónových sietí – začiatok. - Alternatívne pokračovanie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 7. | - Implementácia viacerých neurónových sietí – pokračovanie. - Alternatívne ukončenie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 8. | - Implementácia viacerých neurónových sietí – koniec. - Vytvorenie používateľskej príručky. - Odlaďovanie hráča. |
| 9. | - Ukončenie prác na hráčovi - Vytvorenie dokumentácie. |
| 10. | - Odovzdanie produktu a dokumentácie - Odlaďovanie hráča |
| 11. | - Dokumentácia a odlaďovanie hráča |
| 12. | - Akceptačné testovanie - Finalizácia dokumentácie, odovzdanie produktu a dokumentácie. |

Tab. 3-3 Hrubý návrh plánu na letný semester

V tabuľke 3-4 sa nachádza plán, podľa ktorého sme postupovali v letnom semestri.

| Týždeň |  | Naplánovaná činnosť |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20. 2. − 26. 2. | - Zhodnotenie práce v ZS. - Doplnenie a dopracovanie nedostatkov zo ZS. - Rozdelenie úloh. - Vytvorenie podrobného plánu na LS. |
| 2. | 27. 2. − 5. 3. | - Úprava architektúry a odstránenie existujúcich chýb. - Oprava kouča. - Oprava kopania hráča. |
| 3. | 6. 3. − 12. 3. | - Úprava správania sa hráča po nerozhodnutí neurónovej siete. - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – začiatok. |
| 4. | 13. 3. − 19.3. | - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – koniec. |
| 5. | 20. 3. − 26. 3. | - Začiatok prác na trénovaní neurónovej siete. - Trénovania streľby na bránu – začiatok.. |
| 6. | 27. 3. − 2. 4. | - Implementácia vlastnej neurónovej siete – začiatok.. - Spracovanie údajov z trénovania – začiatok. |
| 7. | 3. 4. − 9. 4. | - Implementácia vlastnej neurónovej siete – pokračovanie. - Spracovanie údajov z trénovania – pokračovanie. |
| 8. | 10. 4. − 23. 4. Veľká noc | - Implementácia vlastnej neurónovej siete – koniec. - Spracovanie údajov z trénovania – koniec. - Vytvorenie používateľskej príručky. - Odlaďovanie hráča. - Pripraviť prezentáciu ku konferencii. |
| 9. | 24. 4. −30. 4. | - Ukončenie prác na hráčovi - Vytvorenie dokumentácie. |
|  | 26.4. 28. 4. | - Konferencia - Odovzdanie produktu a dokumentácie |
| 10. | 1. 5. − 7. 5. | - Odlaďovanie hráča |
| 11. | 8. 5. − 14. 5. | - Dokumentácia a odlaďovanie hráča |
| 12. | 15. 5. − 21. 5. | - Akceptačné testovanie - Finalizácia dokumentácie, odovzdanie produktu a dokumentácie. |
|  | 22. 5. | - Odovzdanie upraveného produktu a dokumentácie |
|  | 5. 6. | - Odovzdanie posudku |
|  | 12. 6. − 13. 6. | - Prezentácia |

Tab. 3-4 Plán na letný semester

# Rozdelenie úloh

Táto kapitola obsahuje informácie o rozdelení úloh členom tímu, o zodpovednosti za jednotlivé časti tvorby systému a o autorstve jednotlivých častí dokumentácie.

## Roly a zodpovednosti členov tímu

Členovia tímu si pri plnení svojich povinností pomáhajú a navzájom sa doplňujú. Toto rozdelenie bolo určené 9. 11. 2005 ako reakcia na aktuálne zloženie tímu a po profilovaní sa jednotlivých členov tímu.

Zápis vypracováva každé stretnutie iný člen tímu. Funkcie týkajúce sa vývoja zatiaľ neboli určené. Prerozdelenie vyplynie z tvorby prototypu.

Roly a zodpovednosti jednotlivých členov sú nasledovné:

#### Bc. Tomáš Minčeff

- vedúci tímu, zodpovedný za riadenie a plánovanie

#### Bc. Ľubomír Hromádka

- zodpovedný za kvalitu

- dokumentarista

#### Bc. Peter Ledňa

- vedúci vývoja

- zástupca vedúceho tímu

#### Bc. Tomáš Matúšek

- zodpovedný za podporné systémy

- správa a tvorba webovej stránky

## Plnenie úloh

Plnenie krátkodobých úloh je vyhodnocované priebežne na stretnutiach tímu. Informácie o zverených úlohách a o ich plnení sa nachádzajú v zápisniciach (Príloha C).

Dlhodobejšie úlohy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Začiatok | Naplánované ukončenie | Skutočné ukončenie | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. 10. 2005 | 9. 11. 2005 |  | Analýza domácich a svetových tímov | všetci | ukončená |
| 19. 10. 2005 | 2. 11. 2005 | úloha nesplnená | Vytvorenie webového sídla tímu | OK | úloha nesplnená |
| 2. 11. 2005 | 9. 11. 2005 |  | Vytvorenie webového sídla tímu | TM | ukončená |
| 26. 10. 2005 | 9. 11. 2005 |  | Vytvorenie šablón pre dokumentáciu | LH, TMin | ukončená |
| 19. 10. 2005 | 16. 11. 2005 |  | Vytvorenie dokumentu k prvému kontrolnému bodu | všetci | ukončená |

Tab. 4-5 Dlhodobé úlohy

## Autorstvo častí dokumentácie k 16. 11. 2005

| Kapitola | Časť dokumentu | Autor |
| --- | --- | --- |
| 1 – 2 | Prvá verzia dokumentu, kompletizácia analýzy | Ľubomír Hromádka |
| 1 – 4 | Finálna verzia dokumentu k prvému odovzdávaniu | Tomáš Minčeff |
| 1 | Úvod | Tomáš Minčeff |
| 2.1 | Analýza (Soccer Server) | Peter Ledňa |
| 2.2 | Analýza (FC Farmári) | Peter Ledňa |
| 2.3 | Analýza (Squirrel Squadron) | Ľubomír Hromádka |
| 2.4 | Analýza (L. A. S. T. United) | Tomáš Minčeff |
| 2.5 | Analýza (Sklo) | Tomáš Matúšek |
| 2.6 | Analýza (Brainstormers) | Ľubomír Hromádka |
| 2.7 | Analýza (UvA Trilearn) | Peter Ledňa |
| 2.8 – 2.9 | Analýza (FC Portugal), výber hráča | Tomáš Minčeff |
| 3.1 | Špecifikácia (Neurónové siete) | Peter Ledňa |
| 3.2 | Špecifikácia (Akcie) | Tomáš Minčeff |
| 3.3 – 3.4 | Špecifikácia (Libero, Štatistická analýza rozloženia súperov) | Ľubomír Hromádka |
| 4.1 | Hrubý návrh(Neurónové siete) | Peter Ledňa |
| 4.2 | Hrubý návrh(Porovnávanie pomocou vzorov) | Tomáš Minčeff |
| 4.3 | Hrubý návrh(Akcia) | Tomáš Minčeff |
| 4.4 | Hrubý návrh(Generovanie vzorov a akcií) | Tomáš Minčeff |
| 4.5 | Hrubý návrh(Libero – rozpoznanie situácie) | Ľubomír Hromádka |
| 4.6 | Hrubý návrh(Štatistická analýza rozloženia hráča súpera) | Ľubomír Hromádka |
| 4.7 | Hrubý návrh(Prihrávky obsadeným hráčom) | Tomáš Matúšek |
| Riadenie | Vytvorenie dokumentácie k riadeniu | Ľubomír Hromádka Tomáš Minčeff |

Tab. 4-6 Autorstvo častí dokumentácie

## Rozdelenie prác na prototype

| Začiatok | Naplánované ukončenie | Skutočné ukončenie | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. 11. 2005 | 14. 12. 2005 |  | Neurónové siete | Peter Ledňa | ukončená |
| 23. 11. 2005 | 14. 12. 2005 |  | Prihrávky hráča | Tomáš Matúšek | ukončená |
| 23. 11. 2005 | 14. 12. 2005 | 7. 12. 2005 | Formácie | Ľubomír Hromádka | prerušená pre chybu v impl. |
| 7. 12. 2005 | 14. 12. 2005 |  | Rozhodovacie stromy | Ľubomír Hromádka | ukončená |
| 23. 11. 2005 | 14. 12. 2005 |  | Použitie vzorov a masiek | Tomáš Minčeff | ukončená |

Tab. 4-7 Rozdelenie prác na prototype

## Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005

| Kapitola | Časť dokumentu | Autor |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Použitie neurónových sietí pri určovaní pravdepodobnosti prihrávok | Peter Ledňa |
| 5.2 | Prihrávky | Tomáš Matúšek |
| 5.3 – 5.5 | Kouč, Vizualizácia rozhodovacieho stromu, Libero | Ľubomír Hromádka |
| 5.6 | Overenie použitia vzorov a masiek | Tomáš Minčeff |
| 1 – 4 | Kontrola a oprava dokumentácie | Tomáš Matúšek |
| 5 | Integrácia dokumentácie | Tomáš Minčeff |

Tab. 4-8 Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005

## Rozdelenie prác produkte

| Začiatok | Naplánované ukončenie | Skutočné ukončenie | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. 2. 2006 | 15. 5. 2006 |  | Neurónová sieť | Peter Ledňa | ukončená |
| 27. 3. 2006 | 15. 5. 2006 |  | Predkopávanie | Peter Ledňa | ukončená |
| 21. 2. 2006 | 15. 5. 2006 |  | Transformácie | Tomáš Minčeff | ukončená |
| 21. 2. 2006 | 15. 5. 2006 |  | Trénovanie | Tomáš Matúšek | ukončená |
| 21. 2. 2006 | 20. 3. 2006 |  | Oprava kouča | Ľubomír Hromádka | ukončená |
| 20. 3. 2006 | 15. 5. 2006 |  | Streľba na bránu, príprava prostredia | Ľubomír Hromádka | ukončená |

Tab. 4-9 Rozdelenie prác na prototype

## Autorstvo častí dokumentácie k 22. 5. 2006

| Kapitola | Časť dokumentu | Autor |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Úprava algoritmu na prihrávanie | Peter Ledňa |
| 6.2 | Okolie ohrozenia spoluhráča | Peter Ledňa |
| 6.3 | Nakopávaný dribbling | Peter Ledňa |
| 6.4 | Problémy s kopaním | Peter Ledňa |
| 6.5 | Trénovanie prihrávok | Tomáš Matúšek |
| 6.5.3 | Pracovanie trénovacích dát | Tomáš Minčeff |
| 6.6 | Príčina pádu kouča | Ľubomír Hromádka |
| 6.7 | Najdôležitejšie zmenené a doplnené funkcie | Peter Ledňa |
| 6.8 | Chyby v hráčovi | Ľubomír Hromádka |
| kapitola 7 | Zhodnotenie | Tomáš Minčeff |
| Riadenie | Doplnenie dokumentácie k riadeniu | Tomáš Minčeff |
| Riadenie 6 – 7 | Štandardy kódovanie, manažment verzií. | Tomáš Matúšek |
|  | Integrácia dokumentácie | Ľubomír Hromádka |
|  | Príprava prezentácie na konferenciu | Tomáš Minčeff Ľubomír Hromádka |

Tab. 4-10 Autorstvo častí dokumentácie k 22. 5. 2006

# Komunikácia

## Spoločné stretnutia

Všetci členovia tímu sa stretávajú na spoločnom stretnutí minimálne raz za týždeň. Termín je stanovený na stredu o 15:00, stretnutia sa zúčastňuje aj pedagogický vedúci. Ak nie je dohodnuté inak, tak miestom na stretnutie je Softvérové štúdio. Z každého stretnutia je vypracovaný zápis, ktorý je pripojený k tomuto dokumentu a zverejnený na webovej stránke.

## Elektronická pošta

Základná komunikácia a výmena dokumentov mimo spoločných stretnutí sa uskutočňuje pomocou elektronickej pošty. K dispozícii máme vytvorený skupinový alias:

fiitmedia@googlegroups.com

Materiály súvisiace s projektom sa posielajú všetkým členom. Vďaka tomu máme zabezpečenú informovanosť o aktuálnom stave riešenia úlohy. V prípade krízových situácií je možné nadviazať na existujúce riešenie.

## ICQ

Okrem elektronickej pošty sa využíva aj komunikácia v reálnom čase pomocou služby ICQ. Tento spôsob sa používa hlavne pre riadenie a koordináciu činností celého tímu alebo časti pracujúcej na spoločných úlohách.

## Webová stránka

Statickejšie informácie ako sú termíny kontrolných bodov, plán projektu, šablóny a pod. sa nachádzajú na webovej stránke tímu.

# Štandardy kódovania

Vzhľadom na fakt, že sme pokračovali vo vylepšovaní taktickej vrstvy hráčov projektu RoboCup, pracovali sme najmä s existujúcim zdrojovým kódom hráča. Pridávanie a zmena funkcionality sa realizovala prostredníctvom pridávania nových metód a parametrov v rámci tried, resp. úprava existujúcich metód. Tomuto účelu sme prispôsobili aj štandardy kódovania. Sú tvorené nasledujúcimi pravidlami:

- názov každej pridanej metódy sa skladá z predpony FM_, ktorá slúži na odlíšenie metódy od metód iných tímov a názvu, ktorý danú metódu výstižne charakterizuje (tj. na čo slúži, za akým účelom bola vytvorená)

- to isté platí aj pre nové atribúty, s výnimkou predpony, ktorú v názve neuvádzame

- každá iná zmena v rámci zdrojového kódu, okrem vymazania nejakej jeho časti, sa označí komentárom, ktorý jasne identifikuje náš tím, prípadne aj príčinu zmeny

Vzhľadom na existujúci stav zdrojového kódu hráča sme nepovažovali za potrebné vytvárať žiadne ďalšie pravidlá (sprehľadnenie by bolo len minimálne).

# Manažment verzií

Za účelom manažmentu verzií a zmien sme plánovali využiť existujúci cvs server na labss2 a vhodného klienta, s dôrazom na jednoduchosť a použiteľnosť. Keďže všetci členovia tímu pracujú v prostredí Windows, vybrali sme Tortoise CVS. Po krátkej dobe používania sme sa rozhodli prestať využívať nielen daného klienta, ale CVS ako také a riadiť si verzie manuálne. Dôvody, ktoré nás k tomuto rozhodnutiu viedli sú:

- veľkosť zdrojového kódu hráča. Aj po odstránení debugovacích a spúšťacích súborov trval proces získavania a ukladania aktuálnej verzie nepríjemne dlho

- veľkosť tímu. Náš tím pozostával zo štyroch členov , z ktorých len polovica pracovala so zdieľaným kódom. Zvyšok tímu sa venoval vývoju podporných súčastí a teda CVS priamo nepotreboval

- nízka spoľahlivosť servera labss2. Časté výpadky veľakrát znemožňovali prácu.

- často krát sme pracovali na príkazoch a parametroch jednej metódy, spájanie viacerých verzií nebolo triviálnou záležitosťou.

Manažment verzií sme nakoniec riešili formou e-mailov a ICQ, prípadne osobnými stretnutiami.

Prílohy

K dokumentácii prikladáme všetky dokumenty týkajúce sa riadenia. Tu uvádzame ich zoznam:

- Príloha A-1:	šablóna pre dokumentáciu

- Príloha A-2:	šablóna pre zápisnice

- Príloha B:		ponuka na vypracovanie témy

- Príloha C:		zápisnice zo stretnutí tímu

Príloha A-1: Šablóna pre dokumetnáciu

Nečíslovaný nadpis 1. úrovne

Obsah	iii

Zoznam tabuliek	iviv

1	Úvod	1-1

2	Riešiteľský tím	2-1

Bc. Ľubomír Hromádka	2-1

Mgr. Ondrej Krško	2-2

Bc. Peter Ledňa	2-2

Bc. Tomáš Matúšek	2-3

Bc. Tomáš Minčeff	2-3

3	Plán projektu	3-1

3.1	Plán na zimný semester	3-1

3.2	Predbežný plán na letný semester	3-2

3.3	Plán na letný semester	3-3

4	Rozdelenie úloh	4-1

4.1	Roly a zodpovednosti členov tímu	4-1

4.2	Plnenie úloh	4-1

4.3	Autorstvo častí dokumentácie k 16. 11. 2005	4-2

4.4	Rozdelenie prác na prototype	4-3

4.5	Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005	4-3

5	Komunikácia	5-1

5.1	Spoločné stretnutia	5-1

5.2	Elektronická pošta	5-1

5.3	ICQ	5-1

5.4	Webová stránka	5-1

Prílohy	7-17-1

Príloha A-1: Šablóna pre dokumetnáciu	7-37-3

Nečíslovaný nadpis 1. úrovne	1

Zoznam tabuliek (nečíslovaný nadpis 2. úrovne)	2

Zoznam obrázkov (nečíslovaný nadpis 2. úrovne)	2

6	Heading 1	4

6.1	Heading 2	4

6.1.1	Heading 3	4

Príloha A-2: Šablóna pre zápisnice	6

Príloha B: Ponuka tímu	3

Príloha C: Zápisnice zo stretnutí tímu	5

Príloha D: Posudky na tím č. 1	1

Zoznam tabuliek (nečíslovaný nadpis 2. úrovne)

Tab. 3-1 Plán projektu na zimný semester	3-2

Tab. 3-2 Predbežný plán na letný semester	3-2

Tab. 3-3 Hrubý návrh plánu na letný semester	3-3

Tab. 4-1 Dlhodobé úlohy	4-2

Tab. 4-2 Autorstvo častí dokumentácie	4-2

Tab. 4-3 Rozdelenie prác na prototype	4-3

Tab. 4-4 Autorstvo častí dokumentácie k 19. 12. 2005	4-3

Tab. 6-1 Caption	4

Zoznam obrázkov (nečíslovaný nadpis 2. úrovne)

... zatiaľ žiadne obrázky ...

# Heading 1

Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text

## Heading 2

Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text

- List Number 1

- List Number 1

- List Number 1

### Heading 3

Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text

- List Bullet

- List Bullet

- List Bullet

#### Heading 4

Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text Body Text

Prázdny riadok štýlu „StylPrePrvuStranu“ na odsadenie tabuľky

| Hlavička tabuľky | Hlavička tabuľky | Hlavička tabuľky |
| --- | --- | --- |
| Text tabuľky | Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky | Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky. |
| Text tabuľky Text tabuľky | Text tabuľky Text tabuľky Text tabuľky | Text tabuľky. |

Tab. 8-11 Caption

Príloha A-2: Šablóna pre zápisnice

| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  | x. y. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - text text text - text text text - text text text text text text - text text - text text text text text text - text text text text text text - text text text text text text text text text - text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.1 | blabla |  |  |  | kto? |  |  |  | x. y. 2005 |  |  | splnená |
|  | blablablabla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.2 | blabla |  |  |  | kto? |  |  |  | x. y. 2005 |  |  | splnená |
|  | blablablabla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| y.1 | blablablabla |  |  | kto? |  |  |  | x. y. 2005 |  | a. b. 2005 |  | začatá |
| y.2 | blablablabla |  |  | kto? |  |  |  | x. y. 2005 |  | a. b. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  |  |  |  |  | Zapisoval |  |  |  |  |  |  |

Príloha B: Ponuka tímu

Príloha C: Zápisnice zo stretnutí tímu

Zápisnica č. 1	C-1

Zápisnica č. 2	C-3

Zápisnica č. 3	C-7

Zápisnica č. 4	C-9

Mimoriadna zápisnica č. 1	C-13

Zápisnica č. 5	C-15

Zápisnica č. 6	C-19

Zápisnica č. 7	C-23

Zápisnica č. 8	C-25

Zápisnica č. 9	C-27

Zápisnica č. 10	C-31

Zápisnica č. 11	C-35

Zápisnica č. 12	C-37

Zápisnica č. 13	C-39

Zápisnica č. 14	C-41

Zápisnica č. 15	C-43

Zápisnica č. 16	C-45

Zápisnica č. 17	C-47

Zápisnica č. 18	C-51

Zápisnica č. 19	C-53

Zápisnica č. 20	C-55

Príloha D: Posudky na tím č. 1

Prvá etapa 	D-1