| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 17 |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 – 15:30 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Získavanie dát pre trénovanie neurónovej siete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie začalo inštaláciou trénovacej hry na 7 počítačov, z toho jeden bol veľmi pomalý, čo mohlo skresliť výsledky, preto sme ho ďalej nepoužívali. Zohrali sme asi 20 zápasov, pozbierali údaje a spracovali na dáta vhodné pre trénovanie NS. - Formát dát sa pokusne rozšíril o ďalšie informácie: rýchlosť a smer lopty, hráča s loptou, spoluhráča a protihráča. Nanešťastie sa NS veľmi rýchlo naučila ale hra sa viditeľne zhoršila. Dôvodom je veľmi malý počet trénovacích vstupov. Z 20 zápasov sme ich získali približne 5000, čo je však na počet parametrov veľmi malé číslo. - V ďalšej fáze sme upravili parser, aby vyberal len pôvodné parametre (tzv. malý vektor). Na spracovanie sa dali použiť predchádzajúce vzorky. V tomto prípade sa NS učila veľmi pomaly, dosahovali sa veľké chyby. Predpokladáme, že dôvodom bol veľký počet konfliktných situácií. - Nakoniec sme použili posledné natrénované hodnoty a sledovali, ako sa darí hráčom počas tréningu. - Upravili sme silu kopania z konštantnej hodnoty na premenlivý v závislosti od vzdialenosti. - Vedúcemu sme prezentovali návrh prezentácie na IIT.SRC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Úprava a integrácia zdrojového kódu hráča |  |  |  | TMat + PL |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Vytvorený hráč spolu s nástrojmi pre trénovanie a samotnú hru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Trénovanie streľby na bránu |  |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | zrušená |
|  | K implementácii sme sa nedostali pre nedostatok času. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Generovanie vstupov do NS |  |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Boli vytvorené vstupy pre finálnu verziu produktu, ktorý sa teraz odovzdáva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 17.1 | Zdokumentovanie svojich činností |  |  | Všetci |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 27. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.2 | Príprava na prezentáciu |  |  | TMin, LH |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 26. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.4 | Spracovanie dokumentácie a odovzdanie produktu |  |  | LH |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 28. 4. 2006 |  | začatá |
| 17.3 | Vytvorenie CD |  |  | TMat |  |  |  | 25. 4. 2006 |  | 27. 4. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |