| Týždeň |  | Naplánovaná činnosť |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20. 2. − 26. 2. | - Zhodnotenie práce v ZS. - Doplnenie a dopracovanie nedostatkov zo ZS. - Rozdelenie úloh. - Vytvorenie podrobného plánu na LS. |
| 2. | 27. 2. − 5. 3. | - Úprava architektúry a odstránenie existujúcich chýb. - Oprava kauča. - Oprava kopania hráča. |
| 3. | 6. 3. − 12. 3. | - Úprava správania sa hráča po nerozhodnutí neurónovej siete. - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – začiatok. |
| 4. | 13. 3. − 19.3. | - Odstránenie statickosti práča pri hre bez lopty – koniec. |
| 5. | 20. 3. − 26. 3. | - Spresnenie plánu na základe aktuálnej situácie. - Alternatívne začatie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 6. | 27. 3. − 2. 4. | - Implementácia viacerých neurónových sietí – začiatok. - Alternatívne pokračovanie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 7. | 3. 4. − 9. 4. | - Implementácia viacerých neurónových sietí – pokračovanie. - Alternatívne ukončenie prác na Liberovi a aplikovaní vzorov. |
| 8. | 10. 4. − 23. 4. Veľká noc | - Implementácia viacerých neurónových sietí – koniec. - Vytvorenie používateľskej príručky. - Odlaďovanie hráča. |
| 9. | 24. 4. −30. 4. | - Ukončenie prác na hráčovi - Vytvorenie dokumentácie. |
|  | 28. 4. | - Odovzdanie produktu a dokumentácie |
| 10. | 1. 5. − 7. 5. | - Odlaďovanie hráča |
| 11. | 8. 5. − 14. 5. | - Dokumentácia a odlaďovanie hráča |
| 12. | 15. 5. − 21. 5. | - Akceptačné testovanie - Finalizácia dokumentácie, odovzdanie produktu a dokumentácie. |
|  | 22. 5. | - Odovzdanie upraveného produktu a dokumentácie |
|  | 5. 6. | - Odpovzdanie posudku |
|  | 12. 6. − 13. 6. | - Prezentácia |