| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.2 |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:55 – 17:30 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druhé stretnutie, vyjasnenie situácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrola predchádzajúcej zápisnice(vypracoval Peter Ledňa) - oprava gramatických chýb - zmena spôsobu odvolávania sa na členov v texte ( celými menami, nie skratkami) - rozšírenie textu ( podrobnejší opis činností) - kontrola plnenia úloh - časový plán – zapracovať zmeny: - 5. týždeň – analýza domácich aj svetových tímov - 9. týždeň – pridať analýzu posudku od konkurenčného tímu + dopracovanie nedostatkov vyplývajúcich z posudku - Diskusia o poznatkoch nadobudnutých čítaním výstupov predchádzajúcich tímov – vysvetlenie nejasností, návrhy a pripomienky - Rozdelenie nových úloh + upozornenie, web stránka musí byť pripravená najneskôr do 7.týždňa, funkčná pod Mozzilou aj Explorerom!!!(vhodné spraviť funkciu upload) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vytvorenie časového plánu pre projekt |  |  |  | TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | Čiastočne splnená |
|  | Plán bol vytvorený, ale pri kontrole vznikli pripomienky uvedené v zápisnici, ktoré je treba dopracovať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vytvorenie šablón pre dokumentáciu |  |  |  | TMat |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | splnená |
|  | Boli vytvorené šablóny pre hlavný dokument a zápisnicu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vytvorenie www stránky |  |  |  | Ondrej Krško |  |  |  | 2. 11. 2005 |  |  | nesplnená |
|  | Ondrej Krško sa pravdepodobne rozhodol opustit tím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Prezretie si výstupov vlaňajších a predvlaňajších tímov: |  |  |  | LH, PL, TMat, TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  |  | splnená |
|  | Oboznámenie sa s nasledujúcimi tímami: - Squirrel Squadron - FC Farmári - SKLO - L.A.S.T. United |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 2.1 | Analýza tímu Squirrel Squadron |  |  | LH |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| x.2 | Analýza tímu FC Farmári |  |  | PL |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| x.3 | Analýza serveru |  |  | Ondrej Krško |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| x.4 | Analýza tímu SKLO |  |  | TMat |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| x.5 | Analýza tímu L.A.S.T. United |  |  | TMin |  |  |  | 26. 10. 2005 |  | 2. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |