| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  |  | Miesto |  |  |  | Čas stretnutia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.5 |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  | 15:00 |  |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  |  |  | PL TMat TMin |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  |  |  | IK |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentovanie návrhov k prototypu hráča a konzultovanie finálnych úprav dokumentácie pred samotným odovzdaním k prvému kontrolnému bobu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa konalo bez Ľubomíra Hromádku, ktorý sa nezúčastnil stretnutia pre chorobu. Svoje povinnosti si však splnil a poslal ostatným členom tímu svoju špecifikáciu a návrh. - Vedúci tímu skontroloval zápisnicu z minulého stretnutia, ktorú vypracoval Tomáš Minčeff. Vedúci ho upozornil na jeden preklep a odporučil mu preformulovať niektoré vety v zápisnici. - Tomáš Minčeff ukázal vedúcemu vypracovanú dokumentáciu k riadeniu. Ivan Kapustík bol s jej obsahom spokojný, ale upozornil na chýbajúcu kapitolu o komunikácii v tíme. - Vedúci skontroloval úlohy z minulého týždňa. Všetky úlohy až na uskutočnenie stretnutia z dňa 14. 11 boli splnené. Stretnutie členov tímu sa neuskutočnilo z dôvodu absencie Ľubomíra Hromádku a Petra Ledňu , ktorý sa ospravedlnil z dôvodu konania zápočtovej písomky. - Tomáš Matúšek informoval, že zvýraznil dôležité termíny na stránke. Čo bolo následne aj prezentované. - Peter Ledňa informoval členov tímu o stretnutí s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom a informoval ich o nových skutočnostiach, ktoré sa na stretnutí dozvedel. - Peter Ledňa prezentoval svoj návrh na úpravu hráča FC Farmári, ktorý spočíval vo využití viacerých neurónových sietí, pri rozhodovaní sa o úspešnosti prihrávky. Vysvetlil ako si predstavuje výber konkrétnej neurónovej siete hráčom. - Tomáš Minčeff prezentoval svoj návrh na vylepšenie hráča, ktorý spočíval v aplikovaní bitových masiek na pozíciu protihráčov. Tieto bitové masky by sa potom používali pri prihrávkach. Ivan Kapustík navrhol zapracovať tento koncept do algoritmu výberu neurónovej siete na určovanie pravdepodobností prihrávok, ktorý navrhol Peter Ledňa. - Tomáš Minčeff vysvetlil návrh, ktorý poslal Ľubomír Hromádka. Ten spočíval vo využití špeciálneho typu hráča tzv. Libera. Ivan Kapustík upozornil, že takýto hráč by sa rýchlo unavil a preto by sme pri jeho výbere mali zvoliť heterotyp, ktorému sa rýchlejšie dopĺňa stamina. - Tomáš Matúšek prezentoval svoj návrh na vylepšenie schopností existujúcich hráčov. Jeho hlavná myšlienka spočívala v uvoľnení sa obsadeného hráča na základe zvukovej komunikácie. - Zúčastnený členovia tímu sa dohodli, že dnes (16.11.2005) bude spoločnými silami ukončená tvorba dokumentácie k nadchádzajúcemu kontrolnému bodu. - Tím sa dohodol na úlohách pre ďalší týždeň. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | pridanie dôležitých termínov na stránku |  |  |  | TMat |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | splnená |
| 4.2 | vytvoriť nový mailový alias pre tím |  |  |  | LH |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | splnená |
| 4.3 | zorganizovanie stretnutia s členom tímu FC Farmári |  |  |  | PL |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Splnená |
| 4.4 | zabezpečenie dokumentácie: TMin dierkovač, LH obal |  |  |  | LH, TMin, PL |  |  |  | 16.11. 2005 |  |  |  | Splnená |
|  | Z dôvodu choroby Ľubomíra Hromádku bola táto úloha presunutá na Petra Ledňu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | vytvorenie preberacieho protokolu |  |  |  |  | TM |  |  | 16.11. 2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.6 | vytvorenie dokumentov podľa bodu 11. |  |  |  |  | všetci |  |  | 16.11. 2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.7 | dohodnutie termínu odovzdania k prvému kontrolnému bodu |  |  |  |  | TMin |  |  | 16.11.2005 |  |  | Splnená |  |
| 4.8 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  | 16.11.2005 |  |  | Presunutá |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |  |
| 5.1 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  |  | Presunutá |
| 5.2 | spracovanie dokumentácie |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.3 | odovzdanie dokumentácie |  |  | TMat |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 18. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.4 | vypracovanie posudku na tím č. 1 |  |  | všetci |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23. 11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.5 | výber častí z hrubého návrhu, ktoré sa budú implementovať |  |  | všetci |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23.11. 2005 |  |  | začatá |
| 5.6 | vypracovanie zápisnice zo stretnutia s minuloročným členom tímu FC Farmári Jaroslavom Zajacom |  |  | PL |  |  |  | 16. 11. 2005 |  | 23.11. 2005 |  |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  |  | Zapisoval |  | Peter Ledňa |  |  |  |  |