| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 19 |  |  | 9. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlaďovanie hráča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa nieslo v duchu dolaďovania a kompletizácie vytvoreného hráča a dokumentácie. - Peter Ledňa informoval o svojich pokusoch vylepšovania driblingu. Konštatovali sme, že je potrebné vytvoriť špeciálne rozhodovanie sa hráča v prípade, že sa nachádza vo vlastnom obrannom pásme. Vytvorením tohto mechanizmu bol poverený Tomáš Matúšek. - Pohrávali sme sa s myšlienkou ďalšieho rozšírenia neurónovej siete o rozdiel X-ových súradníc hráčov. Vzhľadom na to, že uvedené informácie sú zahrnuté v zbere, je potrebné len mierne upraviť parser a a pridať vstup do siete. - Ivan Kapustík informoval o termínoch uskutočnenia turnaja a prezentácie. Nemilo nás prekvapilo, že v ten istý deň sa koná aj skúška z Účtovníctva. - Na záver sme pozorovali hru nášho tímu voči viacerým predchádzajúcim tímom. Môžeme konštatovať, že si počínal uspokojivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  |  | Tmin, LH |  |  |  | 22. 5. 2006 |  |  | presunutá |
|  | Úloha bola presunutá z časových dôvodov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Vylaďovanie hráča |  |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | pokračuje |
|  | Vylaďovanie hráča stále pokračuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  |  | Všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | pokračuje |
|  | Pokračuje spolu s vylaďovaním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| Vypracoval |  | Tomáš Matúšek |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Matúšek |  |  |  |