| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 12 |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upresnenie si postupu pri implementácii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie sa konalo bez účasti vedúceho projektu Ivana Kapustíka. - Tomáš Minčeff prešiel zápisnicu z minulého stretnutia a podrobne sa skontrolovalo plnenie úloh. - Tomáš Matúšek vysvetľoval ako funguje napojenie na systém CVS. - Tomáš Matúšek prezentoval už implementovaný spôsob zápisu dát do súborov vo formáte XML, ktoré budú slúžiť ako vstup do Parsera. - Peter Ledňa prezentoval problémy, ktoré nastali pri úprave algoritmu prihrávok pôvodného hráča FC Farmári. Tie sa týkali najmä silnej previazanosti na jednotlivých funkcií tried PlayerSkills a PlayerTaktics a ich „zvlášnou“ implementáciou. - Tomáš Minčeff informoval o svojom postupe pri vytváraní Parsera, ktorý bude vytvárať vstup do neurónovej sieti určujúcej pravdepodobnosť prihrávok. - Ľubomír Hromádka informoval o oprave formátu súboru units.xml, ktorý slúži na načítanie formácií koučom. - Členovia tímu sa dohodli na použití vývojového systému .NET 2003 pri imlementácii. - Členovia tímu sa venovali téme využitia neurónovej siete pri určovaní miesta súperovej brány, kde sa má náš hráč pokúsiť kopnúť loptu. Diskusia sa viedla najmä okolo výberu správnych dát a ich počtu, ktoré by mali byť vstupom neurónovej. Po dlhej diskusii však nedošlo k dohode a každý člen dostal za úlohu si doma rozmyslieť, ktoré dáta by sa využili. Ľubomír Hromádka dostal za úlohu naštudovanie si trénera, ktorý by slúžil na trénovanie kopu na bránku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Implementácia vylepšenia kopania do lopty. |  |  |  | PL |  |  |  | 14. 3. 2006 |  |  | čiastočne splnená |
| 10.7 | Vybrať, spojazdniť a nastaviť systém pre správu verzií. Oboznámiť ostatných členov s jeho používaním. |  |  |  | TMat |  |  |  | 14.3.2006 |  |  | čiastočne splnená |
| 10.3 | Úpravy kouča s cieľom zvýšiť stabilitu programu |  |  |  | LH |  |  |  | 14 3. 2006 |  |  | splnená |
| 11.1 | Parser dát zozbieraných počas tréningu prihrávok |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 21. 3. 2006 |  |  | trvá |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 11.1 | Preskúmať možnosti použitia trénera, pri trénovaní kopov na bránu. |  |  | LH |  |  |  | 14. 3. 2006 |  | 21.3.2006 |  | začatá |
| 12.2 | Návrh vstupov neurónovej siete slúžiacej ohodnocovanie streľby na bránu. |  |  | všetci |  |  |  | 14. 3. 2006 |  | 21.3.2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Peter Ledňa |  |  |  | Zapisoval |  |  | Peter Ledňa |  |  |  |