| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 18 |  |  | 2. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odlaďovanie hráča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ivan Kapustík nám pripomenul aktualizáciu webovej prezentácie a požiadavku na odovzdanie posudku na najneskôr budúci piatok (12. 5. 2006), aby pripomienky mohli byť zapracované do 3D frameworku. Poverení boli Tomáš Minčeff a Ľubomír Hromádka. - Druhou témou bolo vylaďovanie nášho hráča. Pri finálnych testoch postupne sa postupne vynárali nedostatky hry, ktoré však nesúvisia s naším riešením. Tiež vznikli ďalšie nápady na zlepšenie riešenia. Ale z časových dôvodov a blížiacim sa turnajom sme sa rozhodli len pre vylepšovanie parametrov už implementovaných zmien a nemeniť zásadne fungovanie hráča. - Jedným z takýchto riešení je zmena rozhodovania hráča s loptou pri použití neurónovej siete. Pôvodne sa prihrávalo hráčovi, u ktorého bola najväčšia pravdepodobnosť, že chytí loptu. Pre hru je omnoho lepšie, aby sa prihrávalo najmä dopredu (okrem špecifických situácií), preto sa vyberie hráč, ktorý je najďalej a pritom pravdepodobnosť, že prihrávku chytí je nad určitou hranicou. Viditeľne sa hra zlepšila. - Objavili sme ďalšie nezrovnalosti vo výpočte vzdialeností pre vstup neurónovej siete. Týmito zmenami boli poverení Tomáš Matúšek a Peter Ledňa. - Po úpravách bude potrebné spustiť trénovacie zápasy do nasledujúceho stretnutia, aby sme tam mohli určiť hranicu pravdepodobnosti, od ktorej sa hráč bude rozhodovať na základe NS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Zdokumentovanie svojich činností |  |  |  | Všetci |  |  |  | 27. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Odovzdaná dokumentácia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Príprava na prezentáciu |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 26. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Materiály na prezentáciu boli vytvorené, prezentácia sa nekonala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Spracovanie dokumentácie a odovzdanie produktu |  |  |  | LH |  |  |  | 28. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Produkt a dokumentácia boli odovzdané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Vytvorenie CD |  |  |  | TMat |  |  |  | 27. 4. 2006 |  |  | splnená |
|  | Boli napálené CD a doplnená dokumentácia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  | TMin, LH |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 12. 5. 2006 |  | začatá |
| 17.2 | Vylaďovanie hráča |  |  | TMat, PL |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 9. 5. 2006 |  | začatá |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  | Všetci |  |  |  | 2. 5. 2006 |  | 9. 5. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |