| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 20 |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 10:10 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalizácia hráča a dokumentácie. Príprava na odovzdanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dnešné stretnutie sme venovali kontrole stavu plnenia úloh, pretože ide o posledné stretnutie pred definitívnym odovzdaním projektu. Úlohy, ktoré treba ešte splniť, sú uvedené nižšie. - Konštatovali sme, že na hráčovi je ešte veľa vecí, ktoré by bolo možné vylepšiť alebo by bolo potrebné ich prerobiť od základov. Tieto však sú už mimo našich vytýčených cieľov. Zoznam nedostatkov, ktoré sme počas riešenia projektu objavili v hráčovi tímu FC Farmári, uvedieme v dokumentácii tak, aby budúcoročný tím nemusel tieto chyby postupne objavovať tak ako my, ale aby mu vytvorený zoznam poslúžil ako podklad pre stanovenie si vlastných cieľov vo fáze, keď ešte nie je detailne oboznámený s fungovaním hráča (vrátane jeho nedostatkov). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Vytvorenie posudku |  |  |  | TMin, LH |  |  |  | 4. 6. 2006 |  |  | presunutá |
|  | Úloha bude dokončená v pôvodne určenom čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Vylaďovanie hráča |  |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | splnená |
|  | Ladenie hráča bolo úspešne ukončené – ako finálnu sme vybrali verziu hráča, ktorá najlepšie obstála v trénovacích zápasoch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Trénovacie zápasy |  |  |  | Všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  |  | splnená |
|  | viď. úloha 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 20.1 | Vytvoriť zoznam nedostatkov hráča pre budúcoročné tímy |  |  | všetci, finalizácia: LH |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.2 | Skompletizovať dokumentáciu |  |  | LH, TMin |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.3 | Určiť záverečnú verziu hráča pre turnaj |  |  | TMat, PL |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.4 | Aktualizovať webstránku |  |  | TMat |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 21. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.5 | Odovzdať dokumentáciu + CD |  |  | LH alebo TMin |  |  |  | 22. 5. 2006 |  | 22. 5. 2006 |  | pripravuje sa |
| 20.6 | Pripraviť sa na turnaj a prezentáciu |  |  | všetci |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| 20.7 | Navrhnúť, vytvoriť a rozvešať plagáty |  |  | všetci pod vedením TMin |  |  |  | 16. 5. 2006 |  | 31. 5. 2006 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  | Zapisoval |  |  | Ľubomír Hromádka |  |  |  |