| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 4 |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:15 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK (vedúci tímu) |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena organizácie tímu, diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie začalo kontrolou plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia pod vedením Ľubomíra Hromádku. Všetky úlohy boli splnené. - Vedúci bol informovaný o novom názve tímu – FIITMEDIA Bratislava. - Stránka tímu bola úspešne spojazdnená na Internete 6. 11. Boli sme informovaní vedúcim o hodnotení stránky doc. Bielikovou ako nedodržanie termínu. Nesúhlasíme s týmto hodnotením, keďže bolo vytvorené k termínu 5. 11. Oficiálny termín bol koniec 6. týždňa a nebol bližšie špecifikovaný. - Plán projektu bol upravený tak, aby obsahoval zvýraznené termíny. Tomáš Matúšek dostal za úlohu pridať tieto informácie aj na stránku. - Vzhľadom na zmenu zloženia tímu prerozdelil Tomáš Minčeff po konzultáciách a na základe záujmu a schopností jednotlivé role nasledovne: - Ľubomír Hromádka, zodpovedný za dokumentáciu a riadenie kvality. - Peter Ledňa, zodpovedný za vývoj - Tomáš Matúšek, zodpovedný za webovú prezentáciu, podporné webové služby (CVS) - Ondrej Krško vynaložil len veľmi malé množstvo úsilia, z toho dôvodu po dohode s vedúcim sa nebude uvádzať ako autor dokumentácie, ale zmienka sa musí nachádzať v dokumentácií k riadeniu. - Diskusia o výbere hráča. Pôvodne sme vybrali hráča tímu FC Farmári. Peter Ledňa navrhol zorganizovať stretnutie s niektorým riešiteľom pre získanie lepšieho prehľadu o danom hráčovi. Napriek už spomínanému výberu sme si ponechali priestor na zmenu tohto rozhodnutia s ohľadom na výsledky získané prototypom. Pri prototype sa môže použiť aj iný hráč, prípadne ich porovnanie a posúdenie. - V rámci diskusie o možných vylepšeniach hráčov boli predložené návrhy na - riadenie vyššej logiky pomocou neurónových sietí a genetického algoritmu. Podľa vedúceho tímu treba prihliadnuť na rozsah, ktorý sme schopný zvládnuť počas prototypovania - snaha o odstránenie šumu. Boli sme upozornení na to, že presnosť sa zlepší len o veľmi malú hodnotu a zbytočne zaťaží výpočet. Nepresnosť sa pohybuje na malej úrovni, čo sa týka smeru hráča. Zvyšuje sa iba pri malej vzdialenosti od cieľa. - využitie zberu štatistiky podľa úspešnosti typu nahrávok proti konkrétnemu súperovi. - správanie sa hráčov po štandardných situáciách, napr. bežať na takú pozíciu, kde sa bude dať prihrať. - Obsahom špecifikácie má byť to, čo by sa asi dalo vylepšiť. Cieľom prototypu má byť overiť, ako sa navrhované zmeny prejavia na celkovom výsledku, či už pozitívne alebo negatívne a čo z toho vyplynie. Sú to zmeny, ktoré by sme mohli dopracovať, maximálne 4. - Boli sme informovaný vedúcim tímu o vzájomnom posudzovaní medzi tímami 1-2-9. My budeme posudzovať tím č. 1, naše výstupy posúdia členovia tímu č. 9. Je potrebné sa dohodnúť na termíne s ostatnými tímami, vedúci tímu by mal byť prítomný vo svojej kancelárií. Ďalej je potrebné zabezpečiť viazanie dokumentácie a preberací protokol. - Dohodli sme sa, že najneskôr v piatok 11. 11. pripravíme nápady pre zlepšenie a jeden, ktorý sme schopný implementovať a prečo. Navzájom sa dohodneme na ďalšom spracovaní špecifikácie a návrhu. Mimoriadne stretnutie sa uskutoční v pondelok 14. 11. po spoločnom stretnutí v rámci predmetu. V stredu 16. 11. musí byť pripravená prvá verzia špecifikácie a návrhu. - Ďalšie dohodnuté veci: doplniť odkazy na použitú literatúru do analýzy, vytvorenie nového mailového aliasu zahrňujúceho nový názov z dôvodu chýbajúcich práv na pôvodnom. - Každý vytvorený výstup sa posiela všetkým pomocou aliasu. Pre potreby zabránenia duplicity a zlepšenia informovanosti členov tímu. Každý mail musí obsahovať nejaký popis, komu je určený a čo sa s ním má urobiť. - Keďže žiadny aktívny člen tímu ani vedúci nemajú povinnosti v termíne od 15:00 a softvérové štúdio nie je úplne obsadené, dohodli sme sa na posune termínu stretnutia na tento termín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | vymyslieť názov tímu |  |  |  | všetci |  |  |  | neurčený |  |  | splnená |
|  | Meno tímu je FIITMEDIA Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | vytvoriť web-stránku tímu |  |  |  | TMat, asist: TMin |  |  |  | 6. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Stránka bola umiestnená na oficiálnu stránku v stanovený termín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | určenie správcu riadenia verzii zdrojového kódu |  |  |  | TMin |  |  |  | začiatok letného semestra |  |  | splnená |
|  | Pridelenie zodpovednosti sa udialo v rámci nového prerozdelenia funkcií. Bod zápisnice 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | zmeniť šablóny pre tvorbu dokumentácie |  |  |  | LH, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Šablóny boli upravené a zobrazené na stránke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | modifikovať plán projektu podľa bodu 7 priebehu stretnutia |  |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Plán projektu bol upravený, odoslaný TMat kvôli úprave stránky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | analýza vybraného svetového tímu (každý analyzuje 1 tím) |  |  |  | LH, PL, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Každý vypracoval dokument, ktorý bol pripojený k analýze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | vybrať hráča, ktorého budeme rozširovať |  |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Predbežne bol vybraný hráč tímu FC Farmári, nechali sme si priestor pre zmenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | určiť, aké nové stratégie chceme implementovať v našom hráčovi |  |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | presunutá na 11. 9. |
|  | Nová organizácia podľa bodu 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | napísať úvod určený na web-stránku a do dokumentácie |  |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Úvod bol vypracovaný a zaradený do analýzy a umiestnený na stránku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | dodať opravené verzie všetkých dokumentov, ktoré vytvorili členovi LH |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 5. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Riešitelia dodali opravené materiály domácich členov tímu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | spracovať a finalizovať analytickú časť dokumentácie na základe dodaných podkladov (úloha 3.10) |  |  |  | LH |  |  |  | 9. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Dodané dokumenty boli zapracované do analýzy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 4.1 | pridanie dôležitých termínov na stránku |  |  | TMat |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.2 | vytvoriť nový mailový alias pre tím |  |  | LH |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 10. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.3 | zorganizovanie stretnutia s členom tímu FC Farmári |  |  | PL |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.4 | zabezpečenie dokumentácie: TMin dierkovač, LH obal |  |  | LH, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 14. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.5 | vytvorenie preberacieho protokolu |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.6 | vytvorenie dokumentov podľa bodu 11. |  |  | všetci |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.7 | dohodnutie termínu odovzdania k prvému kontrolnému bodu |  |  | TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| 4.8 | doplniť literatúru použitú pri analýze |  |  | PLE, TMat, TMin |  |  |  | 9. 11. 2005 |  | 16. 11. 2005 |  | začatá |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |