| Zápisnica |  |  | Dátum |  |  | Miesto |  |  |  |  | Čas stretnutia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 8 |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | Softvérové štúdio |  |  |  |  | 15:00 |  |
| Zúčastnení členovia |  |  | Ľubomír Hromádka Peter Ledňa Tomáš Matúšek Tomáš Minčeff |  |  |  | LH PL TMat TMin |  |  |  |  |  |
| Pedagóg |  |  | Ivan Kapustík |  |  |  | IK |  |  |  |  |  |
| Téma stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusia o dosiahnutých výsledkoch pri práce na prototype II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Stretnutie prebiehalo paralelne s kontrolou plnenia úloh, keďže ich výsledkom boli informácie o priebehu prototypovania. - Tomáš Minčeff prezentoval výsledky záťažových testov na pamäťovú a výpočtovú zložitosť rozoznávania vzorov a masiek. Výsledky: - výpočtová zložitosť závisí od počtu hráčov, nemerateľná - pamäťová zložitosť vzorov s 2 spoluhráčmi je nad súčasné možnosti - po dohode bude sledovaná plocha max. 30x30 metrov - Ľubomír Hromádka informoval o chybe v implementácií kouča, dochádza k zapisovanie do pamäte, ktorá mu nepatrí. Možnými príčinami môže byť čítanie z konfiguračného súboru prípadne alebo problémy s východiskovou formáciou. - Tomáš Matúšek prezentoval algoritmus pre detekciu prihrávok. Ukladanie týchto informácií by sa malo prerobiť. - Peter Ledňa prezentoval návrh na mrvenie sa okolo východiskovej polohy hráča vo formácií. Treba zohľadniť vzdialenosť od protihráča a smer lopty. Malo by byť zmysluplné. - Zaoberali sme sa aj vplyvom využitia sily kopnutia do lopty. Algoritmus pre výpočet je veľmi približný, mal by sa prepracovať. Používanie preddefinovanej hodnoty obmedziť na minimum. - Dohodli sme sa na vytvorení zoznamu, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a priority ich riešenia. Nedostatky budú dopĺňané priebežne a aj priority sa budú meniť vzhľadom na aktuálne potreby. Trénovanie neurónových sietí budeme vykonávať až po odladení nižších vrstiev riadenia. - Taktická vrstva má veľmi obmedzené možnosti, preto sme sa rozhodli použiť existujúce rozhodovacie stromy ako pomôcku pre vytvorenie vhodného stromu na naše podmienky. Analýzou bol poverený Ľubomír Hromádka. - Mali by sme sa zamerať na zdokumentovanie poznatkov získaných počas prototypovania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ID | Opis úlohy |  |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Plánovaný dátum ukončenia |  |  | Stav plnenia úlohy |
|  | Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Možnosti použitia mriežky a masiek vzhľadom na výpočtové možnosti |  |  |  | TMin |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Test pamäťovej a výpočtovej zložitosti. Bez dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Analýza kouča tímu FC Farmári (riadenie formácií, reakcie hráčov na správy) |  |  |  | LH |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | presunutá |
|  | Chyba v implementácii nebola zatiaľ odhalená, presunutá do ďalšieho semestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Detekcia úspešnosti prihrávky prihrávajúcim hráčom tímu FC Farmári |  |  |  | Tmat |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Opis algoritmu detekcie úspešnosti prihrávky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Pokračovať v práci na prototype a postupne dokumentovať vlastné zistenia a výsledky |  |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  |  | čiastočne splnená |
|  | Úloha si vyžaduje zdokumentovanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Vypracovať návrh zmien taktickej vrstvy hráča, ktorý sa môže zrealizovať v letnom semestri |  |  |  | PL, TMat |  |  |  | 13. 12. 2005 |  |  | prebieha |
|  | Je vhodné doplniť úlohu o analýzu a návrh zmien pri zachytávaní prihrávok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Spísať stručné pripomienky k posudku od tímu č. 9, doručiť ich LH. |  |  |  | PL, TMat, TMin |  |  |  | 3. 12. 2005 |  |  | splnená |
|  | Po urgencií boli pripomienky vypracované a doručené. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Vypracovať reakciu na posudok od tímu č. 9 |  |  |  | LH |  |  |  | 30. 11. 2005 |  |  | splnená |
|  | Bola vypracovaná písomná reakcia na posudok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis úlohy |  |  | Vypracováva |  |  |  | # Dátum |  |  |  | Stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Začiatok |  | Plánovaný koniec |  |  |
| 8.1 | Možnosti použitia rozhodovacieho stromu existujúceho hráča |  |  | LH |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | začatá |
| 8.2 | Dokumentovanie získaných poznatkov z prototypu |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | pokračovanie úlohy 7.4 |
| 8.3 | Návrh zmien hráča vyplývajúcich z prototypovania |  |  | všetci |  |  |  | 7. 12. 2005 |  | 14. 12. 2005 |  | nová + pokračovanie úlohy 7.5 |
| Vypracoval |  | Tomáš Minčeff |  |  |  | Zapisoval |  |  | Tomáš Minčeff |  |  |  |