### Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť

Hlavná téma:	Projektová dokumentácia a dokument k riadeniu projektu

Por. číslo stretnutia: 	06

Dátum:		15. novembra 2005

Čas:			15:55

Miesto:		Softvérové štúdio 2

Prítomní:

- vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý

- členovia tímu Štrnásť

  - Bc. Kocsisová Silvia

  - Mgr. Minárik Matej

  - Bc. Mlynarovič Vladimír

  - Bc. Perec Peter

  - Bc. Roháček Marek

  - Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:  Vladimír Mlynarovič

Obsah:

- diskusia k testovaniu systému

- požiadavky na projektovú dokumentáciu a na dokument k riadeniu

- rozprava o plánovaní a posudzovaní v tímovom projekte

Vyhodnotenie plnenia úloh:

- Testovanie existujúceho systému (E-club) – splnené

- Vytvorenie podrobného plánu na nasledujúce 4 týždne (Roháček) – splnené

- Otestovať existujúci systém, konkrétne:

  - počiatočné údaje (Kocsisová) - splnené

  - zber požiadaviek (Minárik & Perec) - splnené

  - špecifické požiadavky (Mlynarovič) - splnené

  - tvorba rozvrhu + prezeranie rozvrhov (Roháček & Straka) - splnené

Záznam stretnutia:

- Prebehla diskusia o testovaní systému a dohodli sme, že výsledky testovania systému pribudnú do dokumentácie ako príloha vo forme tabuliek

- Príloha o bezpečnostných rizikách sa odovzdá iba Ing. Galbavému

- Autentifikácia užívateľov systému je nedostatočná a je potrebné ju prerobiť. Pri revízií správy používateľov sme ďalej objavili problémy s týmito hráčmi:

  - garant / pedagóg

  - študent

  - úväzkár

- Zistili sme, že zálohovanie databázy a s tým súvisiaci jej import-export si vyžaduje nový návrh a implementáciu

- Navigáciu v systéme považujeme za neprahľadnú, treba ju zjednotiť

- Vykonali sme sumarizáciu prác na projekte pre jednotlivých členov tímu

- Pre riadenie projektu sme sa rozhodli od teraz používať systém NetOffice

Úlohy:

- Správa o inštalácii

- zodpovedný: Roháček & Straka

- termín: do 18. novembra 2005

- Upraviť projektovú dokumentáciu pre odovzdanie

- zodpovedný: Roháček

- termín: do 18. novembra 2005

- Upraviť dokumentáciu k riadeniu projektu pre odovzdanie a poslať ju hlavnému manažérovi (Roháček)

- zodpovedný: Kocsisová

- termín: do 17. novembra 2005

- Zabezpečiť 1 ks obalu na projektovú dokumentáciu, odovzdanie dokumentácie, prebratie posudku a preberacieho protokolu.

- zodpovedný: Minárik

- termín: 18. novembra 2005, 13:00

- Testovanie tvorby skúškového rozvrhu

- zodpovedný: Mlynarovič & Perec

- termín: do 16. novembra 2005

- Vytvorenie užívateľov a úloh v systéme NetOffice

- zodpovedný: Straka

- termín: do 18. novembra 2005

- Prečítať dokumentáciu tímu č. 13 a posudok na našu prácu od tímu č. 12

- zodpovedný: všetci

- termín: do 22. novembra 2005

Ďalšie stretnutie: 22. 11. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+Minárik+ Perec + Roháček + Straka